# Zápis zo stretnutia č. 14

| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio |
| --- | --- |
| Čas stretnutia: | 16. 03. 2005 15.05 |
| Dĺžka stretnutia: | 1 hod. |
| Prítomní: | Martin Donoval Marek Gregor Michal Grosoš Peter Šimún |
| Ďalší prítomní: | Ing. Vladimír Marko |
| Vypracoval: | Peter Šimún |
| Zápis overoval: | Ladislav Gažo |

## Téma stretnutia

Zhodnotenie súčasného stavu projektu a definovanie nových úloh.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Martin Donoval

12-1	Úloha sa presúva do ďalšieho stretnutia

Peter Šimún

  - Boli identifikované analyzované meniteľné vlastnosti pre zostavy. Úloha sa presúva a rozširuje aj o implementáciu.

Michal Grosoš,  Ladislav Gažo, Martin Donoval

  - Úloha bola čiastočne spracovaná, presúva sa o týždeň + spojená s 13-1.

## Priebeh stretnutia

Prvá časť bola venovaná meniteľným vlastnostiam pre zostavy, tzv. „properties“. Tejto časti sa v rámci úlohy 13-2 venoval Peter Šimún. Boli identifikované 4 elementy zostáv, ktorých vlastosti je vhodné meniť :

- Ľubovoľný text zostavy

- Graf zostavy

- Tabuľka zostavy

- Obrázok

V ďalšej časti sme sa venovali problémom spojenými s viacerými jazykovými verziami. Je dôležité dbať na to, aby napríklad pri štátoch bolo možné jednoducho dodať ďalšiu jazykovú mutáciu a túto používať. Na tento účel sa v databáze ukladajú odkazy na element v XML súbore, ktorý obsahuje aktuálnu jazykovú mutáciu. Pri zmene jazyka stačí tento súbor nahradiť novým.

Posledná časť stretnutia patrila problému prihlasovania sa používateľov do systému. Preberala sa otázka, či je potrebné udržiavať práva používateľov v databáze, alebo nie. Nakoniec sme sa dohodli, že toto bude potrebné. Ďalej ostala otázka prihlasovania otvorená, pretože bol navrhnutý spôsob prihlasovania do domény, ktorý však nebol ďalej diskutovaný.

## Úlohy do nasledujúceho stretnutia

Martin Donoval

12-1	preštudovať  Analysis Services

Peter Šimún

  - analyzovať a vytvoriť spôsob nastavovania meniteľných vlastností zostáv v aplikácii FleXtat

Michal Grosoš,  Ladislav Gažo

  - vytvoriť aplikáciu-pumpu na prenos údajov z databázy aplikácie elektronickej prihlášky do databázy aplikácie FleXtat

### dlhodobé

Michal Grosoš, Marek Gregor

  - tvorba preddefinovaných reportov

Michal Grosoš

  - vytvoriť stromové zobrazovanie reportov

Ladislav Gažo, Marek Gregor, Peter Śimún

12-5	plug-in modul pre iReport

Ladislav Gažo

  - splash-screen pre aplikáciu

Martin Donoval

  - vytvoriť aplikáciu-pumpu na prenos údajov z databázy aplikácie elektronickej prihlášky do databázy aplikácie FleXtat

všetci

12-8	vyriešiť problém pridávania používateľov do aplikácie a databázy súčasne