# Zápis zo stretnutia č. 8

| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio |
| --- | --- |
| Čas stretnutia: | 30. 11. 2004 10.00 |
| Dĺžka stretnutia: | 1 hod. |
| Prítomní: | Jozef Beňo Martin Donoval Ladislav Gažo Marek Gregor Michal Grosoš Peter Šimún |
| Ďalší prítomní: | Ing. Vladimír Marko |
| Vypracoval: | Jozef Beňo |
| Zápis overoval: |  |

## Téma stretnutia

Prototyp

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Všetci (celý tím)

7-1	Pokračovanie.

Jozef Beňo a Martin Donoval

7-2	Úloha pokračuje

Jozef Beňo

7-3	Uloha nezrealizovaná - posunutá.

Ladislav Gažo, Marek Gregor, Michal Grosoš a Peter Šimún

7-4	Úloha splnená – prvá zostava vygenerovaná, jadro FleXtat existuje

## Priebeh stretnutia

Stretnutie začalo predstavením stavu aplikačnej („front end“-u) aplikácie FleXtat M. Gregorom a L. Gažom.  Predviedli vygenerovaní report z pomocného XML súboru, ktorý neskôr bude nahradený databázovými údajmi.

Generovanie reportu prebieha v troch fázach.

- XML súbor reportu

- „.jasper“ súbor

- „.print“ súbor – vygenerovaný obrázok

Už je tiež vyriešené ukladanie výstupných zostáv do širokej palety formátov, pričom sú medzi nimi sú aj pdf a cvs.

L. Gažo spomenul problém, ako uchovávať zostavy v databáze. Je potrebné určiť, ktorý z uvedených dokumentov reprezentujúcich rôzne fázy zostavy sa majú ukladať do DB: XML súbor, súbor „.jasper“ alebo vygenerovaný „.print“.

V. Marko spomenul možnosť, aby mal referent možnosť meniť niektoré vlastnosti grafu, ako napríklad farbu čiar apod. Táto možnosť by mala byť znázornená už v prototype. Možnosti pre úpravy by však nemali byť zložité, pretože pre referentov sa vyžaduje čo najjednoduchšie používateľské prostredie, ktorého cieľom je rýchle zobrazenie požadovanej zostavy.

Referentove rozhranie by malo obsahovať len horný panel s možnosťami a funkciami, strom, kde budú rozdelené definované reporty a centrálnej časti, kde bude zobrazovaná zostava. V centrálnej časti sa prípadne budú nachádzať aj možnosti na zmenu vzhľadu zostavy.

M. Gregor navrhol, aby po štarte aplikácie sa v centrálnej časti nachádzala pomoc a ukážka možností aplikácie – napr. pekný graf.

Na stretnutí sa riešila dokumentácia odovzdávaná v druhom kontrolnom bode. Rozšírenie projektovej dokumentácie by malo pozostávať z opisu prototypu.

Časť o riadení sa rozšíri o preberacie protokoly, zápisy stretnutí 7, 8 a 9 a aj rozpis autorstva jednotlivých kapitol dokumentácie. V. Markovi chýba ešte podiel členov na ponuke, ale tím sa ohradil, že predmetný rozpis už poslal. L. Gažo však  sľúbil, že rozpis sa ešte raz pošle.

Do riadenia bude tiež zaradený náš posudok tímu č. 7 a aj ich posudok na našu prácu. Tieto dokumenty majú byť umiestnené aj na stránkach tímu.

J. Beňo prezentoval prvú verziu reakcie na posudok tímu Hydra na dokumentáciu odovzdanú v prvom kontrolnom bode. Reakcia bola schválená a po opravách syntaktických chýb bude zaradená do dokumentu riadenia.

P. Šimún oznámil, že CVS je nainštalované a sľúbil, že pošle informácie a krátku príručku celému tímu emailom. Padlo rozhodnutie, že odteraz budú všetky zdroje používané systémom FlexTat uložené tam.

J. Beňo upozornil, že v návrhu sme zabudli na správu používateľských kont a prístupových práv. V aplikácii nie je vytvorená aplikačná rola, ktorá by mala tieto úlohy na starosti.  Táto úloha nie je zlúčiteľná s databázovým administrátorom, ktorý nebude mať konto v systéme FleXtat. Táto funkčnosť vo finálnej verzii, podľa V. Marka, musí byť  implementovaná.

## Úlohy do nasledujúceho stretnutia

Jozef Beňo a Martin Donoval

7-2	Vytvorenie databázy a vytvorenie administrátorských skriptov

Jozef Beňo

  - Analyzovať možnosť použitia kontingenčných tabuliek v aplikácii

Ladislav Gažo, Marek Gregor, Michal Grosoš a Peter Šimún

  - Vytvorenie základnej štatistiky, zahájenie prác na prototype jadra systému

8-1	Umiestniť do CVS aktuálnu verziu FleXtat

Ladislav Gažo

8-2	Poslať rozpis podielov členov tímu na ponuke V. Markovi

Marek Gregor

8-3	Upraviť šablóny dokumentov

Michal Grosoš

8-4	Používateľské rozhranie

Peter Šimún

8-5	Poslať tímu informácie o CVS