# Interview 5
s Doc. Margarétou Kotočovou, PhD.

| Téma rozhovoru: | Prezentácia stavu systému SNIP na predregistráciu študentov a systému PlanNet na tvorbu učebných plánov |
| --- | --- |
| Dátum a čas stretnutia: | 29.4.2005, 14:20 |
| Trvanie stretnutia: | 3 hodiny |
| Miesto stretnutia: | D-122 |
| Prítomní: | Bc. Rastislav Bertušek Bc. Marek Fučila Bc. Vojtech Imrecze Bc. Martin Niejadlik Bc. Peter Trnovský |
| Vypracoval: | Bc. Rastislav Bertušek |
| Overil: |  |

# Popis stretnutia

V prvom rade treba zdôrazniť, že táto zápisnica z interview s Kotočovou obsahuje viacero konzultácií priebežne konaných v priebehu 3 týždňov, pričom posledné stretnutie sa konalo 29.4. 2005.

Hlavnou témou stretnutí bolo zhodnotenie možného nasadenia systémov PlanNet a SNIP do prevádzky na predregistráciu študentov na školský rok 2005/2006.

Pri prvom stretnutí sme oboznámili Kotočovú s momentálnym stavom nášho systému SNIP. Ďalej sme ukazovali koncepciu systému PlanNet.

Po zoznámení sa so systémami sme zistili určité nedostatky v systéme PlanNet a aj v systéme SNIP.

Následne sa tím snažil zhodnotiť a odstrániť zistené nedostatky. Prebehlo viacero stretnutí s Kotočovou a našim tímom na ktorých sme hodnotili jednotlivé nedostatky a ich možné riešenia.

Identifikovali sme niekoľko problémov, ktoré by sa do termínu začatia zápisu nestihli doriešiť, preto sa rozhodlo, že systémy PlanNet a SNIP sa tento rok (na rok 2005/2006) nenasadia.

Nedostatky systému SNIP by sme boli schopní odstrániť, nanešťastie vážne nedostatky v systéme PlanNet nie.

Hlavné nedostatky sú:

(PlanNet- system na tvorbu študijných plánov, programov a predmetov,
SNIP- systém na predzápis študentov)

1. Systém PlanNet nedáva možnosť jasne označiť skupiny ako skupiny povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov, a voliteľných predmetov. => Nemôžeme odlíšiť povinne voliteľné od výberových (povinne od p. voliteľných by sme asi ešte boli schopní odlíšiť) a teda ani zobraziť typ predmetu.

2. Systém PlanNet neumožňuje vytvoriť skupinu, ktorá prechádza cez viacero semestrov. Ani pravidla nemôžu zahŕňať skupiny z rôznych semestrov (to sme mimochodom zistili aj my s vami). Tento problém sa dá síce obísť, ale je to výrazné obmedzenie a vznikne veľká neprehľadnosť v študijných plánoch.

3. Systém SNIP bol vytváraný na zápis (predregistáciu) do nasledujúceho nominálneho ročníka (2 semestre) študenta. Pri inžinierskom štúdiu si študenti vytvárajú OSP pre celu dobu štúdia (i keď 2. ročník iba informačný). To je principiálny problém, ktorý vyžaduje rozsiahlu zmenu systému a teda kopu čašu. Trebalo by ku každému predmetu dať na vyber semester (tak ako sa to robí už dnes pri ručnom zápise), zmeniť koncepciu, prispôsobiť výpisy, databázu, ...

Tento problém nie je v bakalárskom štúdiu, lebo tam sa študenti zapisujú iba na 1 nasledujúci ročník.

4. Treba prerobiť zápis predmetov v zmysle ako sme o tom už hovorili. Teda pre nereálnosť rozbehania v relatívne krátkom čaše automatizovane zisťovanie opakovaných a prvýkrát zapísaných povinných predmetov z nižšieho ročníka. Na to by musel byt systém perfektne previazaný na tabuľky zo systému študent.

Je to spôsobené tým, že sme neboli dostatočne oboznámení so zdrojovými súbormi a celkovým konceptom systému PlanNet, ktorý bol napísaný v programovacom jazyku Java. Náš systém bol naproti tomu napísaný v jazyku PHP. To úzko súvisí so zadaním nášho projektu. Podľa zadania sme nemali meniť systém PlanNet ani jeho databázovú vrstvu, ale ich iba používať.

Až na zistené nedostatky bola Kotočová s designom a jednotlivými časťami systému. Spomeniem len niektoré z nich: štatistiky, výtlače, elektronická pečiatka, vnútorná pošta.