Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 1

Základné informácie

Téma:	Zoznámenie sa s tímovým projektom

Dátum a čas:	13. 10. 2004, 11:10

Trvanie:	3 hodiny

Miesto:	Softvérové štúdio

Účastníci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Martin NIEJADLÍK

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:	Ing. Valentíno VRANIČ

Vedúci:	Ing. Valentíno VRANIČ

Ostatní:

Vypracoval:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Overil:

Prílohy:	žiadne

# OPIS STRETNUTIA

- Rozhovor o koncepte a cieloch predmetu tímový projekt.

- Vranic: Vyjadril svoju predstavu o vedení a priebehu stretnutí, o úlohách jednotlivých členov tímu.

- Vyžiadal si meno vedúceho a zástupcu vedúceho tímu. Ponúkol ďalšie roly členov v tíme (správca stránok, dokumentácia, databázy, analýza a návrh – dátový model).

- Zváženie prístupu k analýze, návrhu a implementácie.

- Pan Vranič odpovedal na otázky o koncepcii a prvotné zašpecifikovanie úloh tímu. Náš tím sa má zaoberať resp. zakladať na výsledkoch tímu 3 (Horda) a použiť výsledok tímu 1. Pravidlá na tvorbu OdŠP sa nemajú meniť. Ich zmena nie je žiadaná, iba ak je to nutné pre úspešné naplnenie cieľov nášho tímu.

- Zhodli sme sa na vhodnosti urobiť interview s Filkornom a Polčicovou; skúsiť sa skontaktovať s minuloročnými tímami 1 a 3.

- Treba nainštalovať a odskúšať systémy vytvorené tímami 1 a 3.

PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 1.1 | Zadefinovanie úloh v tíme | SNIP |  | 13.10.2004 | 2 | 13.10.2004 | 13.10.2004 |
| 1.2 | Meno tímu | SNIP |  | 13.10.2004 | 1 | 17.10.2004 |  |
| 1.3 | Rozdelenie úloh | SNIP |  | 13.10.2004 | 1 | 17.10.2004 |  |
| 1.4 | Identifikovať základnú funkcionalitu | SNIP |  | 13.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 1.5 | Vytvorenie web stránok, novinky | Bertušek |  | 13.10.2004 | 2 | 24.10.2004 |  |
| 1.6 | Nainštalovanie a vyskúšanie funkčnosti minuloročných systémov | Niejadlik |  | 13.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 1.7 | Naštudovanie dokumentácie minuloročného systému Horda | Trnovský, Fučila |  | 13.10.2004 | 3 | 20.10.2004 |  |
| 1.8 | Vytvorenie šablôn dokumentov | Imredze |  | 13.10.2004 | 2 | 20.10.2004 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

POZNÁMKY

PRÍLOHY