Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 11

Základné informácie

Téma:	Postup prác

Dátum a čas:	16. marca 2005, 11:30

Trvanie:	1 hodina

Miesto:	Softvérové štúdio 2

Účastníci:	Ing. Valentino VRANIĆ

Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Martin NIEJADLIK

Pedagóg:	Ing. Valentino VRANIĆ

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Ostatní:

Vypracoval:	Bc. Marek FUČILA

Overil:

Prílohy:

ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 8.1 | Zaobstaranie aktuálnej databázy študijných programov | Bertušek |  | 8.12.2004 | 3 | 1.4.2005 |  |
| 9.3 | Zapracovanie zmien vyplývajúcich z prototypu a posudku do dokumentácie | Imrecze |  | 23.2.2005 | 2 | 1.4.2005 |  |
| 10.1 | Dlhodobá: tlačové zostavy + emaily | Niejadlík |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.2 | Dlhodobá: fázy zápisu | Fučila |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.3 | Dlhodobá: štatistiky | Bertušek |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.4 | Dlhodobá: plány | Imrecze |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.5 | Dlhodobá: hash + autentifikácia | Trnovský |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.6 | Napísanie zápisnice | Imrecze |  | 2.3.2005 | 3 | 9.3.2005 |  |
| 10.7 | Inštalácia FTP servera | Niejadlík, Fučila |  | 2.3.2005 | 2 | 16.3.2005 |  |
| 10.8 | Prerobenie diagramu | Trnovský, Imrecze |  | 2.3.2005 | 3 | 16.3.2005 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

OPIS STRETNUTIA

- Všetci prítomní účastníci referovali na čom pracujú:

  - Bertušek pokračuje v práci na štatistikách

  - Niejadlík ukončuje implementáciu tlače dokumentov

  - Imreze a Fučila zatiaľ urobili zmeny v štruktúre databázy a pracujú na zmene kódu

- Za Trnovského, ktorý sa nemohol zúčastniť stretnutia referoval Niejadlík. Trnovský v súčasnosti pracuje na autentifikácii.

- Bertušek nás informoval o tom, že čoskoro budeme mať k dispozícii databázu reálnych údajov. Tí čo ešte nepodpísali prehlásenie o zodpovednosti za zverené dáta tak musia čím skôr urobiť.

- Inžinier Vranič nám doporučil, aby sme si prácu časovo rozumne rozdelili, aby bolo možné odprezentovať aj dielčie pokroky, a aby sme sa vyhli prípadnému neúspechu

- PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 8.1 | Zaobstaranie aktuálnej databázy študijných programov | Bertušek |  | 8.12.2004 | 3 | 1.4.2005 |  |
| 9.3 | Zapracovanie zmien vyplývajúcich z prototypu a posudku do dokumentácie | Imrecze |  | 23.2.2005 | 2 | 1.4.2005 |  |
| 10.1 | Dlhodobá: tlačové zostavy + emaily | Niejadlík |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.2 | Dlhodobá: fázy zápisu | Fučila |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.3 | Dlhodobá: štatistiky | Bertušek |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.4 | Dlhodobá: plány | Imrecze |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.5 | Dlhodobá: hash + autentifikácia | Trnovský |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 11.1 | Napísanie zápisnice | Fučila |  | 16.3.2005 | 3 | 22.3.2005 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová