Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 15

Základné informácie

Téma:	Postup prác

Dátum a čas:	13. apríl 2005, 11:30

Trvanie:	2,5 hodín

Miesto:	Softvérové štúdio 2

Účastníci:	Ing. Valentino VRANIĆ

Bc. Martin NIEJADLIK

Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:	Ing. Valentino VRANIĆ

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Ostatní:	Ing. Roman FILKORN

Vypracoval:	Bc. Martin NIEJADLIK

Overil:

Prílohy:

ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 10.1 | Dlhodobá: tlačové zostavy + emaily | Niejadlík |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.2 | Dlhodobá: fázy zápisu | Fučila |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.3 | Dlhodobá: štatistiky | Bertušek |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.4 | Dlhodobá: plány | Imrecze |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.5 | Dlhodobá: hash + autentifikácia | Trnovský |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 8.1 | Zaobstaranie aktuálnej databázy študijných programov | Bertušek |  | 8.12.2004 | 3 | 1.4.2005 | 10.4.2004 |
|  | Implementácia systému | SNIP |  |  | 1 | 20.4.2005 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

OPIS STRETNUTIA

- Bertušek informoval členov stretnutia o stave zháňania databázy aktuálnej verzie študijných plánov. Túto mu však ešte nikto nedodal.

- Fučila prezentoval stavový diagram, ktorý sa mu podarilo nakresliť vo Visiu. Diagram odrážal skutočné stavy ktorými prechádza študijný plán v rámci systému.

- Prisadol si k nám Filkorn

- Vranič sa ho pýtal na systém Plannet ohľadom aktuálnej databázy. Filkorn hovoril, že by Plannet mal byť spustený a prístupný na Internete. Bertušekovi však žiadny člen zodpovedného tímu nedal žiadnu informáciu o tomto stave situácie. Filkorn nás však uistil, že systém Plannet už videl bežať a mali by v ňom byť aj aktuálne údaje predmetov ale nie pravidiel. Bertušek spomenul iný systém na evidenciu predmetov z ktorého by sa dalo čerpať. Tento systém však Filkorn nepozná a navyše tento systém bol vytvorený len na dočasné používanie. Plannet ho mal nahradiť.

- Filkorn odišiel

- Vranič nás upozornil na to, že v prípade ak sa nám nepodarí zaobstarať si funkčnú databázu pravidiel, budeme musieť vytvoriť nejakú ručne. Pritom poukázal na to, že aktuálne pravidlá nie sú potrebné ale stačia len testovacie. Tieto máme samozrejme k dispozícii a už v systéme.

- Vranič sa obrátil na Bertušeka s otázkou, prečo sa až teraz vyhrotil problém so zháňaním aktuálnej databázy predmetov a pravidiel. Toto malo byť vyriešené už minulý semester. Bertušek nepodal priamu odpoveď.

- Fučila sa vrátil späť k prezentácii svojho diagramu stavov. Podrobne ho vysvetlil všetkým zúčastneným členom.

- Diskutovali sme o možnosti povolenia zapísania študenta aj v prípade, ak nespĺňa pravidlá. Zhodli sme sa na tom, že najlepšie bude keď sa bude dať vybrať či je zápis viazaný na splnenie pravidiel alebo nie je.

- Tím diskutoval o probléme so zápisom opakovaných voliteľných predmetoch. Počas diskusie zazneli názory, že by sme mali v systéme túto možnosť ošetriť, pretože potom nám je overovanie pravidiel zbytočné. Nefungovalo by totiž na všetky situácie. Vzhľadom na nedostatok času analyzovať túto situáciu a navrhnúť vhodné riešenie aj s implementáciou, sme sa rozhodli, že do dokumentácie vložíme diskusiu k tomuto problému a možnosti jeho riešenia.

- Trnovský ešte poznamenal, že na to aby sa s týmto problémom dalo niečo robiť by sme potrebovali vedieť, ktoré predmety sú voliteľné. Tento atribút však k dispozícii nemáme. Riešením by bolo dopĺňať ho manuálne pre každý predmet. Toto by však nemal kto robiť.

- Trnovský znovu poukázal na nekompletnosť pravidiel z minulého roka.

- Vranič navrhol vytvoriť špeciálny ročník pre študentov, ktorí spĺňajú pravidlá pre skoršie skončenie semestra (majú dostatočný počet kreditov).

- PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 10.1 | Dlhodobá: tlačové zostavy + emaily | Niejadlík |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.2 | Dlhodobá: fázy zápisu | Fučila |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.3 | Dlhodobá: štatistiky | Bertušek |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.4 | Dlhodobá: plány | Imrecze |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.5 | Dlhodobá: hash + autentifikácia | Trnovský |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová