Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 2

Základné informácie

Téma:	Analýza predchádzajúcich systémov

Dátum a čas:	20. 10. 2004, 11:10

Trvanie:	2 hodiny

Miesto:	Softvérové štúdio

Účastníci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Martin NIEJADLÍK

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:	Ing. Valentino VRANIĆ

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Ostatní:

Vypracoval:	Bc. Vojtech IMRECZE

Overil:

Prílohy:	žiadne

ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 1.1 | Zadefinovanie úloh v tíme | SNIP |  | 13.10.2004 | 2 | 13.10.2004 | 13.10.2004 |
| 1.2 | Meno tímu | SNIP |  | 13.10.2004 | 1 | 17.10.2004 | 16.10.2004 |
| 1.3 | Rozdelenie úloh | SNIP |  | 13.10.2004 | 1 | 17.10.2004 | 13.10.2004 |
| 1.4 | Identifikovať základnú funkcionalitu | SNIP |  | 13.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 1.5 | Vytvorenie web stránok, novinky | Bertušek |  | 13.10.2004 | 2 | 24.10.2004 | 17.10.2004 |
| 1.6 | Nainštalovanie a vyskúšanie funkčnosti minuloročného systému Horda | Niejadlik |  | 13.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 1.7 | Naštudovanie dokumentácie minuloročného systému Horda | Trnovský, Fučila |  | 13.10.2004 | 3 | 20.10.2004 |  |
| 1.8 | Vytvorenie šablôn dokumentov | Imredze |  | 13.10.2004 | 2 | 20.10.2004 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

OPIS STRETNUTIA

- Pedagogický vedúci nás vyzval, aby sme do budúceho týždňa určili podieľ členov tímu na vypracovaní ponuky.

- Vedúci stretnutia poprosil ostatných na stručnú sumarizáciu ich výsledkov.

- Niejadlík nás informoval, že systém minuloročného tímu Horda sa nepodarilo nainštalovať tak, aby bolo možné skúmať jeho správanie. Všetci členovia tímu považovali tento nedostatok za vážný, ktorý spôsobuje meškanie projektu. Pedagogický vedúci uznal, že nesplnenie tejto úlohy nie je chyba nášho tímu, lebo súčasťou dokumentácie by mala byť aj príručka inštalácie systému. Pedagogický vedúci ponukol, že poskytne kontakty na členov tímu Horda, aby sme tento problém vyriešili s nimi.

- Bertušek, ktorý bol zodpovedný za vytváranie internetovej stránky tímu,  oznámil, že jej prvá verzia je hotová – pred plánovaným termínom. Pedagogický vedúci tento fakt ohodnotil veľmi pozitívne. Bertušek dodal, že dizajn stránky je ešte v nevyspelom štádiu, a bude treba vykonať zmeny v tomto smere.

- Počas stretnutia sa vynárali ťažkosti oslovenia medzi pedagogickým vedúcim a členmi tímu, preto sa každý člen tímu predstavil a vymenoval svoje roly ešte raz.

- Nasledovala dlhšia diskusia o importe údajov z databázy ŠTUDENT do našej plánovanej databázy. Zistili sme, že v dokumentácii tímu Horda chýba opis práve tejto časti – nie je jednoznačné, odkiaľ získali použité údaje a ako ich obnovovali. Jediné, čo sme našli v tejto dokumentácii o databáze ŠTUDENT, je konštatovanie, že daná databáza má značne komplexnú štruktúru bez vhodnej dokumentácie. Opis niektorých polí vybratých tabuliek úplne chýba. Najpravdepodobnejšie, údaje do nich boli ručne naplnené tímom Horda, keďže neexistuje ani rozhranie, ani asociácia medzi nimi. Fučila navrhol, aby sme implementovali spomenuté rozhranie. Pedagogický vedúci navrhol, aby sme problematiku nechali na ďalšie stretnutia, keďže v súčasnej fáze projektu je to irelevantné, a ak treba robiť import z databázy ŠTUDENT, robíme to jednorázovo.

- Trnovský bol poverený objasnením problematiky importu údajov zo ŠTUDENTA s Ing. Filkornom, ktorý v minulom roku viedol tím Túlavý tuleň s projektom vytvárania pravidiel.

- Trnovský poukázal na fakt, že tím Horda v špecifikácii uviedol možnosť zadávania alternatívnych predmetov pri vytváraní OŠP, ale to z neznámych dôvodov neimplementovali. Ak náš systém má byť lepší ako predchádzajúci, musíme do neho zabudovať ďalšie funkčnosti – táto možnosť bude jedna z nich.

- Potom Fučila poukázal na problémy pri pravidlách v systéme tímu Horda, ktoré sú uvedené v posudku na tento systém. Zdrojom týchto problémov môže byť neznalosť zmien v projekte tímu Túlavý tuleň (vytváranie pravidieľ). Nová všeobecná úloha je do nášho systému zabudovať aj tieto zmeny. O interview s Ing. Filkornom o danej problematike bol overený Fučila.

- Imrecze a Bertušek dostali úlohu podrobne prečítať špecifikácie tímu Horda a Túlavý tuleň, a navrhnúť zmeny, aby lepšie odrážali požiadavky na vytváraný systém. Ich úlohou je tiež zistiť, či ďalšie stretnutie s pracovníkmi PGO, alebo inými dotyčnými nie je nutné na presnejšiu špecifikáciu požiadaviek. Spoločný názor členov tímu je to, že existujúca špecifikácia je dostatočne podrobná, a tak isto sú k dizpozícii zápisnice o stretnutí minulorčného tímu.

- Pred koncom stretnutia nám Vranič podrobnejšie priblížil úlohy spojené s prácou v týme. Zdôraznil najmä rolu rozdeľovania úloh a úzskej spolupráce v tíme.

- Členovia tímu určili podieľ členov na vytvorenie ponuky nasledovne:

  - Bertušek: 	30 %

  - Fučila:	15 %

  - Imrecze:	15 %

  - Niejadlík: 	25 %

  - Trnovsky:	15 %

- Bertušek a Imrecze rozdelili úlohu návrhu špecifikácie tak, že Imrecze sa vychádza zo špecifikácie tímu Horda, a Bertušek zo špecifikácie tímu Túlavý tuleň. Výsledky spolu zkonzultujú deň pred ďalším stretnutím.

- Členovia tímu sa rozhodli, že každý člen bude mať svoju verziu systému doma, aby boli schopní aj samostatne pracovať, a v softvérovom štúdiu budú mať jednu konzistentnú verziu, ktorá bude pravidelne obnovovaná a zmeny logované.

- Vedúci stretnutia zhodnotil stretnutie a poďakoval všetkým za účasť.

PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 1.4 | Identifikovať základnú funkcionalitu | SNIP |  | 13.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 1.6 | Nainštalovanie a vyskúšanie funkčnosti minuloročného systému Horda | Niejadlik |  | 13.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 1.7 | Naštudovanie dokumentácie minuloročného systému Horda | Trnovský, Fučila |  | 13.10.2004 | 3 | 20.10.2004 |  |
| 1.8 | Vytvorenie šablôn dokumentov | Imredze |  | 13.10.2004 | 2 | 20.10.2004 |  |
| 2.1 | Interview s Ing. Filkornom: projekt jeho minuloročného tímu na vytvorenie pravidiel | Trnovský |  | 20.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 2.2 | Interview s Ing. Filkornom: implementácia projektu jeho minuloročného tímu, kontakt na autorov | Fučila |  | 20.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 2.3 | Preštudovať špecifikáciu tímu Túlavý Tuleň | Bertušek |  | 20.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 2.4 | Preštudovať špecifikáciu tímu HORDA | Imredze |  | 20.10.2004 | 1 | 27.10.2004 |  |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | nezadané | 1 | 27.10.2004 |  |
| 2.6 | Podieľ členov na ponuke | SNIP |  | 20.10.2004 | 2 | 27.10.2004 |  |
| 2.7 | Napísanie ďalšej zápisnice | Imredze |  | 20.10.2004 | 3 | 27.10.2004 |  |