Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 7

Základné informácie

Téma:	Funkcionalita systému a prototyp

Dátum a čas:	1. 12. 2004, 12:05

Trvanie:	1 hodina

Miesto:	Softvérové štúdio

Účastníci:	Ing. Valentino VRANIĆ

Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Martin NIEJADLIK

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:	Ing. Valentino VRANIĆ

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Ostatní:

Vypracoval:	Bc. Vojtech IMRECZE

Overil:

Prílohy:	žiadne

ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 6.1 | Nainštalovanie implementačného prostredia pre prototyp | Imrecze Fučila Niejadlik |  | 25.11.2004 | 2 | 1.12.2004 | 1.12.2004 |
| 6.2 | Naštudovanie implementačného prostredia | Imrecze Fučila Niejadlik |  | 25.11.2004 | 1 | 1.12.2004 | 1.12.2004 |
| 6.3 | Naštudovanie možností testovania | Bertušek |  | 27.11.2004 | 1 | 1.12.2004 | 1.12.2004 |
| 6.4 | Návrh obsahu stránok prototypu a ich vzhľadu | Trnovský |  | 27.11.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 6.5 | Navrhnutie a správa dokumentácie k protopypu | Imrecze |  | 27.11.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

OPIS STRETNUTIA

- Na začiatku stretnutia sme diskutovali o odporúčaniach, ktoré sme dostali od člena minuloročného tímu Horda z vlastnej iniciatívy. Táto správa bola rozposlaná pre všetky členovia tímu. Správa obsahovala dôvod, prečo tím Horda nepoužíval indexáciu, a vysvetlujú v nej, že ako môže zavedenie indexov zlepšiť odozvu celého systému. Je v nej tiež spomenuté, že tím Horda má dve vrezie databázy: jedna bez indexácie a druhá s indexáciou, a píšu, že pri použití druhej verzie dosiahli okamžitú odozvu systému.

- Potom sa nasledovala diskusia o databáze. Najväčším problémom je, že zatiaľ nemáme prístup k databázy, ktorá by obsahovala reálne množstvo údajov. Neskôr na stretnutí sme sa však zhodli, že na vytvorenie prototypu potrebujeme iba veľké množstvo údajov, ktoré ale nemusia byť zmysluplné, keďže budú použité na testovanie rýchlosti prístupu k nim. Jeden z členov minuloročného tímu Túlavý tuleň nám dávnejšie slúbil, že nám sprístupňuje ich databázu, čo sa ešte stále neuskutočnilo.

- Pedagogický vedúci nás upozornil, že bez podpísania zmluvy o ochrane údajov a mlčanlivosti nemôžeme mať prístup k reálnymi údajmi. Toto vyplýva z povahy údajov uchovaných v databáze Študent.

- Nasledovala diskusia o možnosti zrýchlenia prístupu k databázy. Prvotnou úlohou je vyriešenie indexovanie databázy. Databáza tímu Túlavý tuleň nepoužíva indexovanie, čo znamená, že nemôžeme ani my. Podľa pedagogického vedúceho by tento fakt znamenalo ohrozenie cieľa nášho prototypovania, lebo kľúčovou stratégiou urýchlenia prístupu k databázy je práve zavedenie indexov.

- Pedagogický vedúci nám odporúčil, aby sme sa dostali do kontaktu s členmi tímu Harda, aby nám sprístupňovali ich databázu, ktorá je už indexovaná a obsahuje netriviálnu vzorku údajov. Vznikla nová úloha konzultácie indexácie s tímom Horda.

- Bertušek poznamenal, že indexácia nemusí mať v každom prípade iba pozitívne vplyvy na odozvu, ale v našom prípade je to výhodné, keďže nebudeme veľa zapisovať (alebo vôbec) do indexovaných tabuliek.

- Nasledovala diskusia o prototype. Inštalácia Tomcatu a databázového servera Posgre je už hotová, čo znamená, že sme pripravení na vytvorenie prototypu.

- Trnovský pripravil zoznam vecí, ktoré by sme mohli implementovať v prototype. Označil tri hlavné moduly: zobrazenie OdŠP, kontrola OŠP a používateľské rozhranie.

- Pedagogický vedúci nám vysvetlil, že výsledok prototypovania nemusí byť ucelený systém, stačí, ak vytvárame menšie časti, ktoré v princípe nemusia mať ani používateľské rozhranie. Rozhodli sme sa rozdeliť aspekty, ktoré plánujeme testovať.

- Na koniec, Bertušek nám oznámil, že našiel systém, pomocou ktorého budeme sledovať rýchlosť každej časti prototypu. Výstup bude slúžiť na ohodnotenie príslušnej časti.

    - PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 6.4 | Návrh obsahu stránok prototypu a ich vzhľadu | Trnovský |  | 27.11.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 6.5 | Navrhnutie a správa dokumentácie k protopypu | Imrecze |  | 27.11.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 7.1 | Testovať rýchlosť funkcií v Postgresql | Fučila |  | 1.12.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 7.2 | Porovnanie JSP s PHP | Niejadlík, Imrecze |  | 1.12.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 7.3 | Vytvorenie dokumentácie k prototypu | SNIP |  | 1.12.2004 | 1 | 13.2.2004 |  |
| 7.4 | Vytváranie interfacu | Trnovský |  | 1.12.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 7.5 | Testovanie riešení testovacím systémom | Bertušek |  | 1.12.2004 | 1 | 10.12.2004 |  |
| 7.6 | Zhodnotenie riešení | SNIP |  | 1.12.2004 | 1 | 10.12.2004 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová