Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 8

Základné informácie

Téma:	Prototyp systému

Dátum a čas:	8. 12. 2004, 12:05

Trvanie:	1 hodina

Miesto:	Softvérové štúdio

Účastníci:	Ing. Valentino VRANIĆ

Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Martin NIEJADLIK

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:	Ing. Valentino VRANIĆ

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Ostatní:

Vypracoval:	Bc. Martin NIEJADLIK

Overil:

Prílohy:	žiadne

ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 6.4 | Návrh obsahu stránok prototypu a ich vzhľadu | Trnovský |  | 27.11.2004 | 1 | 8.12.2004 | 8.12.2004 |
| 6.5 | Navrhnutie a správa dokumentácie k protopypu | Imrecze |  | 27.11.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 7.1 | Testovať rýchlosť funkcií v Postgresql | Fučila |  | 1.12.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 7.2 | Porovnanie JSP s PHP | Niejadlík, Imrecze |  | 1.12.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 7.3 | Vytvorenie dokumentácie k prototypu | SNIP |  | 1.12.2004 | 1 | 13.2.2004 |  |
| 7.4 | Vytváranie interfacu | Trnovský |  | 1.12.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 7.5 | Testovanie riešení testovacím systémom | Bertušek |  | 1.12.2004 | 1 | 10.12.2004 |  |
| 7.6 | Zhodnotenie riešení | SNIP |  | 1.12.2004 | 1 | 10.12.2004 | 10.12.2004 |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

OPIS STRETNUTIA

- Trnovský opísal problémy ktoré mal pri testovaní prototypu pre generovanie pravidiel vytvoreného v JAVE. Spomínal že jeho prototyp ide spustiť len 5x a potom už viac nejde. Ďalej poznamenal, že v projekte tímu Horda sú viaceré nedostatky z hľadiska implemtácie niektorých funkcií. Tieto funkcie vykonávajú veľa zbytočných dotazov na databázu. Tieto sa dajú nahradiť jedným dotazom. Ďalej spomínal ďalšie vylepšenia vo forme vytvorenia tabuľky kde pre každého študenta na začiatku zápisu, kde bude zoznam predmetov, ktoré sa mu budú zobrazovať pri prihlásení do systému. Teda nebude potrebné ich zakaždým generovať z pravidiel. Prototypovanie pokračuje.

- Niejadlik takisto informoval o svojom progrese pri programovaní prototypu. Takisto spomenul viaceré nedostatky implementácie tímu Horda. Tieto sú také isté ako v predchádzajúcom bode. Prototypovanie pokračuje.

- Následne nás imrecze informoval o problémoch s dodávkou elektriny na internátoch a tým spojeným problémom s dodaním dokumentácie z minulého stretnutia.

- S Vraničom sme mali následne diskusiu o tom, čo by mala obsahovať dokumentácia k prototypu. Zhodli sme sa na tom, že táto dokumentácia by mala byť ako samostatná kapitola v celkovej dokumentácii. Ukážky kódov by mali byť vedené ako prílohy.

- Ďalším bodom diskusie bol systém qwikiwiki, ktorý vedúci tímu nainštaloval na server tímu. Členovia tímu ho považujú za nepotrebný. Vedúci tímu však povedal, že pre osobné potreby ho potrebuje. Systém teda zatial ostal nainštalovaný s tým, že prístup k nemu bude len pomocou hesla.

- Vedúci tímu nás ešte informoval, že mu nebola dodaná aktuálna databáza študijných plánov od člena tímu Túlavý tuleň. Na túto databázu stále čakáme. Získanie tejto databázy ostáva do ďalšieho semestra.

- S tímom č. 9, ktorému máme prezentovať náš prototyp sme si dohodli stretnutie na 14.12.2004 o 11:00 hod.

    - PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 6.4 | Navrhnutie a správa dokumentácie k protopypu | Imrecze |  | 27.11.2004 | 1 | 12.12.2004 |  |
| 6.5 | Testovať rýchlosť funkcií v Postgresql | Fučila |  | 1.12.2004 | 1 | 12.12.2004 |  |
| 7.1 | Porovnanie JSP s PHP | Niejadlík, Imrecze |  | 1.12.2004 | 1 | 12.12.2004 |  |
| 7.2 | Vytvorenie dokumentácie k prototypu | SNIP |  | 1.12.2004 | 1 | 12.12.2004 |  |
| 7.3 | Vytváranie interfacu | Trnovský |  | 1.12.2004 | 1 | 12.12.2004 |  |
| 7.4 | Testovanie riešení testovacím systémom | Bertušek |  | 1.12.2004 | 1 | 12.12.2004 |  |
| 8.1 | Zaobstaranie aktuálnej databázy študijných programov | Bertušek |  | 8.12.2004 | 3 | nezadané |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová