| Zápisnica |  |  | Dátum |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.1 |  |  | 19.10. 2005 |  | D202 |  |  |  |  | 15:55 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prvé stretnutie po pridelení témy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ivan Kapustik predstavil členom tímu - Súťaž RoboCup, a vysvetlil jej princípy. - Minuloročné tímy, ich web stránky. - Ukázal ako má vyzerať štruktúra dokumentácie. - Vysvetlil ako funguje Soccerserver a aký je pohľad hráča na ihrisko. - Vysvetlil vlastnosti hráča, ako fungujú jeho základné senzory. - Vysvetlil funkciu trénera a kauča. - Rozhodlo sa o pridelení nasledujúcich funkcií - Vedúci tímu: TMin - Údržba webu: OK - Integrátor dokumentácie:TMat - Dohodli sme sa, že LH a TMin opustia stretnutie skôr, z dôvodu zápočtovej písomky písanej v tomto ktorá sa koná v čase stretnutia tímu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žiadne úlohy neboli pridelené |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 1.0 | Vytvorenie časového plánu pre projekt |  |  | TMin |  |  | 19.10.2005 |  | 26.10.2005 |  | začatá |
| 1.1 | Vytvorenie šablón pre dokumentáciu |  |  | TMat |  |  | 19.10.2005 |  | 26.10.2005 |  | začatá |
| 1.2 | Vytvorenie webovej stránky |  |  | OK |  |  | 19.10.2005 |  | 2.11.2005 |  | začatá |
| 1.3 | Prezretie si výstupov nasledujúcich tímov: - Squirrel squadron - FC Farmári - L.A.S.T - SKLO |  |  | LH,OK,PL, TMat,TMin |  |  | 19.10.2005 |  | 26.10.2005 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Peter Ledňa |  |  | Zapisoval |  |  | Peter Ledňa |  |  |  |

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.2 |  |  | 26. 10. 2005 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 15:55 – 17:30 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druhé stretnutie, vyjasnenie situácie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kontrola predchádzajúcej zápisnice(vypracoval Peter Ledňa) - oprava gramatických chýb - zmena spôsobu odvolávania sa na členov v texte ( celými menami, nie skratkami) - rozšírenie textu ( podrobnejší opis činností) - kontrola plnenia úloh - časový plán – zapracovať zmeny: - 5. týždeň – analýza domácich aj svetových tímov - 9. týždeň – pridať analýzu posudku od konkurenčného tímu + dopracovanie nedostatkov vyplývajúcich z posudku - Diskusia o poznatkoch nadobudnutých čítaním výstupov predchádzajúcich tímov – vysvetlenie nejasností, návrhy a pripomienky - Rozdelenie nových úloh + upozornenie, web stránka musí byť pripravená najneskôr do 7.týždňa, funkčná pod Mozzilou aj Explorerom!!!(vhodné spraviť funkciu upload) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vytvorenie časového plánu pre projekt |  |  |  | TMin |  |  |  | 26. 10. 2005 |  |  | Čiastočne splnená |
|  | Plán bol vytvorený, ale pri kontrole vznikli pripomienky uvedené v zápisnici, ktoré je treba dopracovať |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Vytvorenie šablón pre dokumentáciu |  |  |  | TMat |  |  |  | 26. 10. 2005 |  |  | splnená |
|  | Boli vytvorené šablóny pre hlavný dokument a zápisnicu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Vytvorenie www stránky |  |  |  | Ondrej Krško |  |  |  | 2. 11. 2005 |  |  | nesplnená |
|  | Ondrej Krško sa pravdepodobne rozhodol opustit tím |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Prezretie si výstupov vlaňajších a predvlaňajších tímov: |  |  |  | LH, PL, TMat, TMin |  |  |  | 26. 10. 2005 |  |  | splnená |
|  | Oboznámenie sa s nasledujúcimi tímami: - Squirrel Squadron - FC Farmári - SKLO - L.A.S.T. United |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 2.1 | Analýza tímu Squirrel Squadron |  |  | LH |  |  |  | 26. 10. 2005 |  | 2. 11. 2005 |  | začatá |
| 2.2 | Analýza tímu FC Farmári |  |  | PL |  |  |  | 26. 10. 2005 |  | 2. 11. 2005 |  | začatá |
| 2.3 | Analýza serveru |  |  | Ondrej Krško |  |  |  | 26. 10. 2005 |  | 2. 11. 2005 |  | začatá |
| 2.4 | Analýza tímu SKLO |  |  | TMat |  |  |  | 26. 10. 2005 |  | 2. 11. 2005 |  | začatá |
| 2.5 | Analýza tímu L.A.S.T. United |  |  | TMin |  |  |  | 26. 10. 2005 |  | 2. 11. 2005 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Tomáš Matúšek |  |  |  | Zapisoval |  |  | Tomáš Matúšek |  |  |  |

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 3 |  |  | 2. 11. 2005 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 15:55 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdelenie úloh, diskusia o preštudovaných domácich tímoch. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ing. Ivan Kapustík odporučil nasledujúce zmeny pri tvorbe zápisnice: - Pri opise priebehu stretnutia nepoužívať zbytočne skratky mien členov tímu. - Inšpirovať sa zápisnicou tímu č. 11. - Pri uvádzaní stavu plnenia úlohy je potrebné podrobnejšie opísať, čo bolo splnené (napr. bol vytvorený dokument). - Vzhľadom na dlhodobú neúčasť člena tímu Ondreja Krška na tímovej činnosti a jeho neochotu komunikovať so zvyškom tímu (resp. oznámiť ostatným, že nebude s nami v tímovom projekte pokračovať) sme prerozdelili jemu pridelené úlohy medzi ostatných členov tímu: - Úloha vytvoriť web-stránku tímu bola zverená Tomášovi Matúšekovi, ktorému bude pomáhať Tomáš Minčeff. Kľúčovou požiadavkou na web-stránku je jej funkčnosť a aktuálnosť. Na grafické prevedenie sa nemusí klásť dôraz. Stránku treba uviesť do prevádzky čo najskôr, najneskôr však do budúceho stretnutia. - Analýza servera bola pridelená Petrovi Ledňovi, ktorý sa jej venoval už pred týmto stretnutím na základe dohody s ostatnými členmi tímu (po zvážení vysokej pravdepodobnosti ukončenia spolupráce s Ondrejom Krškom). - Ing. Ivan Kapustík zdôraznil potrebu splnenia všetkých úloh dohodnutých na stretnutí do nasledujúceho stretnutia. V prípade, že danú úlohu nevykoná ten člen tímu, ktorému bola zverená (z rôznych dôvodov, napr. choroba), musia ostatní členovia tohto člena operatívne zastúpiť v plnení jeho povinností. - Prebehla diskusia o názve tímu. Podľa Ing. Kapustíka nie je nutné tím pomenovať, ale je to vhodné a odporúčané. Nikto nepredložil dostatočne dobrý návrh na meno tímu, s ktorým by súhlasila aj väčšina ostatných. - Ľubomír Hromádka poukázal na potrebu dohody v otázke spôsobu uvádzania citácií. Po diskusii sme sa dohodli, že citácie sa budú uvádzať menom autora dokumentu a rokom jeho vydania. - Dohodli sme sa na potrebe zmeny vytvorených šablón pre dokumentáciu. Táto úloha bola zverená Tomášovi Minčeffovi v spolupráci s Ľubomírom Hromádkom. - Dohodli sme sa, že do plánu projektu je potrebné dorobiť jasnejšie zvýraznenie dôležitých termínov aj s potrebnými výstupmi, aby pri pohľade na plán bolo jasné, čo, kedy a v akej forme máme odovzdať a nebolo nutné hľadať v ďalších dokumentoch (napr. na web-stránke predmetu). - Jednotliví členovia tímu referovali o výsledkoch analýzy prideleného domáceho (t.j. fakultného) tímu. Navzájom sme sa informovali, čo sa predchádzajúcim tímom podarilo/nepodarilo vyriešiť. Informácie v prípade potreby doplnil Ing. Ivan Kapustík. Peter Ledňa predložil aj stručnú analýzu servera, ktorá bola pôvodne pridelená Ondrejovi Krškovi. - Ing. Ivan Kapustík nám priniesol články z odborných časopisov týkajúce sa RoboCupu, aby sme aj z nich zapracovali zaujímavé myšlienky do analýzy. Články boli zverené Tomášovi Minčeffovi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Analýza tímu Squirrel Squadron |  |  |  | LH |  |  |  | 2.11.2005 |  |  | splnená |
|  | Referoval o analyzovanom tíme. Vytvoril dokument, ktorý bude zapracovaný do dokumentácie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Analýza servera |  |  |  | OK |  |  |  | 2.11.2005 |  |  | splnená |
|  | OK túto úlohu nesplnil, nahradil ho Peter Ledňa, ktorý poskytol ostatným informácie o futbalovom serveri a vytvoril príslušný dokument, ktorý bude zapracovaný do dokumentácie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Analýza tímu FC Farmári |  |  |  | PL |  |  |  | 2.11.2005 |  |  | splnená |
|  | Referoval o analyzovanom tíme. Vytvoril dokument, ktorý bude zapracovaný do dokumentácie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Analýza tímu Sklo |  |  |  | TMat |  |  |  | 2.11.2005 |  |  | splnená |
|  | Referoval o analyzovanom tíme. Vytvoril dokument, ktorý bude zapracovaný do dokumentácie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Analýza tímu L. A. S. T. United |  |  |  | TMin |  |  |  | 2.11.2005 |  |  | splnená |
|  | Referoval o analyzovanom tíme. Vytvoril dokument, ktorý bude zapracovaný do dokumentácie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 3.1 | vymyslieť názov tímu |  |  | všetci |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | neurčený |  | začatá |
| 3.2 | vytvoriť web-stránku tímu |  |  | TMat, assist: TMin |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | 6. 11. 2005 |  | začatá |
| 3.3 | určenie správcu riadenia verzii zdrojového kódu |  |  | TMin |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | začiatok letného semestra |  | začatá |
| 3.4 | zmeniť šablóny pre tvorbu dokumentácie |  |  | LH, TMin |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | 9. 11. 2005 |  | začatá |
| 3.5 | modifikovať plán projektu podľa bodu 7 priebehu stretnutia |  |  | TMin |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | 9. 11. 2005 |  | začatá |
| 3.6 | analýza vybraného svetového tímu (každý analyzuje 1 tím) |  |  | LH, PL, TMin |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | 9. 11. 2005 |  | začatá |
| 3.7 | vybrať hráča, ktorého budeme rozširovať |  |  | všetci |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | 9. 11. 2005 |  | začatá |
| 3.8 | určiť, aké nové stratégie chceme implementovať v našom hráčovi |  |  | všetci |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | 9. 11. 2005 |  | začatá |
| 3.9 | napísať úvod určený na web-stránku a do dokumentácie |  |  | TMin |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | 9. 11. 2005 |  | začatá |
| 3.10 | dodať opravené verzie všetkých dokumentov, ktoré vytvorili členovi LH |  |  | PL, TMat, TMin |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | 5. 11. 2005 12:00 |  | začatá |
| 3.11 | spracovať a finalizovať analytickú časť dokumentácie na základe dodaných podkladov (úloha 3.10) |  |  | LH |  |  |  | 5. 11. 2005 |  | 9. 11. 2005 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Ľubomír Hromádka |  |  |  | Zapisoval |  |  | Ľubomír Hromádka |  |  |  |

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 4 |  |  | 9. 11. 2005 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 15:15 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK (vedúci tímu) |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmena organizácie tímu, diskusia ohľadom špecifikácie a návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie začalo kontrolou plnenia úloh z predchádzajúceho stretnutia pod vedením Ľubomíra Hromádku. Všetky úlohy boli splnené. - Vedúci bol informovaný o novom názve tímu – FIITMEDIA Bratislava. - Stránka tímu bola úspešne spojazdnená na Internete 6. 11. Boli sme informovaní vedúcim o hodnotení stránky doc. Bielikovou ako nedodržanie termínu. Nesúhlasíme s týmto hodnotením, keďže bolo vytvorené k termínu 5. 11. Oficiálny termín bol 6. týždeň a nebol bližšie špecifikovaný. - Plán projektu bol upravený tak, aby obsahoval zvýraznené termíny. Tomáš Matúšek dostal za úlohu pridať tieto informácie aj na stránku. - Vzhľadom na zmenu zloženia tímu prerozdelil Tomáš Minčeff po konzultáciách a na základe záujmu a schopností jednotlivé role nasledovne: - Ľubomír Hromádka, zodpovedný za dokumentáciu a riadenie kvality. - Peter Ledňa, zodpovedný za vývoj - Tomáš Matúšek, zodpovedný za webovú prezentáciu, podporné webové služby (CVS) - Ondrej Krško vynaložil len veľmi malé množstvo úsilia, z toho dôvodu po dohode s vedúcim sa nebude uvádzať ako autor dokumentácie, ale zmienka sa musí nachádzať v dokumentácií k riadeniu. - Diskusia o výbere hráča. Pôvodne sme vybrali hráča tímu FC Farmári. Peter Ledňa navrhol zorganizovať stretnutie s niektorým riešiteľom pre získanie lepšieho prehľadu o danom hráčovi. Napriek už spomínanému výberu sme si ponechali priestor na zmenu tohto rozhodnutia s ohľadom na výsledky získané prototypom. Pri prototype sa môže použiť aj iný hráč, prípadne ich porovnanie a posúdenie. - V rámci diskusie o možných vylepšeniach hráčov boli predložené návrhy na - riadenie vyššej logiky pomocou neurónových sietí a genetického algoritmu. Podľa vedúceho tímu treba prihliadnuť na rozsah, ktorý sme schopní zvládnuť počas prototypovania - snaha o odstránenie šumu. Boli sme upozornení na to, že presnosť sa zlepší len o veľmi malú hodnotu a zbytočne zaťaží výpočet. Nepresnosť sa pohybuje na malej úrovni, čo sa týka smeru hráča. - využitie zberu štatistiky podľa úspešnosti typu nahrávok proti konkrétnemu súperovi. - správanie sa hráčov po štandardných situáciách, napr. bežať na takú pozíciu, kde sa bude dať prihrať. - Obsahom špecifikácie má byť to, čo by sa asi dalo vylepšiť. Cieľom prototypu má byť overiť, ako sa navrhované zmeny prejavia na celkovom výsledku, či už pozitívne alebo negatívne a čo z toho vyplynie. Sú to zmeny, ktoré by sme mohli dopracovať, maximálne 4. - Boli sme informovaní vedúcim tímu o vzájomnom posudzovaní medzi tímami 1-2-9. My budeme posudzovať tím č. 1, naše výstupy posúdia členovia tímu č. 9. Je potrebné sa dohodnúť na termíne s ostatnými tímami, vedúci tímu by mal byť prítomný vo svojej kancelárií. Ďalej je potrebné zabezpečiť viazanie dokumentácie a preberací protokol. - Dohodli sme sa, že najneskôr v piatok 11. 11. pripravíme nápady pre zlepšenie a jeden, ktorý sme schopní implementovať a prečo. Navzájom sa dohodneme na ďalšom spracovaní špecifikácie a návrhu. Mimoriadne stretnutie sa uskutoční v pondelok 14. 11. po spoločnom stretnutí v rámci predmetu. V stredu 16. 11. musí byť pripravená prvá verzia špecifikácie a návrhu. - Ďalšie dohodnuté veci: doplniť odkazy na použitú literatúru do analýzy, vytvorenie nového mailového aliasu zahrňujúceho nový názov z dôvodu chýbajúcich práv na pôvodnom. - Každý vytvorený výstup sa posiela všetkým pomocou aliasu. Pre potreby zabránenia duplicity a zlepšenia informovanosti členov tímu. Každý mail musí obsahovať nejaký popis, komu je určený a čo sa s ním má urobiť. - Keďže žiadny aktívny člen tímu ani vedúci nemajú povinnosti v termíne od 15:00 a softvérové štúdio nie je úplne obsadené, dohodli sme sa na posune termínu stretnutia na tento termín. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | vymyslieť názov tímu |  |  |  | všetci |  |  |  | neurčený |  |  | splnená |
|  | Meno tímu je FIITMEDIA Bratislava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | vytvoriť web-stránku tímu |  |  |  | TMat, asist: TMin |  |  |  | 6. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Stránka bola umiestnená na oficiálnu stránku v stanovený termín. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | určenie správcu riadenia verzii zdrojového kódu |  |  |  | TMin |  |  |  | začiatok letného semestra |  |  | splnená |
|  | Pridelenie zodpovednosti sa udialo v rámci nového prerozdelenia funkcií. Bod zápisnice 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | zmeniť šablóny pre tvorbu dokumentácie |  |  |  | LH, TMin |  |  |  | 9. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Šablóny boli upravené a zobrazené na stránke. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | modifikovať plán projektu podľa bodu 7 priebehu stretnutia |  |  |  | TMin |  |  |  | 9. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Plán projektu bol upravený, odoslaný TMat kvôli úprave stránky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | analýza vybraného svetového tímu (každý analyzuje 1 tím) |  |  |  | LH, PL, TMin |  |  |  | 9. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Každý vypracoval dokument, ktorý bol pripojený k analýze. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | vybrať hráča, ktorého budeme rozširovať |  |  |  | všetci |  |  |  | 9. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Predbežne bol vybraný hráč tímu FC Farmári, nechali sme si priestor pre zmenu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | určiť, aké nové stratégie chceme implementovať v našom hráčovi |  |  |  | všetci |  |  |  | 9. 11. 2005 |  |  | presunutá na 11. 9. |
|  | Nová organizácia podľa bodu 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | napísať úvod určený na web-stránku a do dokumentácie |  |  |  | TMin |  |  |  | 9. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Úvod bol vypracovaný a zaradený do analýzy a umiestnený na stránku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | dodať opravené verzie všetkých dokumentov, ktoré vytvorili členovi LH |  |  |  | PL, TMat, TMin |  |  |  | 5. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Riešitelia dodali opravené materiály domácich členov tímu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | spracovať a finalizovať analytickú časť dokumentácie na základe dodaných podkladov (úloha 3.10) |  |  |  | LH |  |  |  | 9. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Dodané dokumenty boli zapracované do analýzy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 4.1 | pridanie dôležitých termínov na stránku |  |  | TMat |  |  |  | 9. 11. 2005 |  | 16. 11. 2005 |  | začatá |
| 4.2 | vytvoriť nový mailový alias pre tím |  |  | LH |  |  |  | 9. 11. 2005 |  | 10. 11. 2005 |  | začatá |
| 4.3 | zorganizovanie stretnutia s členom tímu FC Farmári |  |  | PL |  |  |  | 9. 11. 2005 |  | 16. 11. 2005 |  | začatá |
| 4.4 | zabezpečenie dokumentácie: TMin dierkovač, LH obal |  |  | LH, TMin |  |  |  | 9. 11. 2005 |  | 14. 11. 2005 |  | začatá |
| 4.5 | vytvorenie preberacieho protokolu |  |  | TMin |  |  |  | 9. 11. 2005 |  | 16. 11. 2005 |  | začatá |
| 4.6 | vytvorenie dokumentov podľa bodu 11. |  |  | všetci |  |  |  | 9. 11. 2005 |  | 16. 11. 2005 |  | začatá |
| 4.7 | dohodnutie termínu odovzdania k prvému kontrolnému bodu |  |  | TMin |  |  |  | 9. 11. 2005 |  | 16. 11. 2005 |  | začatá |
| 4.8 | doplniť literatúru použitú pri analýze |  |  | PLE, TMat, TMin |  |  |  | 9. 11. 2005 |  | 16. 11. 2005 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Tomáš Minčeff |  |  |  | Zapisoval |  |  | Tomáš Minčeff |  |  |  |

| Zápisnica |  | Dátum | Miesto |  |  | Čas stretnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 5 |  | 15. 11. 2005 | Študentský klub |  |  | 10:10 |
| Zúčastnení členovia |  | Peter Ledňa |  | PL |  |  |
| Hostia |  | Jaroslav Zajac |  | JZ |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |
| Získanie informácií o tíme FC Farmári |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |
| - Jaroslav Zajac vysvetľoval, ktorým implemetnovaným častiam sa venovali jednotlivý členovia tímu FC Farmári - Jaroslav Zajac sa zaoberal a implementoval najmä veci spojené s Koučom, výber formácií, vytváranie štatistík.... - Zvyšný členovia sa zaoberali najmä vývojom neurónových sietí a podpornými programami. - Jaroslav Zajac upozornil na niektoré nedostatky v zdrojovom kóde Kouča, na ktoré prišli počas zápasov na školskom turnaji. Počas zápasov sa im niekoľko krát stalo, že na začiatku hry boli všetci hráči umiestnený do jedného bodu. - Ako ďalší nedostatok, ktorý je nutné opraviť, je najmä zlé umiestnenie stredu formácie (ktorá sa posúva z ohľadom na umiestnenie lopty), kedy sa niektorí hráči dostanú za postrannú čiaru. - Jaroslav Zajac ukázal kde sa nachádzajú niektoré dôležité triedy v zdrojovom kóde hráča. Ďalej vysvetlil význam jednotlivých prepínačov pri spúšťaní hráča. |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval | Peter Ledňa |  | Zapisoval |  | Peter Ledňa |  |

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  |  | Miesto |  |  |  | Čas stretnutia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.6 |  |  | 16.11. 2005 |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  | 15:00 |  |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  |  |  | PL TMat TMin |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  |  |  | IK |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezentovanie návrhov k prototypu hráča a konzultovanie finálnych úprav dokumentácie pred samotným odovzdaním k prvému kontrolnému bobu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie sa konalo bez Ľubomíra Hromádku, ktorý sa nezúčastnil stretnutia pre chorobu. Svoje povinnosti si však splnil a poslal ostatným členom tímu svoju špecifikáciu a návrh. - Vedúci tímu skontroloval zápisnicu z minulého stretnutia, ktorú vypracoval Tomáš Minčeff. Vedúci ho upozornil na jeden preklep a odporučil mu preformulovať niektoré vety v zápisnici. - Tomáš Minčeff ukázal vedúcemu vypracovanú dokumentáciu k riadeniu. Ivan Kapustík bol s jej obsahom spokojný, ale upozornil na chýbajúcu kapitolu o komunikácii v tíme. - Vedúci skontroloval úlohy z minulého týždňa. Všetky úlohy až na uskutočnenie stretnutia z dňa 14. 11 boli splnené. Stretnutie členov tímu sa neuskutočnilo z dôvodu absencie Ľubomíra Hromádku a Petra Ledňu , ktorý sa ospravedlnil z dôvodu konania zápočtovej písomky. - Tomáš Matúšek informoval, že zvýraznil dôležité termíny na stránke. Čo bolo následne aj prezentované. - Peter Ledňa informoval členov tímu o stretnutí s minuloročným členom tímu FC Farmári Jaroslavom Zajacom a informoval ich o nových skutočnostiach, ktoré sa na stretnutí dozvedel. - Peter Ledňa prezentoval svoj návrh na úpravu hráča FC Farmári, ktorý spočíval vo využití viacerých neurónových sietí, pri rozhodovaní sa o úspešnosti prihrávky. Vysvetlil ako si predstavuje výber konkrétnej neurónovej siete hráčom. - Tomáš Minčeff prezentoval svoj návrh na vylepšenie hráča, ktorý spočíval v aplikovaní bitových masiek na pozíciu protihráčov. Tieto bitové masky by sa potom používali pri prihrávkach. Ivan Kapustík navrhol zapracovať tento koncept do algoritmu výberu neurónovej siete na určovanie pravdepodobností prihrávok, ktorý navrhol Peter Ledňa. - Tomáš Minčeff vysvetlil návrh, ktorý poslal Ľubomír Hromádka. Ten spočíval vo využití špeciálneho typu hráča tzv. Libera. Ivan Kapustík upozornil, že takýto hráč by sa rýchlo unavil a preto by sme pri jeho výbere mali zvoliť heterotyp, ktorému sa rýchlejšie dopĺňa stamina. - Tomáš Matúšek prezentoval svoj návrh na vylepšenie schopností existujúcich hráčov. Jeho hlavná myšlienka spočívala v uvoľnení sa obsadeného hráča na základe zvukovej komunikácie. - Zúčastnený členovia tímu sa dohodli, že dnes (16.11.2005) bude spoločnými silami ukončená tvorba dokumentácie k nadchádzajúcemu kontrolnému bodu. - Tím sa dohodol na úlohách pre ďalší týždeň. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | pridanie dôležitých termínov na stránku |  |  |  | TMat |  |  |  | 16.11. 2005 |  |  |  | splnená |
| 4.2 | vytvoriť nový mailový alias pre tím |  |  |  | LH |  |  |  | 16.11. 2005 |  |  |  | splnená |
| 4.3 | zorganizovanie stretnutia s členom tímu FC Farmári |  |  |  | PL |  |  |  | 16.11. 2005 |  |  |  | Splnená |
| 4.4 | zabezpečenie dokumentácie: TMin dierkovač, LH obal |  |  |  | LH, TMin, PL |  |  |  | 16.11. 2005 |  |  |  | Splnená |
|  | Z dôvodu choroby Ľubomíra Hromádku bola táto úloha presunutá na Petra Ledňu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | vytvorenie preberacieho protokolu |  |  |  |  | TM |  |  | 16.11. 2005 |  |  | Splnená |  |
| 4.6 | vytvorenie dokumentov podľa bodu 11. |  |  |  |  | všetci |  |  | 16.11. 2005 |  |  | Splnená |  |
| 4.7 | dohodnutie termínu odovzdania k prvému kontrolnému bodu |  |  |  |  | TMin |  |  | 16.11.2005 |  |  | Splnená |  |
| 4.8 | doplniť literatúru použitú pri analýze |  |  |  |  | PL, TMat, TMin |  |  | 16.11.2005 |  |  | Presunutá |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracová-va |  |  |  | # Dátum |  |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |  |
| 5.1 | doplniť literatúru použitú pri analýze |  |  | PL, TMat, TMin |  |  |  | 9. 11. 2005 |  | 16. 11. 2005 |  |  | Presunutá |
| 5.2 | spracovanie dokumentácie |  |  | PL, TMat, TMin |  |  |  | 16. 11. 2005 |  | 16. 11. 2005 |  |  | začatá |
| 5.3 | odovzdanie dokumentácie |  |  | TMat |  |  |  | 16. 11. 2005 |  | 18. 11. 2005 |  |  | začatá |
| 5.4 | vypracovanie posudku na tím č. 1 |  |  | všetci |  |  |  | 16. 11. 2005 |  | 23. 11. 2005 |  |  | začatá |
| 5.5 | výber častí z hrubého návrhu, ktoré sa budú implementovať |  |  | všetci |  |  |  | 16. 11. 2005 |  | 23.11. 2005 |  |  | začatá |
| 5.6 | vypracovanie zápisnice zo stretnutia s minuloročným členom tímu FC Farmári Jaroslavom Zajacom |  |  | PL |  |  |  | 16. 11. 2005 |  | 23.11. 2005 |  |  | začatá |
| Vypracoval |  | Peter Ledňa |  |  |  |  | Zapisoval |  | Peter Ledňa |  |  |  |  |

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 7 |  |  | 23. 11. 2005 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 14:55 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  |  | IK |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posudok na konkurenčný tím, príprava na implementáciu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie sa začalo kontrolou predošlej zápisnice, vedúci projektu nemal žiadne výhrady - Ivan Kapustík nás informoval o svojom predbežnom pohľade na nami odovzdanú dokumentáciu k výstupnému bodu č. 2. Prezentoval nasledujúce výhrady: - nízka kvalita obrázkov v tlačenom dokumente – príčina neznáma - chýbajúce zhrnutie analýzy tímov a servera - číslovanie nadpisov do príliš veľkej hĺbky pôsobí rušivo - niekoľko gramatických chýb - Diskusia k posudku na tím č. 1 sa niesla v kritickom duchu. - Tomáš Matúšek prezentoval svoje hodnotenie, ktoré pozostávalo najmä z výhrad voči časti analýza, konkrétne niektorých nejasností pri analýze 3D servera (zle vysvetlené pojmy, chýbajúce časti), neprimerane stručnú analýzu existujúcich tímov, kde boli uvedené neúplné, dokonca nepravdivé informácie (analýza tímu SKLO a FC Farmári) a formálne chyby v dokumente. - Tomáš Minčeff upozornil na nedostatočný priestor venovaný analýze 3D tímu v porovnaní s 2D tímami. - Všetci členovia tímu sa zhodli, že návrh prezentovaný konkurenčným tímom je príliš abstraktný a neúplný. Ivan Kapustík s kritickým hodnotením súhlasil. - Následne sa rozvinula diskusia na tému hodnotenia členov tímu. Ivan Kapustík oboznámil členov tímu so spôsobom hodnotenia, ktorý uplatní. Hodnotenie pozostáva z miery aktivity jednotlivých členov na stretnutiach, podielu členov na celkovom výsledku práce, prezentácii výsledkov (miera presvedčivosti prezentujúceho) - Rozoberali sme techniky písania posudku. Vedúci projektu zdôraznil najmä prehľadnosť výsledného dokumentu a postupnosť písania (jednotlivé body posudku by mali nasledovať tak, ako nasledujú hodnotené časti posudzovaného dokumentu). - Tomáš Minčeff pripomenul problém pri písaní dokumentácie, na ktorý už predtým upozornil Tomáš Matúšek, týkajúci sa nejednotného času, resp. osoby. (potreba zjednotenia) - Tomáš Minčeff nastolil otázku použitia podporných nástrojov pre prácu tímu. Je potrebné sa do budúcnosti rozhodnúť, či nejaký použijeme alebo nie. Ivan Kapustík prezentoval názor, že vzhľadom na veľkosť nášho tímu to nie je nevyhnutné. Táto otázka ostáva naďalej otvorená. - Problém stanovania pravidiel písania kódu – je potrebné zistiť, ako je to u predchádzajúcich tímov, ktoré časti komentovať a ako. - Zadelenie krátkodobých úloh. - Ľubomír Hromádka dostal za úlohu kompletizáciu posudku do piatku. Ostatní členovia mu pošlú svoje návrhy a postrehy. - Rozdelenie úloh na implementáciu prototypu. Všetci členovia tímu sa oboznámia so zdrojovým kódom tímu FC Farmári. Ďalšie úlohy určil Peter Ledňa, ktorý sa cíti s problematikou implementácie najviac zžitý. - Tomáš Minčeff preskúma možnosti použitia mriežky a masiek vzhľadom na výpočtové možnosti - Ľubomír Hromádka sa venuje analýze kouča tímu FC Farmári (riadenie formácií, reakcie hráčov na správy kouča) - Tomáš Matúšek preskúma detekciu úspešnosti prihrávky prihrávajúcim hráčom v tíme FC Farmári - Peter Ledňa podrobne preskúma architektúru použitých neurónových sietí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Doplniť literatúru použitú pri analýze |  |  |  | PL, TMat, TMin |  |  |  | 16. 11. 2005 |  |  | splnená |
| 5.2 | Spracovanie dokumentácie |  |  |  | PL, TMat, TMin |  |  |  | 16. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | dokumentácia bola úspešne skompletizovaná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Odovzdanie dokumentácie |  |  |  | TMin |  |  |  | 18. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | dokumentácia bola odovzdaná vedúcemu projektu a tímu č. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Vypracovanie posudku na tím č. 1 |  |  |  | všetci |  |  |  | 25. 11. 2005 |  |  | presunutá |
|  | Úloha bola presunutá na skompletizovanie Ľubomírovi Hromádkovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Výber častí z hrubého návrhu, ktoré sa budú implementovať |  |  |  | všetci |  |  |  | 23.11. 2005 |  |  | čiastočne splnená |
|  | Rozhodli sme sa preskúmať využitie mriežok a masiek a neurónové siete tímu FC Farmári |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Vypracovanie zápisnice zo stretnutia s minuloročným členom tímu FC Farmári Jaroslavom Zajacom |  |  |  | PL |  |  |  | 23.11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Zápisnica bola vypracovaná a uverejnená na web stránke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  | # Dátum |  |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 6.1 | Kompletizácia posudku na tím č. 1 |  |  | LH |  |  | 23. 11. 2005 |  |  | 25. 11. 2005 |  | začatá |
| 6.2 | Odovzdanie posudku na tím 1. |  |  | LH |  |  | 25. 11. 2005 |  |  | 25. 11. 2005 |  | začatá |
| 6.3 | Možnosti použitia mriežky a masiek vzhľadom na výpočtové možnosti |  |  | TMin |  |  | 23. 11. 2005 |  |  | 30. 11. 2005 |  | začatá |
| 6.4 | Analýza kouča tímu FC Farmári (riadenie formácií, reakcie hráčov na správy) |  |  | LH |  |  | 23. 11. 2005 |  |  | 30. 11. 2005 |  | začatá |
| 6.5 | Detekcia úspešnosti prihrávky prihrávajúcim hráčom tímu FC Farmári |  |  | TMat |  |  | 23. 11. 2005 |  |  | 30. 11. 2005 |  | začatá |
| 6.6 | Architektúra neurónových sietí v tíme FC Farmári |  |  | PL |  |  | 23. 11. 2005 |  |  | 30. 11. 2005 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Tomáš Matúšek |  |  |  | Zapisoval |  |  | Tomáš Matúšek |  |  |  |

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 8 |  |  | 30. 11. 2005 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 15:00 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diskusia o dosiahnutých výsledkoch pri práci na prototype |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie sa začalo kontrolou predošlej zápisnice, zo strany Ing. Ivana Kapustíka neboli k zápisnici žiadne výhrady. - Diskusia o predošlých úlohách a dosiahnutých výsledkoch: - Tomáš Minčeff informoval o podrobnejšom návrhu a stave analýzy možností aplikácie mriežky a masiek. Úloha si bude vyžadovať ďalšiu prácu. - Ľubomír Hromádka mal problémy pri hre s pripájaním hráčov tímu FC Farmári na futbalový server – programy jednotlivých hráčov vyvolali výnimku a boli predčasne ukončené hneď pri ich spustení. Problém sa podarilo vyriešiť s pomocou Petra Ledňu a Tomáša Minčeffa. Aj po jeho „vyriešení“ občas dôjde k predčasnému ukončeniu programu kouča a v dôsledku toho väčšinou aj k ukončeniu celého zápasu. Podobný problém s koučom pozorovali aj Tomáš Minčeff a Peter Ledňa. Pravú príčinu problému sa nám nepodarilo určiť. Predpokladáme, že to spôsobuje chyba v zdrojovom kóde Farmárov. K tomuto záveru nás vedú aj pozorovania ostatných členov tímu a diskusia s členom tímu FC Farmári, ktorý pri stretnutí s Petrom Ledňom poznamenal, že niekde v kóde kouča je neodhalená chyba. - Ľubomír Hromádka stručne informoval o štruktúre kódu kouča – obsahuje veľké množstvo tried (niektoré sú ešte z roku 2002), ktoré nie sú dobre zdokumentované. Predložená analýza nebola kompletná z dôvodu časového sklzu spôsobeného problémami s hráčmi (popísané vyššie). Analýza kouča vyžaduje ešte ďalšiu prácu. - Tomáš Matúšek sa venoval analýze prihrávok v tíme FC Farmári. Skonštatoval, že časť venujúcu sa priamo detekcii v kóde Farmárov nenašiel. Na základe pozorovaní hry tímu FC Farmári sme viacerí prišli k záveru, že prihrávky nie sú urobené ideálne. Najväčším nedostatkom je, že hráč, ktorý má prihrávku prijať, ju často odignoruje. - Peter Ledňa informoval o svojich dosiahnutých výsledkoch a zisteniach pri skúšaní a úprave pôvodnej neurónovej siete: - HotParser pravdepodobne nebol nikdy funkčný - neurónová sieť trénujúca prihrávky nie je dobre urobená (často neidentifikuje, kam je vhodné nahrať, a zvolí ako cieľ prihrávky najbližšieho hráča) - znížil počet neurónov siete zo 45 na 20, čím urýchlil jej konvergenciu - navrhol prerobiť celú taktickú vrstvu - Ivan Kapustík interpretoval výsledky minuloročného tímu Squirrel Squadron na záverečnom turnaji – vyslovil presvedčenie, že tím mohol skončiť oveľa lepšie, ak by vynechal správu Pusti, ktorá spôsobovala, že hráči prenechávali loptu súperovi. - Vyvodené závery z doterajšej práce na prototype a z predchádzajúcej diskusie: - Pokračovať v práci na prototype. - Ivan Kapustík odporučil vypracovať v rámci prototypu komplexný návrh zmien taktickej vrstvy, ktorý by sme mohli realizovať v letnom semestri - Bolo by potrebné zmeniť správanie sa hráča s loptou: skúsiť vylepšiť neurónovú sieť na prihrávky. - Bolo by potrebné zmeniť správanie sa hráča bez lopty: Hráči bez lopty sú vo všeobecnosti príliš pasívni. Obrancovia stoja zbytočne ďaleko vzadu a potom sa aj tak nechajú obísť útočníkom. Stredopoliari a útočníci sú príliš viazaní na svoju domovskú pozíciu. Mali by byť aktívnejší vo vytváraní si dobrých pozícií, aby im hráč s loptou mohol prihrať. - Postupne dokumentovať dosiahnuté čiastkové výsledky. - Dohodli sme sa, že názvy tried, ktoré pridáme do kódu hráča FC Farmári označíme predponou „FM_“. - Prebehla stručná diskusia k posudku, ktorý na nás vypracoval tím č. 9. Ľubomír Hromádka informoval o výhradách k časti posudku venovanej liberovi, dostal za úlohu skompletizovať stručnú reakciu na posudok na základe pripomienok ostatných členov tímu k častiam posudku týkajúcim sa ich práce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Kompletizácia posudku na tím č. 1 |  |  |  | LH |  |  |  | 25. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Posudok bol vytvorený. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Odovzdanie posudku na tím 1 |  |  |  | LH |  |  |  | 25. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Posudok bol odovzdaný Ing. Ivanovi Kapustíkovi a tímu č. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Možnosti použitia mriežky a masiek vzhľadom na výpočtové možnosti |  |  |  | TMin |  |  |  | 30. 11. 2005 |  |  | čiastočne splnená |
|  | Úloha si vyžaduje ešte ďalšiu prácu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Analýza kouča tímu FC Farmári (riadenie formácií, reakcie hráčov na správy) |  |  |  | LH |  |  |  | 30. 11. 2005 |  |  | čiastočne splnená |
|  | Úloha si vyžaduje ešte ďalšiu prácu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Detekcia úspešnosti prihrávky prihrávajúcim hráčom tímu FC Farmári |  |  |  | TMat |  |  |  | 30.11. 2005 |  |  | čiastočne splnená |
|  | Je vhodné doplniť úlohu o analýzu a návrh zmien pri zachytávaní prihrávok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Architektúra neurónových sietí v tíme FC Farmári |  |  |  | PL |  |  |  | 23.11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Boli vykonané pokusy so sieťou a jej modifikáciami. Práca na tejto úlohe bude pravdepodobne základom prototypu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 7.1 | Možnosti použitia mriežky a masiek vzhľadom na výpočtové možnosti |  |  | TMin |  |  |  | 30. 11. 2005 |  | 7. 12. 2005 |  | pokračovanie úlohy 6.3 |
| 7.2 | Analýza kouča tímu FC Farmári (riadenie formácií, reakcie hráčov na správy) |  |  | LH |  |  |  | 30. 11. 2005 |  | 7. 12. 2005 |  | pokračovanie úlohy 6.4 |
| 7.3 | Detekcia úspešnosti prihrávky prihrávajúcim hráčom tímu FC Farmári |  |  | Tmat |  |  |  | 30. 11. 2005 |  | 7. 12. 2005 |  | pokračovanie úlohy 6.4 |
| 7.4 | Pokračovať v práci na prototype a postupne dokumentovať vlastné zistenia a výsledky |  |  | všetci |  |  |  | 30. 11. 2005 |  | 7. 12. 2005 |  | začatá |
| 7.5 | Vypracovať návrh zmien taktickej vrstvy hráča, ktorý sa môže zrealizovať v letnom semestri |  |  | PL, TMat |  |  |  | 30. 11. 2005 |  | 13. 12. 2005 |  | začatá |
| 7.6 | Spísať stručné pripomienky k posudku od tímu č. 9, doručiť ich LH. |  |  | PL, TMat, TMin |  |  |  | 30. 11. 2005 |  | 3. 12. 2005 |  | začatá |
| 7.7 | Vypracovať reakciu na posudok od tímu č. 9 |  |  | LH |  |  |  | 30. 11. 2005 |  | 7. 12. 2005 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Ľubomír Hromádka |  |  |  | Zapisoval |  |  | Ľubomír Hromádka |  |  |  |

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 9 |  |  | 7. 12. 2005 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 15:00 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diskusia o dosiahnutých výsledkoch pri práce na prototype II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie prebiehalo paralelne s kontrolou plnenia úloh, keďže ich výsledkom boli informácie o priebehu prototypovania. - Tomáš Minčeff prezentoval výsledky záťažových testov na pamäťovú a výpočtovú zložitosť rozoznávania vzorov a masiek. Výsledky: - výpočtová zložitosť závisí od počtu hráčov, nemerateľná - pamäťová zložitosť vzorov s 2 spoluhráčmi je nad súčasné možnosti - po dohode bude sledovaná plocha max. 30x30 metrov - Ľubomír Hromádka informoval o chybe v implementácií kouča, dochádza k zapisovanie do pamäte, ktorá mu nepatrí. Možnými príčinami môže byť čítanie z konfiguračného súboru prípadne alebo problémy s východiskovou formáciou. - Tomáš Matúšek prezentoval algoritmus pre detekciu prihrávok. Ukladanie týchto informácií by sa malo prerobiť. - Peter Ledňa prezentoval návrh na mrvenie sa okolo východiskovej polohy hráča vo formácií. Treba zohľadniť vzdialenosť od protihráča a smer lopty. Malo by byť zmysluplné. - Zaoberali sme sa aj vplyvom využitia sily kopnutia do lopty. Algoritmus pre výpočet je veľmi približný, mal by sa prepracovať. Používanie preddefinovanej hodnoty obmedziť na minimum. - Dohodli sme sa na vytvorení zoznamu, ktorý bude obsahovať zistené nedostatky a priority ich riešenia. Nedostatky budú dopĺňané priebežne a aj priority sa budú meniť vzhľadom na aktuálne potreby. Trénovanie neurónových sietí budeme vykonávať až po odladení nižších vrstiev riadenia. - Taktická vrstva má veľmi obmedzené možnosti, preto sme sa rozhodli použiť existujúce rozhodovacie stromy ako pomôcku pre vytvorenie vhodného stromu na naše podmienky. Analýzou bol poverený Ľubomír Hromádka. - Mali by sme sa zamerať na zdokumentovanie poznatkov získaných počas prototypovania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Možnosti použitia mriežky a masiek vzhľadom na výpočtové možnosti |  |  |  | TMin |  |  |  | 7. 12. 2005 |  |  | splnená |
|  | Test pamäťovej a výpočtovej zložitosti. Bez dokumentácie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Analýza kouča tímu FC Farmári (riadenie formácií, reakcie hráčov na správy) |  |  |  | LH |  |  |  | 7. 12. 2005 |  |  | presunutá |
|  | Chyba v implementácii nebola zatiaľ odhalená, presunutá do ďalšieho semestra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Detekcia úspešnosti prihrávky prihrávajúcim hráčom tímu FC Farmári |  |  |  | TMat |  |  |  | 7. 12. 2005 |  |  | splnená |
|  | Opis algoritmu detekcie úspešnosti prihrávky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Pokračovať v práci na prototype a postupne dokumentovať vlastné zistenia a výsledky |  |  |  | všetci |  |  |  | 7. 12. 2005 |  |  | čiastočne splnená |
|  | Úloha si vyžaduje zdokumentovanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Vypracovať návrh zmien taktickej vrstvy hráča, ktorý sa môže zrealizovať v letnom semestri |  |  |  | PL, TMat |  |  |  | 13. 12. 2005 |  |  | prebieha |
|  | Je vhodné doplniť úlohu o analýzu a návrh zmien pri zachytávaní prihrávok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Spísať stručné pripomienky k posudku od tímu č. 9, doručiť ich LH. |  |  |  | PL, TMat, TMin |  |  |  | 3. 12. 2005 |  |  | splnená |
|  | Po urgencií boli pripomienky vypracované a doručené. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Vypracovať reakciu na posudok od tímu č. 9 |  |  |  | LH |  |  |  | 30. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Bola vypracovaná písomná reakcia na posudok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 8.1 | Možnosti použitia rozhodovacieho stromu existujúceho hráča |  |  | LH |  |  |  | 7. 12. 2005 |  | 14. 12. 2005 |  | začatá |
| 8.2 | Dokumentovanie získaných poznatkov z prototypu |  |  | všetci |  |  |  | 7. 12. 2005 |  | 14. 12. 2005 |  | pokračovanie úlohy 7.4 |
| 8.3 | Návrh zmien hráča vyplývajúcich z prototypovania |  |  | všetci |  |  |  | 7. 12. 2005 |  | 14. 12. 2005 |  | nová + pokr. úlohy 7.5 |
| Vypracoval |  | Tomáš Minčeff |  |  |  | Zapisoval |  |  | Tomáš Minčeff |  |  |  |

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 10 |  |  | 14. 12. 2005 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 15:00 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalizácia dokumentácie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ľubomír Hromádka prezentoval svoje zistenia o vizualizácii rozhodovacích stromov, ktoré robil tím Squirel Sqadron. Rozhodovacie stromy boli robené analýzou kódu hráča v MS Visio. Týmto spôsobom sa podarilo tímu odstrániť niektoré nadbytočné časti kódu pôvodného hráča tímu Sklo. - Ivan Kapustík navrhol vizualizovať dôležité časti kódu FC Farmári, najmä funkciu BehaveWithBall, v ktorej sme narazili na problémy a nezrovnalosti. A na základe tejto analýzy potom navrhnúť novú štruktúru tejto funkcie. - Ivan Kapustík navrhol zakomponovanie nasledujúcich časti do dokumentácie - opísať čo presne dosiahol náš prototyp, čo sa vylepšilo a čo zhoršilo schopností hráča, - dopracovať potrebné časti riadenia, - vypracovať hrubý plán na letný semester, - opísať porovnania neurónových sietí - Dohodli sme sa na prioritách na letný semester, z ktorých vytvorí Tomáš Minčeff časový plán vytvorí na letný semester. - S členmi ostatných tímov sme sa dohodli na prezentácií dňa 20.12. o 18:00. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Možnosti použitia rozhodovacieho stromu existujúceho hráča |  |  |  | LH |  |  |  | 14.12. 2005 |  |  | splnená |
|  | Prezentované možnosti použitia rozhodovacieho stromu Squirel Sqadron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Dokumentovanie získaných poznatkov z prototypu |  |  |  | všetci |  |  |  | 18.12. 2005 |  |  | čiastočne splnená |
|  | Priebežne dokumentovanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Návrh zmien hráča vyplývajúcich z prototypovania |  |  |  | všetci |  |  |  | 14.12. 2005 |  |  | čiastočne splnená |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 9.1 | Vypravovanie priorít a následné ich následné dokumentovanie |  |  | všetci |  |  |  | 14.12.2005 |  | 18.12. 2005 |  | nová + pokr. úlohy 8.3 |
| 9.2 | Vytvorenie plánu na letný semester |  |  | TM |  |  |  | 14.12.2005 |  | 18.12. 2005 |  | začatá |
| 9.3 | Vytvorenie prezentácie pre tím 8. |  |  | všetci |  |  |  | 14.12.2005 |  | 18. 12. 2005 |  | začatá |
| 9.4 | Vytvorenie používateľskej príručky k programu na trénovanie neurónovej siete |  |  | PL |  |  |  | 14.12.2005 |  | 18.12. 2005 |  | začatá |
| 9.5 | Finalizácia dokumentácie |  |  | všetci |  |  |  | 14.12.2005 |  | 18.12. 2005 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Peter Ledňa |  |  |  | Zapisoval |  |  | Peter Ledňa |  |  |  |

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 11 |  |  | 28. 2. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reakcia na posudok, plán na letný semester |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tomáš Matúšek vzniesol požiadavku na zmenu času stretnutí, pretože od polovice semestra sa bude musieť v rámci Odborného praktika zúčastňovať na cvičeniach z predmetu Metódy a prostriedky špecifikácie. (Táto skutočnosť mu nebola pri zostavovaní rozvrhu stretnutí k tímovému projektu známa.) Riešenie vzniknutej situácie sme presunuli na čas, keď to bude aktuálne; zatiaľ sa časy stretnutí nemenia. - Stručne sme sa venovali posudku, ktorý na náš prototyp vypracoval tím č. 9 Gridders. Na základe pripomienky v posudku bola pridelená správcovi dokumentácie (Ľubomír Hromádka) úloha pridať do šablóny štýl pre zobrazovanie názvov súborov. Kompletizáciou reakcie na posudok bol poverený Tomáš Matúšek, ktorému ostatní členovia tímu doručia svoje pripomienky k posudku (hlavne k časti, ktorá sa týka ich práce). - Diskutovali sme o pláne prác na letný semester. Dohodli sme sa na riešení týchto úloh: - V zimnom semestri sme identifikovali nedostatky hráča tímu Farmári pri kopaní do lopty (chybný algoritmus na výpočet „sily“ kopnutia, častokrát lopta nedôjde na miesto určenia alebo preletí okolo spoluhráča vysokou rýchlosťou). Kopanie do lopty vylepší Peter Ledňa. - Ako základ pre nasadenie neurónových sietí pre trénovanie prihrávok je potrebné vyriešiť zaznamenávanie a vyhodnotenie údajov zozbieraných počas tréningu prihrávania. Tím Farmári za týmto účelom navrhol vytvorenie tzv. HotParsera, ktorý však nebol funkčný. My budeme zaznamenávať údaje z tréningu do súborov. Z nich bude vytvorený výstupný súbor vo formáte XML. Ako alternatívu navrhol Peter Ledňa zapisovať trénovacie údaje do zdieľanej pamäte na halde, túto možnosť však zvyšok tímu zamietol kvôli očakávaným problémom so synchronizáciou pri zápise viacerých agentov do pamäte. Vypracovaním úlohy bol poverený Tomáš Minčeff. - Ľubomír Hromádka vykoná úpravy v koučovi s cieľom odhaliť a odstrániť chyby, ktoré sme diskutovali už v zápisnici č. 6 – hlavne dosiahnuť stabilné správanie kouča. Na základe prebehnutej diskusie upraví existujúci plán Tomáš Minčeff. - Výberom nejakého vhodného systému na správu verzií a zdieľanie zdrojových kódov bol poverený Tomáš Matúšek. Zatiaľ sa ako najvhodnejšie javí CVS. Ivan Kapustík navrhol, aby sme sa informovali u ostatných tímov, ktoré riešia iný typ projektu a teda nejaký systém už používajú, na ich skúsenosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Vypracovanie priorít a ich následné dokumentovanie |  |  |  | všetci |  |  |  | 18.12. 2005 |  |  | splnená |
|  | Priority sme vypracovali a uviedli v dokumentácii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Vytvorenie plánu na letný semester |  |  |  | TMin |  |  |  | 18.12. 2005 |  |  | splnená |
|  | Plán bol vytvorený a zaradený do dokumentácie k riadeniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Vytvorenie prezentácie pre tím 8. |  |  |  | všetci |  |  |  | 18.12. 2005 |  |  | splnená |
|  | Prezentáciu sme vytvorili. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Vytvorenie používateľskej príručky k programu na trénovanie neurónovej siete |  |  |  | PL |  |  |  | 18.12. 2005 |  |  | splnená |
|  | Používateľská príručka bola vypracovaná a zaradená ako príloha G do dokumentácie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Finalizácia dokumentácie |  |  |  | všetci |  |  |  | 18.12. 2005 |  |  | splnená |
|  | Dokumentáciu k prototypu sme vytvorili a odovzdali podľa požiadaviek a načas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 10.1 | Úprava šablóny (aby zahŕňala aj štýly pre zvýrazňovanie textu) |  |  | LH |  |  |  | 28. 2. 2006 |  | 7. 3. 2006 |  | začatá |
| 10.2 | Vypracovanie reakcie na posudok k prototypu |  |  | všetci |  |  |  | 28. 2. 2006 |  | 7. 3. 2006 |  | začatá |
| 10.3 | Kompletizácia reakcie na posudok k prototypu |  |  | TMat |  |  |  | 28. 2. 2006 |  | 7. 3. 2006 |  | začatá |
| 10.4 | Implementácia vylepšenia kopania do lopty |  |  | PL |  |  |  | 28. 2. 2006 |  | predbežne 4. týždeň semestra |  | začatá |
| 10.5 | Implementácia zbierania údajov generovaných pri tréningu prihrávok |  |  | TMin |  |  |  | 28. 2. 2006 |  | predbežne 4. týždeň semestra |  | začatá |
| 10.6 | Úpravy kouča s cieľom zvýšiť stabilitu programu |  |  | LH |  |  |  | 28. 2. 2006 |  | predbežne 4. týždeň semestra |  | začatá |
| 10.7 | Vybrať, spojazdniť a nastaviť systém pre správu verzií. Oboznámiť ostatných členov s jeho používaním. |  |  | TMat |  |  |  | 28. 2. 2006 |  | 7. 3. 2006 |  | začatá |
| 10.8 | Upraviť plán na letný semester |  |  | TMin |  |  |  | 28. 2. 2006 |  | 7. 3. 2006 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Ľubomír Hromádka |  |  |  | Zapisoval |  |  | Ľubomír Hromádka |  |  |  |

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 12 |  |  | 7. 3. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ujasnenie si úloh pri implementácii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vedúci projektu Ivan Kapustík si prezrel zápisnicu z minulého týždňa, nevzniesol voči nej žiadne výhrady. - Stretnutie pokračovalo zhodnotením stavu plnenia minulých úloh, tak ako boli uvedené v zápisnici. - Tomáš Matúšek prezentoval reakciu na posudok, zatiaľ len v elektronickej podobe. Všetci zúčastnení ju vzali na vedomie. - Tomáš Matúšek uviedol dôvod, prečo ešte nieje doriešená otázka CVS. Jednalo sa hlavne o problémy v komunikácii so zodpovednou osobou. - Peter Ledňa prezentoval alternatívy úpravy algoritmu prihrávok hráča FC Farmári. Vyjadril obavu, že by mohla vzniknúť potreba zasiahnuť aj do nižších schopností hráča, čo by výrazne skomplikovalo postup implementácie. - Ľubomír Hromádka informoval o problémoch s hľadaním chyby v koučovi, ktorá spôsobuje jeho padanie. Vyjadril názor, že by bolo rozumnejšie nechať tento problém tak ako je a venovať sa niečomu inému. Ostatní členovia tímu mu odporučili, nech ešte skúsi skontrolovať správnosť xml súboru, prípadne nech si skúsi kouča spustiť pomocou debuggera. - Tomáš Minčeff informoval o svojich zisteniach v súvislosti so zberom dát pri tréningu nahrávok medzi hráčmi. Dohodli sme sa ,že úloha prejde na Tomáša Matúšeka, pričom Tomáš Minčeff sa bude venovať len tvorbe Parsera, za prípadnej asistencie Ľubomíra Hromádku. - Problém zberu dát a vytvorenie parsera sa rozvinulo do širšej diskusie. Ľubomír Hromádka prišiel s návrhom na zmenu vstupov do neurónovej siete, v ktorom pôvodný model troch vzdialeností chcel nahradiť uhlom a dvomi vzdialenosťami. Nakoniec sme sa dohodli, že jeho prístup zvážime a prípadne vyskúšame a porovnáme so súčasnými výsledkami. Väčšina tímu sa však prikláňa k pôvodnej verzii, tj. tri vzdialenosti, najmä z dôvodu ľahšieho prevodu do binárneho tvaru. - Tomáš Minčeff informoval o úprave plánu na letný semester spolu s požiadavkou jeho umiestnenia na web. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Úprava šablóny (aby zahŕňala aj štýly pre zvýrazňovanie textu) |  |  |  | LH |  |  |  | 7. 3. 2006 |  |  | splnená |
|  | Šablóna bola upravená a umiestnená na web. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Vypracovanie reakcie na posudok k prototypu |  |  |  | všetci |  |  |  | 7. 3. 2006 |  |  | splnená |
|  | Členovia tímu odovzdali svoje pripomienky TMat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Kompletizácia reakcie na posudok k prototypu |  |  |  | TMat |  |  |  | 7. 3. 2006 |  |  | splnená |
|  | TMat prezentoval skopmletizovanú reakciu na posudok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Implementácia vylepšenia kopania do lopty |  |  |  | PL |  |  |  | 14. 3. 2006 |  |  | trvá |
|  | PL pracuje na úprave algoritmov kopania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5; Implementácia zbierania údajov generovaných pri tréningu prihrávok; Tmin; 14. 3. 2006; presunutá. Presunutá na Tmat, Tmin sa bude venovať časti parser. 10.6; Úpravy kouča s cieľom zvýšiť stabilitu programu; LH; predbežne; trvá. LH pokračuje na úlohe. 10.7; Vybrať, spojazdniť a nastaviť systém pre správu verzií. Oboznámiť ostatných členov s jeho používaním.; Tmat; 14. 3. 2006; trvá. TMat informoval členov o problémoch v komunikácii s vedením štúdia. 10.8; Upraviť plán na letný semester; TMin; 7. 3. 2006; splnená. TMin informoval o úprave plánu. |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 11.1 | Parser dát zozbieraných počas tréningu prihrávok |  |  | TMin, LH |  |  |  | 7. 3. 2006 |  | 21.3.2006 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Tomáš Matúšek |  |  |  | Zapisoval |  |  | Tomáš Matúšek |  |  |  |

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 13 |  |  | 14. 3. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upresnenie si postupu pri implementácii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie sa konalo bez účasti vedúceho projektu Ivana Kapustíka. - Tomáš Minčeff prešiel zápisnicu z minulého stretnutia a podrobne sa skontrolovalo plnenie úloh. - Tomáš Matúšek vysvetľoval ako funguje napojenie na systém CVS. - Tomáš Matúšek prezentoval už implementovaný spôsob zápisu dát do súborov vo formáte XML, ktoré budú slúžiť ako vstup do Parsera. - Peter Ledňa prezentoval problémy, ktoré nastali pri úprave algoritmu prihrávok pôvodného hráča FC Farmári. Tie sa týkali najmä silnej previazanosti na jednotlivých funkcií tried PlayerSkills a PlayerTaktics a ich „zvlášnou“ implementáciou. - Tomáš Minčeff informoval o svojom postupe pri vytváraní Parsera, ktorý bude vytvárať vstup do neurónovej sieti určujúcej pravdepodobnosť prihrávok. - Ľubomír Hromádka informoval o oprave formátu súboru units.xml, ktorý slúži na načítanie formácií koučom. - Členovia tímu sa dohodli na použití vývojového systému .NET 2003 pri imlementácii. - Členovia tímu sa venovali téme využitia neurónovej siete pri určovaní miesta súperovej brány, kde sa má náš hráč pokúsiť kopnúť loptu. Diskusia sa viedla najmä okolo výberu správnych dát a ich počtu, ktoré by mali byť vstupom neurónovej. Po dlhej diskusii však nedošlo k dohode a každý člen dostal za úlohu si doma rozmyslieť, ktoré dáta by sa využili. Ľubomír Hromádka dostal za úlohu naštudovanie si trénera, ktorý by slúžil na trénovanie kopu na bránku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Implementácia vylepšenia kopania do lopty. |  |  |  | PL |  |  |  | 14. 3. 2006 |  |  | čiastočne splnená |
| 10.7 | Vybrať, spojazdniť a nastaviť systém pre správu verzií. Oboznámiť ostatných členov s jeho používaním. |  |  |  | TMat |  |  |  | 14.3.2006 |  |  | čiastočne splnená |
| 10.3 | Úpravy kouča s cieľom zvýšiť stabilitu programu |  |  |  | LH |  |  |  | 14 3. 2006 |  |  | splnená |
| 11.1 | Parser dát zozbieraných počas tréningu prihrávok |  |  |  | TMin, LH |  |  |  | 21. 3. 2006 |  |  | trvá |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 11.1 | Preskúmať možnosti použitia trénera, pri trénovaní kopov na bránu. |  |  | LH |  |  |  | 14. 3. 2006 |  | 21.3.2006 |  | začatá |
| 12.2 | Návrh vstupov neurónovej siete slúžiacej ohodnocovanie streľby na bránu. |  |  | všetci |  |  |  | 14. 3. 2006 |  | 21.3.2006 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Peter Ledňa |  |  |  | Zapisoval |  |  | Peter Ledňa |  |  |  |

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 14 |  |  | 21. 3. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ing. Ivan Kapustík |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postup pri implementácii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vzhľadom na predchádzajúci neprítomnosť Ivana Kapustíka sme zrekapitulovali predchádzajúce stretnutie. - Peter Ledňa referoval o pokusom upraviť kopanie hráčov a veľkej previazanosti funkcií, z čoho vyplýva veľmi ťažká úprava. Možným riešením by bolo iba celkové prepracovanie. Preto sa ďalej nebudeme zaoberať touto úlohou. - Peter Ledňa predviedol vlastnú implementáciu predkopávania a jeho algoritmus založený na rozdeľovaní hracieho poľa na uhly a výber vhodného miesta zmenšovaním vzdialenosti. Parametre je potrebné odladiť. - Ľubomír Hromádka informoval o oprave súboru formácií a predpokladaných príčinách jej vzniku. XML formát je v súčasnosti v poriadku. - Tomáš Minčeff prezentoval transformáciu výstupov trénovania prihrávok na trénovanie neurónovej siete. V súčasnom stave sú výstupy vo formáte pozície hráčov, nie ich vzdialeností. Dôvodom je slabá podpora matematických funkcií v XSLT. Riešením je doplnenie výpočtu odmocniny cez rozvoj radov. Treba dopracovať. Prepočet priamo počas hry by mohol spomaľovať hráča a tak skresľovať výsledky. - Z pozorovania údajov z testovania prihrávok je možné odvodiť štatistiky, ktoré by mohli lepšie ohodnotiť náš pokrok v hre. Počet gólov nie je jediným ukazovateľom najmä v prípade porovnateľných tímov. Možné by bolo sledovanie počtu úspešných prihrávok, neúspešných, zachytení lopty, priemerná poloha lopty a podobne. - Ľubomír Hromádka referoval o možnostiach trénera a príkazoch, ktoré môžeme využiť. Bol poverený implementáciou rozostavenia hráčov pred bránou pre vylepšenie kopania na bránu. - Tomáš Matúšek si zobral na starosti prihrávanie hráčovi po nerozhodnutí neurónovej siete. Prihrávať sa nebude vždy len najbližšiemu hráčovi. Shodli sme sa na potrebe obmedziť prihrávky dozadu, aj keď nie úplne. V niektorých situáciách sú dobrým riešením. - Vzhľadom na ďalšie povinnosti Ivan Kapustík a Tomáš Matúšek odišli a zvyšok tímu pozoroval niekoľko zápasov s upraveným hráčom. Výsledky boli veľmi negatívne. Preto sa úpravy kopania hráčov odstránia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Implementácia vylepšenia kopania do lopty. |  |  |  | PL |  |  |  | 14. 3. 2006 |  |  | ukončená (zrušená) |
| 10.7 | Vybrať, spojazdniť a nastaviť systém pre správu verzií. Oboznámiť ostatných členov s jeho používaním. |  |  |  | TMat |  |  |  | 14.3.2006 |  |  | ukončená |
| 11.1 | Parser dát zozbieraných počas tréningu prihrávok |  |  |  | TMin |  |  |  | 21. 3. 2006 |  |  | ukončená |
| 12.1 | Preskúmať možnosti použitia trénera, pri trénovaní kopov na bránu. |  |  |  | LH |  |  |  | 21.3.2006 |  |  | ukončená |
| 12.2 | Návrh vstupov neurónovej siete slúžiacej ohodnocovanie streľby na bránu. |  |  |  | všetci |  |  |  | 21. 3. 2006 |  |  | trvá |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 13.1 | Odladenie predkopávania pri driblingu |  |  | PL |  |  |  | 21. 3. 2006 |  | 28.3.2006 |  | začatá |
| 13.2 | Úprava výberu hráča pri prihrávaní |  |  | TMat |  |  |  | 21. 3. 2006 |  | 28.3.2006 |  | začatá |
| 13.4 | Zmena formátu vstupu pre trénovanie neurónovej siete |  |  | TMat |  |  |  | 21. 3. 2006 |  | 28.3.2006 |  | začatá |
| 13.5 | Implementácia trénera pre trénovanie kopania na bránu |  |  | LH |  |  |  | 21. 3. 2006 |  | 28.3.2006 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Tomáš Minčeff |  |  |  | Zapisoval |  |  | Tomáš Minčeff |  |  |  |

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 15 |  |  | 28. 3. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ing. Ivan Kapustík |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postup pri implementácii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie sa začalo bez účasti Ivana Kapustíka, ktorý sa dostavil neskôr z dôvodu pracovných povinností. - Tomáš Minčeff prešiel zápisnicu z minulého týždňa a následne sa skontrolovalo plnenie úloh z minulého týždňa. - Tomáš Matúšek popísal a následne aj predviedol ním implementované úpravy hráča. Úpravy sa týkali najmä spôsobu výberu spoluhráča, ktorému sa ide prihrávať a to bez použitia neurónovej siete. - Ľubomír Hromádka informoval o svojich pokrokoch pri použití Trénera. Informoval nás o problémoch s rozhraním na ovládanie trénera. - Tomáš Minčeff prezentoval transformáciu výstupov trénovania prihrávok na trénovanie neurónovej siete. Ukázal nám výstup transformovaných dát a následný problém so znamienkom výstupu pri vzdialenosti d2. Všetci členovia tímu sa následne presunuli k počítaču a začali hľadať chybu v zdrojovom kóde hráča. - Na stretnutie sa dostavil Ivan Kapustík a následne sme ho informovali o probléme so záporným číslom. Spoločným úsilím sme zistili chybu, pri výpočte a že problém záporného čísla spočíva v tom ,že sa berú do úvahy aj protihráči, ktorý sú za prihrávkou, takže ich cos uhla ich vektora a vektora smerujúceho k spoluhráčovi je záporný. - Členovia tímu sa dohodli že takýchto hráčov nebudeme brať do úvahy. Peter Ledňa navrhol aby sa miesto toho bral do úvahy smer vektora d3, ktorý by hovoril o tom či oplatí prihrávať dopredu alebo nie. - Členovia tímu sa dohodli, že dokončia svoje úlohy a Tomáš Matúšek a Tomáš Minčeff upravia zdrojový kódy hráča a parsera v vzhľadom na návrh, ktorý vypracuje Peter Ledňa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Návrh vstupov neurónovej siete slúžiacej ohodnocovanie streľby na bránu. |  |  |  | PL |  |  |  | 28. 3. 2006 |  |  | trvá |
| 13.1 | Odladenie predkopávania pri driblingu |  |  |  | PL |  |  |  | 28.3.2006 |  |  | ukončená |
| 13.2 | Úprava výberu hráča pri prihrávkach |  |  |  | TMat |  |  |  | 28.3.2006 |  |  | ukončená |
| 13.4 | Zmena formátu vstupu pre trénovanie neurónovej siete |  |  |  | TMat |  |  |  | 28.3.2006 |  |  | ukončená |
| 13.5 | Implementácia trénera pre trénovanie kopania na bránu |  |  |  | LH |  |  |  | 28.3.2006 |  |  | trvá |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 14.1 | Návrh zmien formátu dát NS pri prihrávkach |  |  | PL |  |  |  | 28. 3. 2006 |  | 4.4.2006 |  | začatá |
| 14.2 | Úprava trénovania s následnou úpravou parsera vzhľadom na výstupy úlohy 14.1 |  |  | TMin+ TMat |  |  |  | 28. 3. 2006 |  | 4.4.2006 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Peter Ledňa |  |  |  | Zapisoval |  |  | Peter Ledňa |  |  |  |

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 16 |  |  | 4. 4. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokroky pri implementácii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie začalo diskusiou o nevhodnom kopaní hráčov na určitú pozíciu. Zo správania hráčov vyplýva, že matematický model kopania je pravdepodobne nesprávny. Z našich doterajších skúseností vyplýva, že bude v budúcnosti pri vývoji ďalšieho hráča vhodné prepracovať základné funkcie hráča. Prepracovanie bude pravdepodobne súčasťou jednej z tém bakalárskych prác pre budúce roky. - Tomáš Matúšek informoval o dosiahnutých pokrokoch pri tréningu prihrávok. Pri prihrávaní sa snažil o nahrávku najvzdialenejšiemu hráčovi. Pôvodný tím Farmárov naopak prihrával najbližšiemu hráčovi. Diskutovali sme o vhodnosti týchto alternatív. - Diskutovali sme aj o vstupoch do neurónovej siete pre tréning prihrávok. Padli rôzne návrhy ohľadom počtu protihráčov, ktorí sa budú brať do úvahy. Oba extrémne prípady, t.j. všetci protihráči i jediný protihráč s najbližšou kolmou vzdialenosťou k dráhe pohybu lopty sme nakoniec označili za nevhodné a dohodli sme sa na tom, že sa budú sledovať štyria najbližší protihráči (dvaja z každej strany), ak prihrávka prejde a jeden, ktorý loptu zachytí, ak prihrávka neprejde. Selekciou štyroch vhodných hráčov sa bude zaoberať Tomáš Minčeff na základe vstupov dodaných od Tomáša Matúšeka. - Pri trénovania kopania na bránu sme už minule zvažovali alternatívy rozdelenia bránky na sektory, do ktorých sa bude kopať, alebo trénovať na základe uhlov, ktoré zvierajú dráha lopty s priamkou „strieľajúci hráč – protivníkov hráč/brankár“. Nedospeli sme k jednoznačnému záveru, ale zameriame sa na riešenie cez uhly. - Tiež sme sa venovali otázke, či a koľko súperových hráčov (okrem brankára) treba brať do úvahy pri tréningu neurónovej siete pre streľbu na bránu. Pokiaľ sa kope maximálnou silou, tak možno nie je potrebné zohľadňovať žiadneho protihráča, pretože strieľajúci hráč ich „prestrelí“ – pri malej vzdialenosti a veľkej rýchlosti streľby nestihnú hráči zareagovať. - Otvorené otázky ohľadom trénovania neurónových sietí sme sa rozhodli riešiť metódou pokus-omyl. - Ivan Kapustík nás informoval o fakultnej Študentskej vedeckej konferencii, ktorá sa bude konať v stredu 26. apríla 2006. Za náš tím by sa jej mali zúčastniť približne dvaja ľudia, ktorí odprezentujú v priebehu 10 minút našu prácu na vývoji hráča, predvedú demonštračný zápas a budú odpovedať na otázky z publika. Prezentovať bude pravdepodobne aj ďalší tím zaoberajúci sa RoboCupom. Slajdy z prezentácie je potrebné poslať vedúcemu týždeň dopredu. Dva dni po konferencii (t.j. 28. apríla) treba odovzdať finálny produkt spolu s dokumentáciou, teda by stačilo vybrať niektoré body z nej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Návrh vstupov neurónovej siete slúžiacej na ohodnocovanie streľby na bránu. |  |  |  | všetci |  |  |  | 21. 3. 2006 |  |  | splnená |
|  | na vstupoch sme sa dohodli na stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Implementácia trénera pre trénovanie kopania na bránu |  |  |  | LH |  |  |  | 28.3.2006 |  |  | trvá |
| 14.1 | Návrh zmien formátu dát NS pri prihrávkach |  |  |  | PL |  |  |  | 4. 4. 2006 |  |  | trvá |
|  | PL dorobí rozšírenie vstupu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Úprava trénovania s následnou úpravou parsera vzhľadom na výstupy úlohy 14.1 |  |  |  | TMin+ TMat |  |  |  | 4. 4. 2006 |  |  | splnená |
|  | TMat svoju časť úlohy dokončil, TMin pokračuje úlohou 15.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 15.1 | Selekcia 4 hráčov súpera ako vstup do neurónovej siete |  |  | TMin |  |  |  | 4. 4. 2006 |  | 11. 4. 2006 |  | začatá |
| 15.2 | Úprava trénovania neurónovej siete – rozšírenie vstupu |  |  | PL |  |  |  | 4. 4. 2006 |  | 11. 4. 2006 |  | začatá |
| 15.3 | Úprava prihrávok |  |  | TMat |  |  |  | 4. 4. 2006 |  | 11. 4. 2006 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Ľubomír Hromádka |  |  |  | Zapisoval |  |  | Ľubomír Hromádka |  |  |  |

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 17 |  |  | 11. 4. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokroky pri implementácii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie sme otvorili kontrolou minulých úloh tak, ako boli uvedené v zápisnici. - Ľubomír Hromádka informoval o svojich pokusoch spojazdniť trénera. Tréner tímu Stjupid Dox sa ukázal byť nefunkčný, preto siahol po alternatíve z Indie. Aplikácia funguje ako samostatný monitor ,ktorý sa spúšťa simultánne so serverom, zobrazuje ihrisko a rozmiestnenie hráčov. Túto informáciu ukladá do súboru. Po splnení nadefinovanej podmienky sa hra vracia do pôvodného stavu. - S trénerom priamo súvisela diskusia o trénovaní striel na bránu. Peter Ledňa vyjadril názor, že by sme pri trénovaní nemali brať do úvahy pozíciu súperov. Hneď nato vyvstala otázka, či sa oplatí trénera použiť. - Ďalším predmetom diskusie sa stala neurónová sieť na trénovanie prihrávok a s ňou súvisiaci zber údajov a ich Parser. Peter Ledňa informoval, že vstupy, ktoré mu dodali Tomáš Matúšek a Tomáš Minčeff sa jeho sieť dokázala naučiť hladko a dôkladne, čo sa nedalo povedať o vstupoch tímu FC Farmári. - Menšia nezhoda nastala pri určovaní okolia, z ktorého sa berú do úvahy protihráči. Nakoniec sme sa dohodli, že použijeme prístup Petra Ledňu. - Postupne sme prešli na problém formácií. Peter Ledňa a Tomáš Matúšek na základe doterajších skúseností s RoboCup-om navrhli rozostavenie hráčov 4-2-4. Návrh odôvodnili štýlom hry nášho tímu (kvalitné nahrávky) a potrebou zaistiť silnú obranu a útok. Ivan Kapustík prezentoval svoje skúsenosti v tejto oblasti. V podstate vyjadril súhlas s naším návrhom. - V súvislosti so študentskou konferenciou IITSRC niektorí členovia tímu (menovite Tomáš Matúšek a Peter Ledňa) s poľutovaním odmietli svoju účasť z dôvodu iných povinností. Ivan Kapustík zdôraznil, že nie je potrebné, aby sa konferenciu zúčastnil celý tím. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Selekcia hráčov súpera ako vstup do neurónovej siete. |  |  |  | všetci |  |  |  | 11. 4. 2006 |  |  | splnená |
|  | na vstupoch sme sa dohodli na stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Implementácia trénera pre trénovanie kopania na bránu |  |  |  | LH |  |  |  | 28.3.2006 |  |  | čiastočne splnená |
|  | Tréner je, trénovanie ešte nie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Návrh zmien formátu dát NS pri prihrávkach |  |  |  | PL |  |  |  | 4. 4. 2006 |  |  | splnená |
|  | PL dorobí rozšírenie vstupu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Úprava trénovania s následnou úpravou parsera vzhľadom na výstupy úlohy 14.1 |  |  |  | TMin+ TMat |  |  |  | 4. 4. 2006 |  |  | splnená |
|  | Vstupy do NS existujú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 16.1 | Úprava a integrácia zdrojového kódu hráča |  |  | TMat + PL |  |  |  | 4. 4. 2006 |  | 11. 4. 2006 |  | začatá |
| 16.2 | Trénovanie streľby na bránu |  |  | Všetci |  |  |  | 4. 4. 2006 |  | 28. 4. 2006 |  | začatá |
| 16.3 | Generovanie vstupov do NS |  |  | Všetci |  |  |  | 4. 4. 2006 |  | 28. 4. 2006 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Tomáš Matúšek |  |  |  | Zapisoval |  |  | Tomáš Matúšek |  |  |  |

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 18 |  |  | 25. 4. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 – 15:30 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Získavanie dát pre trénovanie neurónovej siete. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie začalo inštaláciou trénovacej hry na 7 počítačov, z toho jeden bol veľmi pomalý, čo mohlo skresliť výsledky, preto sme ho ďalej nepoužívali. Zohrali sme asi 20 zápasov, pozbierali údaje a spracovali na dáta vhodné pre trénovanie NS. - Formát dát sa pokusne rozšíril o ďalšie informácie: rýchlosť a smer lopty, hráča s loptou, spoluhráča a protihráča. Nanešťastie sa NS veľmi rýchlo naučila ale hra sa viditeľne zhoršila. Dôvodom je veľmi malý počet trénovacích vstupov. Z 20 zápasov sme ich získali približne 5000, čo je však na počet parametrov veľmi malé číslo. - V ďalšej fáze sme upravili parser, aby vyberal len pôvodné parametre (tzv. malý vektor). Na spracovanie sa dali použiť predchádzajúce vzorky. V tomto prípade sa NS učila veľmi pomaly, dosahovali sa veľké chyby. Predpokladáme, že dôvodom bol veľký počet konfliktných situácií. - Nakoniec sme použili posledné natrénované hodnoty a sledovali, ako sa darí hráčom počas tréningu. - Upravili sme silu kopania z konštantnej hodnoty na premenlivý v závislosti od vzdialenosti. - Vedúcemu sme prezentovali návrh prezentácie na IIT.SRC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Úprava a integrácia zdrojového kódu hráča |  |  |  | TMat + PL |  |  |  | 25. 4. 2006 |  |  | splnená |
|  | Vytvorený hráč spolu s nástrojmi pre trénovanie a samotnú hru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Trénovanie streľby na bránu |  |  |  | Všetci |  |  |  | 25. 4. 2006 |  |  | zrušená |
|  | K implementácii sme sa nedostali pre nedostatok času. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Generovanie vstupov do NS |  |  |  | Všetci |  |  |  | 25. 4. 2006 |  |  | splnená |
|  | Boli vytvorené vstupy pre finálnu verziu produktu, ktorý sa teraz odovzdáva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 17.1 | Zdokumentovanie svojich činností |  |  | Všetci |  |  |  | 25. 4. 2006 |  | 27. 4. 2006 |  | začatá |
| 17.2 | Príprava na prezentáciu |  |  | TMin, LH |  |  |  | 25. 4. 2006 |  | 26. 4. 2006 |  | začatá |
| 17.4 | Spracovanie dokumentácie a odovzdanie produktu |  |  | LH |  |  |  | 25. 4. 2006 |  | 28. 4. 2006 |  | začatá |
| 17.3 | Vytvorenie CD |  |  | TMat |  |  |  | 25. 4. 2006 |  | 27. 4. 2006 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Tomáš Minčeff |  |  |  | Zapisoval |  |  | Tomáš Minčeff |  |  |  |

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 19 |  |  | 2. 5. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odlaďovanie hráča |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ivan Kapustík nám pripomenul aktualizáciu webovej prezentácie a požiadavku na odovzdanie posudku na najneskôr budúci piatok (12. 5. 2006), aby pripomienky mohli byť zapracované do 3D frameworku. Poverení boli Tomáš Minčeff a Ľubomír Hromádka. - Druhou témou bolo vylaďovanie nášho hráča. Pri finálnych testoch sa postupne vynárali nedostatky hry, ktoré však nesúvisia s naším riešením. Tiež vznikli ďalšie nápady na zlepšenie riešenia. Ale z časových dôvodov a blížiacim sa turnajom sme sa rozhodli len pre vylepšovanie parametrov už implementovaných zmien a nemeniť zásadne fungovanie hráča. - Jedným z takýchto riešení je zmena rozhodovania hráča s loptou pri použití neurónovej siete. Pôvodne sa prihrávalo hráčovi, u ktorého bola najväčšia pravdepodobnosť, že chytí loptu. Pre hru je omnoho lepšie, aby sa prihrávalo najmä dopredu (okrem špecifických situácií), preto sa vyberie hráč, ktorý je najďalej a pritom pravdepodobnosť, že prihrávku chytí je nad určitou hranicou. Viditeľne sa hra zlepšila. - Objavili sme ďalšie nezrovnalosti vo výpočte vzdialeností pre vstup neurónovej siete. Týmito zmenami boli poverení Tomáš Matúšek a Peter Ledňa. - Po úpravách bude potrebné spustiť trénovacie zápasy do nasledujúceho stretnutia, aby sme tam mohli určiť hranicu pravdepodobnosti, od ktorej sa hráč bude rozhodovať na základe NS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Zdokumentovanie svojich činností |  |  |  | Všetci |  |  |  | 27. 4. 2006 |  |  | splnená |
|  | Odovzdaná dokumentácia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Príprava na prezentáciu |  |  |  | TMin, LH |  |  |  | 26. 4. 2006 |  |  | splnená |
|  | Materiály na prezentáciu boli vytvorené, prezentácia sa nekonala. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Spracovanie dokumentácie a odovzdanie produktu |  |  |  | LH |  |  |  | 28. 4. 2006 |  |  | splnená |
|  | Produkt a dokumentácia boli odovzdané |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Vytvorenie CD |  |  |  | TMat |  |  |  | 27. 4. 2006 |  |  | splnená |
|  | Boli napálené CD a doplnená dokumentácia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 18.1 | Vytvorenie posudku |  |  | TMin, LH |  |  |  | 2. 5. 2006 |  | 12. 5. 2006 |  | začatá |
| 17.2 | Vylaďovanie hráča |  |  | TMat, PL |  |  |  | 2. 5. 2006 |  | 9. 5. 2006 |  | začatá |
| 17.4 | Trénovacie zápasy |  |  | Všetci |  |  |  | 2. 5. 2006 |  | 9. 5. 2006 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Tomáš Minčeff |  |  |  | Zapisoval |  |  | Tomáš Minčeff |  |  |  |

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 20 |  |  | 9. 5. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odlaďovanie hráča |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie sa nieslo v duchu dolaďovania a kompletizácie vytvoreného hráča a dokumentácie. - Peter Ledňa informoval o svojich pokusoch vylepšovania driblingu. Konštatovali sme, že je potrebné vytvoriť špeciálne rozhodovanie sa hráča v prípade, že sa nachádza vo vlastnom obrannom pásme. Vytvorením tohto mechanizmu bol poverený Tomáš Matúšek. - Pohrávali sme sa s myšlienkou ďalšieho rozšírenia neurónovej siete o rozdiel X-ových súradníc hráčov. Vzhľadom na to, že uvedené informácie sú zahrnuté v zbere, je potrebné len mierne upraviť parser a a pridať vstup do siete. - Ivan Kapustík informoval o termínoch uskutočnenia turnaja a prezentácie. Nemilo nás prekvapilo, že v ten istý deň sa koná aj skúška z Účtovníctva. - Na záver sme pozorovali hru nášho tímu voči viacerým predchádzajúcim tímom. Môžeme konštatovať, že si počínal uspokojivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Vytvorenie posudku |  |  |  | TMin, LH |  |  |  | 22. 5. 2006 |  |  | presunutá |
|  | Úloha bola presunutá z časových dôvodov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Vylaďovanie hráča |  |  |  | TMat, PL |  |  |  | 16. 5. 2006 |  |  | pokračuje |
|  | Vylaďovanie hráča stále pokračuje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Trénovacie zápasy |  |  |  | Všetci |  |  |  | 16. 5. 2006 |  |  | pokračuje |
|  | Pokračuje spolu s vylaďovaním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | ## Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| Žiadne nové úlohy neboli priradené. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval |  | Tomáš Matúšek |  |  |  | Zapisoval |  |  | Tomáš Matúšek |  |  |  |

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 21 |  |  | 16. 5. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalizácia hráča a dokumentácie. Príprava na odovzdanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dnešné stretnutie sme venovali kontrole stavu plnenia úloh, pretože ide o posledné stretnutie pred definitívnym odovzdaním projektu. Úlohy, ktoré treba ešte splniť, sú uvedené nižšie. - Konštatovali sme, že na hráčovi je ešte veľa vecí, ktoré by bolo možné vylepšiť alebo by bolo potrebné ich prerobiť od základov. Tieto však sú už mimo našich vytýčených cieľov. Zoznam nedostatkov, ktoré sme počas riešenia projektu objavili v hráčovi tímu FC Farmári, uvedieme v dokumentácii tak, aby budúcoročný tím nemusel tieto chyby postupne objavovať tak ako my, ale aby mu vytvorený zoznam poslúžil ako podklad pre stanovenie si vlastných cieľov vo fáze, keď ešte nie je detailne oboznámený s fungovaním hráča (vrátane jeho nedostatkov). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Vytvorenie posudku |  |  |  | TMin, LH |  |  |  | 4. 6. 2006 |  |  | presunutá |
|  | Úloha bude dokončená v pôvodne určenom čase. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Vylaďovanie hráča |  |  |  | TMat, PL |  |  |  | 16. 5. 2006 |  |  | splnená |
|  | Ladenie hráča bolo úspešne ukončené – ako finálnu sme vybrali verziu hráča, ktorá najlepšie obstála v trénovacích zápasoch. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Trénovacie zápasy |  |  |  | Všetci |  |  |  | 16. 5. 2006 |  |  | splnená |
|  | viď. úloha 18.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 20.1 | Vytvoriť zoznam nedostatkov hráča pre budúcoročné tímy |  |  | všetci, finalizácia: LH |  |  |  | 16. 5. 2006 |  | 21. 5. 2006 |  | začatá |
| 20.2 | Skompletizovať dokumentáciu |  |  | LH, TMin |  |  |  | 16. 5. 2006 |  | 21. 5. 2006 |  | začatá |
| 20.3 | Určiť záverečnú verziu hráča pre turnaj |  |  | TMat, PL |  |  |  | 16. 5. 2006 |  | 31. 5. 2006 |  | začatá |
| 20.4 | Aktualizovať webstránku |  |  | TMat |  |  |  | 16. 5. 2006 |  | 21. 5. 2006 |  | začatá |
| 20.5 | Odovzdať dokumentáciu + CD |  |  | LH alebo TMin |  |  |  | 22. 5. 2006 |  | 22. 5. 2006 |  | pripravuje sa |
| 20.6 | Pripraviť sa na turnaj a prezentáciu |  |  | všetci |  |  |  | 16. 5. 2006 |  | 31. 5. 2006 |  | začatá |
| 20.7 | Navrhnúť, vytvoriť a rozvešať plagáty |  |  | všetci pod vedením TMin |  |  |  | 16. 5. 2006 |  | 31. 5. 2006 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Ľubomír Hromádka |  |  |  | Zapisoval |  |  | Ľubomír Hromádka |  |  |  |