| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 13 |  |  | 21. 3. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ing. Ivan Kapustík |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postup pri implementácii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vzhľadom na predchádzajúci neprítomnosť Ivana Kapustíka sme zrekapitulovali predchádzajúce stretnutie. - Peter Ledňa referoval o pokusom upraviť kopanie hráčov a veľkej previazanosti funkcií, z čoho vyplýva veľmi ťažká úprava. Možným riešením by bolo iba celkové prepracovanie. Preto sa ďalej nebudeme zaoberať touto úlohou. - Peter Ledňa predviedol vlastnú implementáciu predkopávania a jeho algoritmus založený na rozdeľovaní hracieho poľa na uhly a výber vhodného miesta zmenšovaním vzdialenosti. Parametre je potrebné odladiť. - Ľubomír Hromádka informoval o oprave súboru formácií a predpokladaných príčinách jej vzniku. XML formát je v súčasnosti v poriadku. - Tomáš Minčeff prezentoval transformáciu výstupov trénovania prihrávok na trénovanie neurónovej siete. V súčasnom stave sú výstupy vo formáte pozície hráčov, nie ich vzdialeností. Dôvodom ne slabá podpora matematických funkcií v XSLT. Riešením je doplnenie výpočtu odmocniny cez rozvoj radov. Treba dopracovať. Prepočet priamo počas hry by mohol spomaľovať hráča a tak skresľovať výsledky. - Z pozorovania údajov z testovania prihrávok je možné odvodiť štatistiky, ktoré by mohli lepšie ohodnotiť náš pokrok v hre. Počet gólov nie je jediným ukazovateľom najmä v prípade porovnateľných tímov. Možné by bolo sledovanie počtu úspešných prihrávok, neúspešných, zachytení lopty, priemerná poloha lopty a podobne. - Ľubomír Hromádka referoval o možnostiach trénera a príkazoch, ktoré môžeme využiť. Bol poverený implementáciou rozostavenia hráčov pred bránou pre vylepšenie kopania na bránu. - Tomáš Matúšek si zobral na starosti prihrávanie hráčovi po nerozhodnutí neurónovej siete. Prihrávať sa nebude vždy len najbližšiemu hráčovi. Shodnli sme sa na potrebe obmedziť prihrávky dozadu, aj keď nie úplne. V niektorých situáciách sú dobrým riešením. - Vzhľadom na ďalšie povinnosti Ivan Kapustík a Tomáš Matúšek odišli a zvyšok tímu pozoroval niekoľko zápasov s upraveným hráčom. Výsledky boli veľmi negatívne. Preto sa úpravy kopania hráčov odstránia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Implementácia vylepšenia kopania do lopty. |  |  |  | PL |  |  |  | 14. 3. 2006 |  |  | ukončená (zrušená) |
| 10.7 | Vybrať, spojazdniť a nastaviť systém pre správu verzií. Oboznámiť ostatných členov s jeho používaním. |  |  |  | TMat |  |  |  | 14.3.2006 |  |  | ukončená |
| 11.1 | Parser dát zozbieraných počas tréningu prihrávok |  |  |  | TMin |  |  |  | 21. 3. 2006 |  |  | ukončená |
| 12.1 | Preskúmať možnosti použitia trénera, pri trénovaní kopov na bránu. |  |  |  | LH |  |  |  | 21.3.2006 |  |  | ukončená |
| 12.2 | Návrh vstupov neurónovej siete slúžiacej ohodnocovanie streľby na bránu. |  |  |  | všetci |  |  |  | 21. 3. 2006 |  |  | trvá |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 13.1 | Odladenie predkopávania pri driblingu |  |  | PL |  |  |  | 21. 3. 2006 |  | 28.3.2006 |  | začatá |
| 13.2 | Úprava výberu hráča pri prihrávaní |  |  | TMat |  |  |  | 21. 3. 2006 |  | 28.3.2006 |  | začatá |
| 13.4 | Zmena formátu vstupu pre trénovanie neurónovej siete |  |  | TMat |  |  |  | 21. 3. 2006 |  | 28.3.2006 |  | začatá |
| 13.5 | Implementácia trénera pre trénovanie kopania na bránu |  |  | LH |  |  |  | 21. 3. 2006 |  | 28.3.2006 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Tomáš Minčeff |  |  |  | Zapisoval |  |  | Tomáš Minčeff |  |  |  |