| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.9 |  |  | 14. 12. 2005 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 15:00 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalizácia dokumentácie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ľubomír Hromádka prezentoval svoje zistenia o vizualizácii rozhodovacích stromov, ktoré robil tím Squirrel Squadron. Rozhodovacie stromy boli robené analýzou kódu hráča vo Visiu. Týmto spôsobom sa podarilo tímu odstrániť niektoré nadbytočné časti kódu pôvodného hráča tímu Sklo. - Ivan Kapustík navrhol vizualizovať dôležité časti kódu FC Farmári, najmä funkciu BehaveWithBall, v ktorej sme narazili na problémy a nezrovnalosti. A na základe tejto analýzy potom navrhnúť novú štruktúru tejto funkcie. - Ivan Kapustík navrhol zakomponovanie nasledujúcich časti do dokumentácie - Opísať, čo presne dosiahol náš prototyp, čo sa vylepšilo a čo zhoršilo zo schopností hráča - dopracovať potrebné časti riadenia - vypracovať hrubý plán na letný semester - opísať porovnania neurónových sietí - Dohodli sme sa na prioritách na letný semester, z ktorých Tomáš Minčeff vytvorí časový plán na letný semester. - S členmi ostatných tímov sme sa dohodli na prezentácií dňa 19.12. o 18:00. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Možnosti použitia rozhodovacieho stromu existujúceho hráča |  |  |  | LH |  |  |  | 14.12. 2005 |  |  | splnená |
| 8.2 | Dokumentovanie získaných poznatkov z prototypu |  |  |  | všetci |  |  |  | 18.12. 2005 |  |  | čiastočne splnená |
| 8.3 | Návrh zmien hráča vyplývajúcich z prototypovania |  |  |  | všetci |  |  |  | 14.12. 2005 |  |  | čiastočne splnená |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 9.1 | Vypracovanie priorít a ich následné dokumentovanie |  |  | všetci |  |  |  | 14.12.2005 |  | 18.12. 2005 |  | nová + pokračovanie úlohy 8.3 |
| 9.2 | Vytvorenie plánu na letný semester |  |  | TMin |  |  |  | 14.12.2005 |  | 18.12. 2005 |  | začatá |
| 9.3 | Vytvorenie prezentácie pre tím 8. |  |  | všetci |  |  |  | 14.12.2005 |  | 18. 12. 2005 |  | začatá |
| 9.4 | Vytvorenie používateľskej príručky k programu na trénovanie neurónovej siete |  |  | PL |  |  |  | 14.12.2005 |  | 18.12. 2005 |  | začatá |
| 9.5 | Finalizácia dokumentácie |  |  | všetci |  |  |  | 14.12.2005 |  | 18.12. 2005 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Peter Ledňa |  |  |  | Zapisoval |  |  | Peter Ledňa |  |  |  |