| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 10 |  |  | 28. 2. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reakcia na posudok, plán na letný semester |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tomáš Matúšek vzniesol požiadavku na zmenu času stretnutí, pretože od polovice semestra sa bude musieť v rámci Odborného praktika zúčastňovať na cvičeniach z predmetu Metódy a prostriedky špecifikácie. (Táto skutočnosť mu nebola pri zostavovaní rozvrhu stretnutí k tímovému projektu známa.) Riešenie vzniknutej situácie sme presunuli na čas, keď to bude aktuálne; zatiaľ sa časy stretnutí nemenia. - Stručne sme sa venovali posudku, ktorý na náš prototyp vypracoval tím č. 9 Gridders. Na základe pripomienky v posudku bola pridelená správcovi dokumentácie (Ľubomír Hromádka) úloha pridať do šablóny štýl pre zobrazovanie názvov súborov. Kompletizáciou reakcie na posudok bol poverený Tomáš Matúšek, ktorému ostatní členovia tímu doručia svoje pripomienky k posudku (hlavne k časti, ktorá sa týka ich práce). - Diskutovali sme o pláne prác na letný semester. Dohodli sme sa na riešení týchto úloh: - V zimnom semestri sme identifikovali nedostatky hráča tímu Farmári pri kopaní do lopty (chybný algoritmus na výpočet „sily“ kopnutia, častokrát lopta nedôjde na miesto určenia alebo preletí okolo spoluhráča vysokou rýchlosťou). Kopanie do lopty vylepší Peter Ledňa. - Ako základ pre nasadenie neurónových sietí pre trénovanie prihrávok je potrebné vyriešiť zaznamenávanie a vyhodnotenie údajov zozbieraných počas tréningu prihrávania. Tím Farmári za týmto účelom navrhol vytvorenie tzv. HotParsera, ktorý však nebol funkčný. My budeme zaznamenávať údaje z tréningu do súborov. Z nich bude vytvorený výstupný súbor vo formáte XML. Ako alternatívu navrhol Peter Ledňa zapisovať trénovacie údaje do zdieľanej pamäte na halde, túto možnosť však zvyšok tímu zamietol kvôli očakávaným problémom so synchronizáciou pri zápise viacerých agentov do pamäte. Vypracovaním úlohy bol poverený Tomáš Minčeff. - Ľubomír Hromádka vykoná úpravy v koučovi s cieľom odhaliť a odstrániť chyby, ktoré sme diskutovali už v zápisnici č. 6 – hlavne dosiahnuť stabilné správanie kouča. Na základe prebehnutej diskusie upraví existujúci plán Tomáš Minčeff. - Výberom nejakého vhodného systému na správu verzií a zdieľanie zdrojových kódov bol poverený Tomáš Matúšek. Zatiaľ sa ako najvhodnejšie javí CVS. Ivan Kapustík navrhol, aby sme sa informovali u ostatných tímov, ktoré riešia iný typ projektu a teda nejaký systém už používajú, na ich skúsenosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Vypracovanie priorít a ich následné dokumentovanie |  |  |  | všetci |  |  |  | 18.12. 2005 |  |  | splnená |
|  | Priority sme vypracovali a uviedli v dokumentácii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Vytvorenie plánu na letný semester |  |  |  | TMin |  |  |  | 18.12. 2005 |  |  | splnená |
|  | Plán bol vytvorený a zaradený do dokumentácie k riadeniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Vytvorenie prezentácie pre tím 8. |  |  |  | všetci |  |  |  | 18.12. 2005 |  |  | splnená |
|  | Prezentáciu sme vytvorili. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Vytvorenie používateľskej príručky k programu na trénovanie neurónovej siete |  |  |  | PL |  |  |  | 18.12. 2005 |  |  | splnená |
|  | Používateľská príručka bola vypracovaná a zaradená ako príloha G do dokumentácie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Finalizácia dokumentácie |  |  |  | všetci |  |  |  | 18.12. 2005 |  |  | splnená |
|  | Dokumentáciu k prototypu sme vytvorili a odovzdali podľa požiadaviek a načas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 10.1 | Úprava šablóny (aby zahŕňala aj štýly pre zvýrazňovanie textu) |  |  | LH |  |  |  | 28. 2. 2006 |  | 7. 3. 2006 |  | začatá |
| 10.2 | Vypracovanie reakcie na posudok k prototypu |  |  | všetci |  |  |  | 28. 2. 2006 |  | 7. 3. 2006 |  | začatá |
| 10.3 | Kompletizácia reakcie na posudok k prototypu |  |  | TMat |  |  |  | 28. 2. 2006 |  | 7. 3. 2006 |  | začatá |
| 10.4 | Implementácia vylepšenia kopania do lopty |  |  | PL |  |  |  | 28. 2. 2006 |  | predbežne 4. týždeň semestra |  | začatá |
| 10.5 | Implementácia zbierania údajov generovaných pri tréningu prihrávok |  |  | TMin |  |  |  | 28. 2. 2006 |  | predbežne 4. týždeň semestra |  | začatá |
| 10.6 | Úpravy kouča s cieľom zvýšiť stabilitu programu |  |  | LH |  |  |  | 28. 2. 2006 |  | predbežne 4. týždeň semestra |  | začatá |
| 10.7 | Vybrať, spojazdniť a nastaviť systém pre správu verzií. Oboznámiť ostatných členov s jeho používaním. |  |  | TMat |  |  |  | 28. 2. 2006 |  | 7. 3. 2006 |  | začatá |
| 10.8 | Upraviť plán na letný semester |  |  | TMin |  |  |  | 28. 2. 2006 |  | 7. 3. 2006 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Ľubomír Hromádka |  |  |  | Zapisoval |  |  | Ľubomír Hromádka |  |  |  |