| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 16 |  |  | 11. 4. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokroky pri implementácii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie sme otvorili kontrolou minulých úloh tak, ako boli uvedené v zápisnici. - Ľubomír Hromádka informoval o svojich pokusoch spojazdniť trénera. Tréner tímu Stjupid Dox sa ukázal byť nefunkčný, preto siahol po alternatíve z Indie. Aplikácia funguje ako samostatný monitor ,ktorý sa spúšťa simultánne so serverom, zobrazuje ihrisko a rozmiestnenie hráčov. Túto informáciu ukladá do súboru. Po splnení nadefinovanej podmienky sa hra vracia do pôvodného stavu. - S trénerom priamo súvisela diskusia o trénovaní striel na bránu. Peter Ledňa vyjadril názor, že by sme pri trénovaní nemali brať do úvahy pozíciu súperov. Hneď nato vyvstala otázka, či sa oplatí trénera použiť. - Ďalším predmetom diskusie sa stala neurónová sieť na trénovanie prihrávok a s ňou súvisiaci zber údajov a ich Parser. Peter Ledňa informoval, že vstupy, ktoré mu dodali Tomáš Matúšek a Tomáš Minčeff sa jeho sieť dokázala naučiť hladko a dôkladne, čo sa nedalo povedať o vstupoch tímu FC Farmári. - Menšia nezhoda nastala pri určovaní okolia, z ktorého sa berú do úvahy protihráči. Nakoniec sme sa dohodli, že použijeme prístup Petra Ledňu. - Postupne sme prešli na problém formácií. Peter Ledňa a Tomáš Matúšek na základe doterajších skúseností s RoboCup-om navrhli rozostavenie hráčov 4-2-4. Návrh odôvodnili štýlom hry nášho tímu (kvalitné nahrávky) a potrebou zaistiť silnú obranu a útok. Ivan Kapustík prezentoval svoje skúsenosti v tejto oblasti. V podstate vyjadril súhlas s naším návrhom. - V súvislosti so študentskou konferenciou IITSRC niektorí členovia tímu (menovite Tomáš Matúšek a Peter Ledňa) s poľutovaním odmietli svoju účasť z dôvodu iných povinností. Ivan Kapustík zdôraznil, že nie je potrebné, aby sa konferenciu zúčastnil celý tím. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Selekcia hráčov súpera ako vstup do neurónovej siete. |  |  |  | všetci |  |  |  | 11. 4. 2006 |  |  | splnená |
|  | na vstupoch sme sa dohodli na stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Implementácia trénera pre trénovanie kopania na bránu |  |  |  | LH |  |  |  | 28.3.2006 |  |  | čiastočne splnená |
|  | Tréner je, trénovanie ešte nie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Návrh zmien formátu dát NS pri prihrávkach |  |  |  | PL |  |  |  | 4. 4. 2006 |  |  | splnená |
|  | PL dorobí rozšírenie vstupu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Úprava trénovania s následnou úpravou parsera vzhľadom na výstupy úlohy 14.1 |  |  |  | TMin+ TMat |  |  |  | 4. 4. 2006 |  |  | splnená |
|  | Vstupy do NS existujú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 16.1 | Úprava a integrácia zdrojového kódu hráča |  |  | TMat + PL |  |  |  | 4. 4. 2006 |  | 11. 4. 2006 |  | začatá |
| 16.2 | Trénovanie streľby na bránu |  |  | Všetci |  |  |  | 4. 4. 2006 |  | 28. 4. 2006 |  | začatá |
| 16.3 | Generovanie vstupov do NS |  |  | Všetci |  |  |  | 4. 4. 2006 |  | 28. 4. 2006 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Tomáš Matúšek |  |  |  | Zapisoval |  |  | Tomáš Matúšek |  |  |  |