| Zápisnica |  |  | Dátum |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.1 |  |  | 19.10. 2005 |  | D202 |  |  |  |  | 15:55 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prvé stretnutie po pridelení témy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ivan Kapustik predstavil členom tímu - Súťaž RoboCup, a vysvetlil jej princípy. - Minuloročné tímy, ich web stránky. - Ukázal ako má vyzerať štruktúra dokumentácie. - Vysvetlil ako funguje Soccerserver a aký je pohľad hráča na ihrisko. - Vysvetlil vlastnosti hráča, ako fungujú jeho základné senzory. - Vysvetlil funkciu trénera a kauča. - Rozhodlo sa o pridelení nasledujúcich funkcií - Vedúci tímu: TMin - Údržba webu: OK - Integrátor dokumentácie:TMat - Dohodli sme sa, že LH a TMin opustia stretnutie skôr, z dôvodu zápočtovej písomky písanej v tomto ktorá sa koná v čase stretnutia tímu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žiadne úlohy neboli pridelené |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 1.0 | Vytvorenie časového plánu pre projekt |  |  | TMin |  |  | 19.10.2005 |  | 26.10.2005 |  | začatá |
| 1.1 | Vytvorenie šablón pre dokumentáciu |  |  | TMat |  |  | 19.10.2005 |  | 26.10.2005 |  | začatá |
| 1.2 | Vytvorenie webovej stránky |  |  | OK |  |  | 19.10.2005 |  | 2.11.2005 |  | začatá |
| 1.3 | Prezretie si výstupov nasledujúcich tímov: - Squirrel squadron - FC Farmári - L.A.S.T - SKLO |  |  | LH,OK,PL, TMat,TMin |  |  | 19.10.2005 |  | 26.10.2005 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Peter Ledňa |  |  | Zapisoval |  |  | Peter Ledňa |  |  |  |