| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 3 |  |  | 2. 11. 2005 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 15:55 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdelenie úloh, diskusia o preštudovaných domácich tímoch. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ing. Ivan Kapustík odporučil nasledujúce zmeny pri tvorbe zápisnice: - Pri opise priebehu stretnutia nepoužívať zbytočne skratky mien členov tímu. - Inšpirovať sa zápisnicou tímu č. 11. - Pri uvádzaní stavu plnenia úlohy je potrebné podrobnejšie opísať, čo bolo splnené (napr. bol vytvorený dokument). - Vzhľadom na dlhodobú neúčasť člena tímu Ondreja Krška na tímovej činnosti a jeho neochotu komunikovať so zvyškom tímu (resp. oznámiť ostatným, že nebude s nami v tímovom projekte pokračovať) sme prerozdelili jemu pridelené úlohy medzi ostatných členov tímu: - Úloha vytvoriť web-stránku tímu bola zverená Tomášovi Matúšekovi, ktorému bude pomáhať Tomáš Minčeff. Kľúčovou požiadavkou na web-stránku je jej funkčnosť a aktuálnosť. Na grafické prevedenie sa nemusí klásť dôraz. Stránku treba uviesť do prevádzky čo najskôr, najneskôr však do budúceho stretnutia. - Analýza servera bola pridelená Petrovi Ledňovi, ktorý sa jej venoval už pred týmto stretnutím na základe dohody s ostatnými členmi tímu (po zvážení vysokej pravdepodobnosti ukončenia spolupráce s Ondrejom Krškom). - Ing. Ivan Kapustík zdôraznil potrebu splnenia všetkých úloh dohodnutých na stretnutí do nasledujúceho stretnutia. V prípade, že danú úlohu nevykoná ten člen tímu, ktorému bola zverená (z rôznych dôvodov, napr. choroba), musia ostatní členovia tohto člena operatívne zastúpiť v plnení jeho povinností. - Prebehla diskusia o názve tímu. Podľa Ing. Kapustíka nie je nutné tím pomenovať, ale je to vhodné a odporúčané. Nikto nepredložil dostatočne dobrý návrh na meno tímu, s ktorým by súhlasila aj väčšina ostatných. - Ľubomír Hromádka poukázal na potrebu dohody v otázke spôsobu uvádzania citácií. Po diskusii sme sa dohodli, že citácie sa budú uvádzať menom autora dokumentu a rokom jeho vydania. - Dohodli sme sa na potrebe zmeny vytvorených šablón pre dokumentáciu. Táto úloha bola zverená Tomášovi Minčeffovi v spolupráci s Ľubomírom Hromádkom. - Dohodli sme sa, že do plánu projektu je potrebné dorobiť jasnejšie zvýraznenie dôležitých termínov aj s potrebnými výstupmi, aby pri pohľade na plán bolo jasné, čo, kedy a v akej forme máme odovzdať a nebolo nutné hľadať v ďalších dokumentoch (napr. na web-stránke predmetu). - Jednotliví členovia tímu referovali o výsledkoch analýzy prideleného domáceho (t.j. fakultného) tímu. Navzájom sme sa informovali, čo sa predchádzajúcim tímom podarilo/nepodarilo vyriešiť. Informácie v prípade potreby doplnil Ing. Ivan Kapustík. Peter Ledňa predložil aj stručnú analýzu servera, ktorá bola pôvodne pridelená Ondrejovi Krškovi. - Ing. Ivan Kapustík nám priniesol články z odborných časopisov týkajúce sa RoboCupu, aby sme aj z nich zapracovali zaujímavé myšlienky do analýzy. Články boli zverené Tomášovi Minčeffovi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Analýza tímu Squirrel Squadron |  |  |  | LH |  |  |  | 2.11.2005 |  |  | splnená |
|  | Referoval o analyzovanom tíme. Vytvoril dokument, ktorý bude zapracovaný do dokumentácie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Analýza servera |  |  |  | OK |  |  |  | 2.11.2005 |  |  | splnená |
|  | OK túto úlohu nesplnil, nahradil ho Peter Ledňa, ktorý poskytol ostatným informácie o futbalovom serveri a vytvoril príslušný dokument, ktorý bude zapracovaný do dokumentácie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Analýza tímu FC Farmári |  |  |  | PL |  |  |  | 2.11.2005 |  |  | splnená |
|  | Referoval o analyzovanom tíme. Vytvoril dokument, ktorý bude zapracovaný do dokumentácie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Analýza tímu Sklo |  |  |  | TMat |  |  |  | 2.11.2005 |  |  | splnená |
|  | Referoval o analyzovanom tíme. Vytvoril dokument, ktorý bude zapracovaný do dokumentácie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Analýza tímu L. A. S. T. United |  |  |  | TMin |  |  |  | 2.11.2005 |  |  | splnená |
|  | Referoval o analyzovanom tíme. Vytvoril dokument, ktorý bude zapracovaný do dokumentácie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 3.1 | vymyslieť názov tímu |  |  | všetci |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | neurčený |  | začatá |
| 3.2 | vytvoriť web-stránku tímu |  |  | TMat, assist: TMin |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | 6. 11. 2005 |  | začatá |
| 3.3 | určenie správcu riadenia verzii zdrojového kódu |  |  | TMin |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | začiatok letného semestra |  | začatá |
| 3.4 | zmeniť šablóny pre tvorbu dokumentácie |  |  | LH, TMin |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | 9. 11. 2005 |  | začatá |
| 3.5 | modifikovať plán projektu podľa bodu 7 priebehu stretnutia |  |  | TMin |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | 9. 11. 2005 |  | začatá |
| 3.6 | analýza vybraného svetového tímu (každý analyzuje 1 tím) |  |  | LH, PL, TMin |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | 9. 11. 2005 |  | začatá |
| 3.7 | vybrať hráča, ktorého budeme rozširovať |  |  | všetci |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | 9. 11. 2005 |  | začatá |
| 3.8 | určiť, aké nové stratégie chceme implementovať v našom hráčovi |  |  | všetci |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | 9. 11. 2005 |  | začatá |
| 3.9 | napísať úvod určený na web-stránku a do dokumentácie |  |  | TMin |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | 9. 11. 2005 |  | začatá |
| 3.10 | dodať opravené verzie všetkých dokumentov, ktoré vytvorili členovi LH |  |  | PL, TMat, TMin |  |  |  | 2. 11. 2005 |  | 5. 11. 2005 12:00 |  | začatá |
| 3.11 | spracovať a finalizovať analytickú časť dokumentácie na základe dodaných podkladov (úloha 3.10) |  |  | LH |  |  |  | 5. 11. 2005 |  | 9. 11. 2005 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Ľubomír Hromádka |  |  |  | Zapisoval |  |  | Ľubomír Hromádka |  |  |  |