| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.6 |  |  | 23. 11. 2005 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 14:55 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posudok na konkurenčný tím, príprava na implementáciu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie sa začalo kontrolou predošlej zápisnice, vedúci projektu nemal žiadne výhrady - Ivan Kapustík nás informoval o svojom predbežnom pohľade na nami odovzdanú dokumentáciu k výstupnému bodu č. 2. Prezentoval nasledujúce výhrady: - nízka kvalita obrázkov v tlačenom dokumente – príčina neznáma - chýbajúce zhrnutie analýzy tímov a servera - číslovanie nadpisov do príliš veľkej hĺbky pôsobí rušivo - niekoľko gramatických chýb - Diskusia k posudku na tím č. 1 sa niesla v kritickom duchu. - Tomáš Matúšek prezentoval svoje hodnotenie, ktoré pozostávalo najmä z výhrad voči časti analýza, konkrétne niektorých nejasností pri analýze 3D servera (zle vysvetlené pojmy, chýbajúce časti), neprimerane stručnú analýzu existujúcich tímov, kde boli uvedené neúplné, dokonca nepravdivé informácie (analýza tímu SKLO a FC Farmári) a formálne chyby v dokumente. - Tomáš Minčeff upozornil na nedostatočný priestor venovaný analýze 3D tímu v porovnaní s 2D tímami. - Všetci členovia tímu sa zhodli, že návrh prezentovaný konkurenčným tímom je príliš abstraktný a neúplný. Ivan Kapustík s kritickým hodnotením súhlasil. - Následne sa rozvinula diskusia na tému hodnotenia členov tímu. Ivan Kapustík oboznámil členov tímu so spôsobom hodnotenia, ktorý uplatní. Hodnotenie pozostáva z miery aktivity jednotlivých členov na stretnutiach, podielu členov na celkovom výsledku práce, prezentácii výsledkov (miera presvedčivosti prezentujúceho) - Rozoberali sme techniky písania posudku. Vedúci projektu zdôraznil najmä prehľadnosť výsledného dokumentu a postupnosť písania (jednotlivé body posudku by mali nasledovať tak, ako nasledujú hodnotené časti posudzovaného dokumentu). - Tomáš Minčeff pripomenul problém pri písaní dokumentácie, na ktorý už predtým upozornil Tomáš Matúšek, týkajúci sa nejednotného času, resp. osoby. (potreba zjednotenia) - Tomáš Minčeff nastolil otázku použitia podporných nástrojov pre prácu tímu. Je potrebné sa do budúcnosti rozhodnúť, či nejaký použijeme alebo nie. Ivan Kapustík prezentoval názor, že vzhľadom na veľkosť nášho tímu to nie je nevyhnutné. Táto otázka ostáva naďalej otvorená. - Problém stanovania pravidiel písania kódu – je potrebné zistiť, ako je to u predchádzajúcich tímov, ktoré časti komentovať a ako. - Zadelenie krátkodobých úloh. - Ľubomír Hromádka dostal za úlohu kompletizáciu posudku do piatku. Ostatní členovia mu pošlú svoje návrhy a postrehy. - Rozdelenie úloh na implementáciu prototypu. Všetci členovia tímu sa oboznámia so zdrojovým kódom tímu FC Farmári. Ďalšie úlohy určil Peter Ledňa, ktorý sa cíti s problematikou implementácie najviac zžitý. - Tomáš Minčeff preskúma možnosti použitia mriežky a masiek vzhľadom na výpočtové možnosti - Ľubomír Hromádka sa venuje analýze kouča tímu FC Farmári (riadenie formácií, reakcie hráčov na správy kouča) - Tomáš Matúšek preskúma detekciu úspešnosti prihrávky prihrávajúcim hráčom v tíme FC Farmári - Peter Ledňa podrobne preskúma architektúru použitých neurónových sietí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | doplniť literatúru použitú pri analýze |  |  |  | PL, TMat, TMin |  |  |  | 16. 11. 2005 |  |  | splnená |
| 5.2 | spracovanie dokumentácie |  |  |  | PL, TMat, TMin |  |  |  | 16. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | dokumentácia bola úspešne skompletizovaná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | odovzdanie dokumentácie |  |  |  | TMin |  |  |  | 18. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | dokumentácia bola odovzdaná vedúcemu projektu a tímu č. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | vypracovanie posudku na tím č. 1 |  |  |  | všetci |  |  |  | 25. 11. 2005 |  |  | presunutá |
|  | úloha bola presunutá na skompletizovanie Ľubomírovi Hromádkovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | výber častí z hrubého návrhu, ktoré sa budú implementovať |  |  |  | všetci |  |  |  | 23.11. 2005 |  |  | Čiastočne splnená |
|  | Rozhodli sme sa preskúmať využitie mriežok a masiek a neurónové siete tímu FC Farmári |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | vypracovanie zápisnice zo stretnutia s minuloročným členom tímu FC Farmári Jaroslavom Zajacom |  |  |  | PL |  |  |  | 23.11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Zápisnica bola vypracovaná a uverejnená na www stránke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 6.1 | Kompletizácia posudku na tím č. 1 |  |  | LH |  |  |  | 23. 11. 2005 |  | 25. 11. 2005 |  | začatá |
| 6.2 | Odovzdanie posudku na tím 1. |  |  | LH |  |  |  | 25. 11. 2005 |  | 25. 11. 2005 |  | začatá |
| 6.3 | Možnosti použitia mriežky a masiek vzhľadom na výpočtové možnosti |  |  | TMin |  |  |  | 23. 11. 2005 |  | 30. 11. 2005 |  | začatá |
| 6.4 | Analýza kouča tímu FC Farmári (riadenie formácií, reakcie hráčov na správy) |  |  | LH |  |  |  | 23. 11. 2005 |  | 30. 11. 2005 |  | začatá |
| 6.5 | Detekcia úspešnosti prihrávky prihrávajúcim hráčom tímu FC Farmári |  |  | TMat |  |  |  | 23. 11. 2005 |  | 30. 11. 2005 |  | začatá |
| 6.6 | Architektúra neurónových sietí v tíme FC Farmári |  |  | PL |  |  |  | 23. 11. 2005 |  | 30. 11. 2005 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Tomáš Matúšek |  |  |  | Zapisoval |  |  | Tomáš Matúšek |  |  |  |