Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Posudok prototypu tímového projektu

# Kandidát na najlepší multimediálny produkt

# Posudzovateľ :

Tím č. 5 „Animators“

Vedúci projektu: doc. Ing. Martin Šperka, PhD.

# Posudzovaný:

Tím č. 7 „7statočných“

Vedúca projektu: Mgr. Alena Kovárová

Analýza

Na začiatku kapitoly sa tím podrobnejšie zaoberá hlavným motivačným podnetom pre vypracovanie projektu, a síce súťažou Europrix.  Načrtnutie ambiciózneho zámeru si zaslúži pozitívne hodnotenie.

V druhej časti je analyzovaný súčasný stav v problémovej oblasti a pohľad na tri aplikácie, ktoré problémovo zodpovedajú riešenému projektu. Koncepcia tejto analýzy je stručná a rozsahovo zodpovedá skôr recenzii ako analýze problematiky.

V ďalšej časti analýzy súčasného stavu je analýza metodiky výučby hry na gitare, ktorá je obsahovo veľmi podnetná a čiastočne supluje časť slovníku pojmov problémovej oblasti, ktorá v dokumentácii chýba.

Veľmi pozitívne hodnotím analýzu programovacích prostredí, ktorá prehľadne a stručne zachytáva výhody a nevýhody rôznych programovacích jazykov z pohľadu požiadaviek na zdroje, rýchlosti, jednoduchosti, splnenia kritérií pre pripravovaný projekt, a v neposlednom rade aj z pohľadu znalostí a skúseností jednotlivých členov tímu. V ďalšej časti je k dispozícii štúdia o technológiách rozpoznávania signálu. Je zhodnotených viacero algoritmov. Táto časť je vecná a prehľadná, pričom spĺňa svoj účel.

Špecifikácia systému

Špecifikácia požiadaviek na začiatku obsahuje slovnú špecifikáciu funkcionálnych požiadaviek, ktorá vhodnou formou uvádza do problematiky. Nefunkcionálne požiadavky minimálnej konfigurácie sú v niektorých prípadoch prehnané, napr.       CD-ROM mechanika, mikrofón kompatibilný s MS Windows, vysoko kvalitná grafická karta, MS Windows XP ako minimálny operačný systém a pod.

Diagram prípadov použitia na obr. 13 je prehľadný a je z neho jasne vidieť poskytovanú funkcionalitu. Obrazovky k prípadom použitia sú veľmi hrubo navrhnuté a nie je z nich jasne vidieť, aký bude ich účel. Nezdá sa mi byť z pohľadu návrhu softvérového systému príliš vhodné, aby diagram aktivít (obr. 16, strana 48; obr. 18, strana 52) zahŕňal ako jeden svoj element „mikrofón“, ktorý vykonáva aktivitu „zachytenie a prenos zvukového signálu“.

Architektonický návrh

Vrstvový model na obr. 20 je výstižný a prehľadný. Architektonický návrh zodpovedá požiadavkám popísaným v predošlých kapitolách.

Riadenie

Zápisnice by mali byť stručné a vecné. Ich text je podstatný z hľadiska riadenia projektu, a preto by mal byť odľahčený od vyjadrení nesúvisiacich s míľnikmi a úlohami projektu. Napriek tomuto faktu humorné vsuvky hodnotím veľmi pozitívne.

Prototyp

Dokumentácia k prototypu pozostáva z množstva odlišných komponentov, pričom niektoré z nich sú len návrhom grafiky, resp. ukážkou komunikácie medzi modulmi systému.

Na záver by bolo vhodné uviesť zhrnutie práce v zimnom semestri a uvedenie ďalších krokov v letnom semestri, ktoré povedú k vytvoreniu celistvého cieľového produktu. Toto je čiastočne splnené v časti riadenia projektu, kde sa nachádzajú tabuľkové plány na letný a zimný semester.

Formálna stránka

- preklep na s. 43, ... minimálnou konfiguráciou: ...

- riadenie projektu, neúplný nadpis na najvyššej úrovni, s. 3-1

- chyba v referencii na s. 75, dokonca hrubo zvýraznená

- nehodnotím kladne, že diagram prípadov použitia (obr. 13, strana 44) je v rovnakej notácii ako diagram funkcionálnych prvkov systému (obr. 12, strana 44), ktorý vlastne rovnakou grafickou notáciou ako prípady použitia znázorňuje predpokladané moduly systému.

- v dokumente chýba slovník pojmov problémovej oblasti a zoznam skratiek, hoci ich obsahuje obrovské množstvo

- vynikajúca jazyková úroveň a štylizácia, minimálne množstvo pravopisných chýb a preklepov

- pozitívne hodnotím použitie štýlov a odlíšenie zdrojového kódu

Zhrnutie

Dokument je na vysokej formálnej a obsahovej úrovni a po menej rozsiahlych úpravách je pripravený reprezentovať členov tímu č. 7 v medzinárodnej súťaži. Jeho štylizácia a jazyková úroveň je vynikajúca, výskyt pravopisných chýb a preklepov je minimálny.

Obsahová stránka napovedá technickej vyspelosti členov tímu v problémovej oblasti a predurčuje prípadný finálny produkt k úspešnému zavedeniu do praxe. Domnievam sa však, že na to, aby obstál v konkurencii, bude potrebné v letnom semestri vyvinúť o polovicu väčšie úsilie oproti doterajšiemu.