### Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť.

Hlavná téma:		Prvé skúsenosti s existujúcim systémom

Por. číslo stretnutia: 	03

Dátum:		25. októbra 2005

Čas:			16:20

Miesto:		softvérové štúdio (IBM)

Prítomní:

- vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý

- členovia tímu Štrnásť

  - Mgr. Minárik Matej

  - Bc. Mlynarovič Vladimír

  - Bc. Roháček Marek

  - Bc. Straka Vladimír

  - Bc. Kocsisová Silvia

Stretnutie viedoł: 	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracovala:  Silvia Kocsisová

Obsah:

- informácia o inštalácii starého systému

- webstránka

- diskusia o existujúcom systéme

Vyhodnotenie plnenia úloh:

- Distribúcia dokumentácie (Kocsisová) – splnené, každý člen tímu má kópiu Cdprílohy k dokumentácii k projektu Tvorba rozvrhov z roku 2004/2005 vypracovaného tímom Ambivalentní melancholici

- Prvý návrh webstránky (Minárik) – splnené

- Inštalácia systému (Roháček & Straka) – splnené, systém majú obaja nainštalovaný na svojich počítačoch

- Distribúcia kontaktov (Ing. Galbavý) – splnené, súbor s kontaktmi poslal Ing. Galbavý emailom všetkým v zozname

- Zoznamovanie s dokumentáciou (Štrnásť) – plní sa priebežne

Záznam stretnutia:

- do 18. novembra treba odovzdať analýzu

- mimoriadne stretnutia budú podľa potreby aj vo štvrtok po BMIS

Úlohy:

- spísanie problémov s inštaláciou

- zodpovedný: Roháček & Straka

- termín: do 8. novembra 2005

- umiestnenie webstránky na verejný priestor + informovať všetkých členov tímu

- zodpovedný: Minárik

- termín: do 8. novembra 2005

- pokračovať so zoznamovaním sa s existujúcim systémom

- zodpovedný: členovia tímu Štrnásť

- termín: do 8. novembra 2005

Zápisnicu odsúhlasili: Minárik + Mlynarovič + Perec + Roháček + Straka

PRÍLOHA: 	Kontakty na všetkých riešiteľov sú v súbore: 						riesiteliaTR.xls