### Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť.

Hlavná téma:		Testovanie existujúceho systému

Por. číslo stretnutia: 	05

Dátum:		10. novembra 2005

Čas:			19:00

Miesto:		C802

Prítomní:

- vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý

- členovia tímu Štrnásť

  - Mgr. Minárik Matej

  - Bc. Mlynarovič Vladimír

  - Bc. Perec Peter

  - Bc. Roháček Marek

  - Bc. Straka Vladimír

  - Bc. Kocsisová Silvia

Stretnutie viedoł: 	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracovala:  Silvia Kocsisová

Obsah:

- určenie názvu tímu

- rozdelenie funkcií v tíme

- správa o stave testovania

Vyhodnotenie plnenia úloh:

- Správa o inštalácii (Roháček & Straka) – predĺžené do termínu odovzdávania projektovej dokumentácie na posúdenie, vzhľadom k tomu, že inštalačné práce pokračujú - (do 18.11.)

- Zoznamovanie s dokumentáciou (E-club) – splnené

- Odovzdanie zápisníc na prednáške TIS 7. novembra – splnené

- Testovanie existujúceho systému (E-club) – plní sa, zaradené do nových úloh

- Webstránka – splnené

- Návod k inštalácii pre členov tímu - zrušené

Záznam stretnutia:

- do 18. novembra treba odovzdať dokumentáciu pozodstávajúcu z dvoch hlavných častí:

  - Riadenie projektu: Tvorba rozvrhov

  - Inžiniersky projekt: Tvorba rozvrhov

- vybrali sme si názov tímu: E-club, podľa toho, že 14 dec = E hex

- dohodli sme:

  - hlavný manažér: Marek Roháček

  - webmaster: Matej Minárik

  - dokumentarista: Silvia Kocsisová

  - technická podpora: Vladimír Straka

  - architekt: Vladimír Mlynarovič

  - manažér kvality: Peter Perec

- schválili sme plán projektu, ktorý predložil Marek Roháček

Úlohy:

- Inžiniersky projekt: Tvorba rozvrhov - spracovanie  tejto časti  dokumentácie podľa podkladov od všetkých členov tímu

- zodpovedný: Roháček

- termín: do 18. novembra 2005

- Riadenie projektu: Tvorba rozvrhov - spracovanie  tejto časti  dokumentácie podľa doteraz vytvorených dokumentov

- zodpovedný: Kocsisová

- termín: do 18. novembra 2005

- Zabezpečiť 1 ks obalu na projektovú dokumentáciu, hrúbka cca 3 cm

- zodpovedný: Minárik

- termín: do 18. novembra 2005

- Podrobnú správu odovzdať/poslať e-mailom hlavnému manažérovi

- zodpovedný: každý člen E-clubu

- termín: do 17. novembra 2005

Zápisnicu odsúhlasili: Minárik + Mlynarovič + Perec + Roháček + Straka

PRÍLOHA: 	Plán projektu TVORBA ROZVRHOV je v súbore: 						plan projektu.doc