### Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť – E club

Hlavná téma:           Implementácia vybraných častí systému

Por. číslo stretnutia:                            09

Dátum:		6. decembra 2005

Čas:			                      15:55

Miesto:		Softvérové štúdio 2

Prítomní:

- vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý

- členovia tímu Štrnásť

  - Bc. Kocsisová Silvia

  - Mgr. Minárik Matej

  - Bc. Mlynarovič Vladimír

  - Bc. Perec Peter

  - Bc. Roháček Marek

  - Bc. Straka Vladimír

Stretnutie viedoł: 	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:   Vladimír Straka

Vyhodnotenie plnenia úloh:

- Vyhodnotenie stavu implementovaných častí systému – splnené

Aktuálny stav :

9.1 – splnené na 50% . Vznikol problém pri vykonávaní externých príkazov volaných v rámci systému.

9.2 – splnené na 50%. Detaily sú kvôli bezpečnosti systému utajené.

9.3 – splnené na 50%. Ošetrené vstupy (kontrola v rámci formulárov).

9.4 – nezačal

9.5 – nezačal

Obsah:

- Analyzovali sme aktuálny stav jednotlivých implementovaných častí systému

- Rozprava ku aktuálnemu stavu implementovaných častí systému

- Diskusia o pripravovanej prezentácií prototypu

Úlohy:

  - Dokončiť implementáciu zálohovania systému s úplným exportom/importom všetkých údajov v databáze, najmä sa zamerať na vyriešenie problému s vykonávaním externých programov v rámci systému.

- zodpovedný: Straka & Roháček

- termín: do 13. decembra 2005

  - Dokončiť úpravu niektorých bezpečnostných funkcií systému (detaily utajené)

- zodpovedný: Minárik

- termín: do 13. decembra 2005

  - Dokončiť implementáciu funkcií zabezpečujúcich kontrolu vstupných dát – korektnosť hodnôt. Zamerať sa na doošetrovanie kontroly vstupných údajov, zadávaných prostredníctvom formulárov.

- zodpovedný: Perec

- termín: do 13. decembra 2005

  - Dokončiť analýzu spôsobu vytvorenia diskusného fóra (open source riešenie / vlastná implementácia) – porovnanie, klady a zápory

- zodpovedný: Mlynarovič

- termín: do 13. decembra 2005

  - Dokončiť úpravu spôsobu zmeny hesla užívateľov s ohľadom na lepšiu bezpečnosť systému

  - zodpovedný: Kocsisová

  - termín: do 13. decembra 2005

  - Dohodnúť termín prezentácie prototypu riešenie.

  - zodpovedný: Minárik

  - termín: do 9. decembra 2005

Ďalšie stretnutie: 13. 12. (softvérové štúdio)

Zápisnicu odsúhlasili: Kocsisová+ Minárik+ Mlynarovič+ Perec+ Roháček + Straka