### Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť – E club

Hlavná téma:           	Problematika úplných ale aj čiastočných ipmortov/ exportov do/z našej databázy.

Por. číslo stretnutia:             15

Dátum:			22. marec 2006

Čas:				8:15

Miesto:			Softvérové štúdio 2

Prítomní:

- vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý

- členovia tímu Štrnásť – E club

  - Mgr. Minárik Matej

  - Bc. Mlynarovič Vladimír

  - Bc. Perec Peter

  - Bc. Straka Vladimír

Zápisnicu vypracoval:   Bc. Peter Perec

Vyhodnotenie plnenia úloh:

14.1 – dokončené

14.2 – rozpracovaná na 50 %

14.3 – splnená na 50 %. Vykonaná analýza diskusného fóra. Skúmanie možností zakomponovania diskusného fóra do systému.

14.4 –  rozpracovaná na 25 %

14.5 –  rozpracovaná na 50 %

Obsah stretnutia 14 :

- Hlavnou témou diskusie bolo dokončenie problematiky úplných ale aj čiastočných ipmortov/ exportov do/z našej databázy prostredníctvom CSV súborov. Prebehla diskusia a konzultácia o možnosti rozšírenia systému aj pre mobilné zariadenia.

Úlohy :

  - Implementácia kontroly vstupných údajov (typová kontrola, kontrola duplicity, korektnosti...)

- zodpovedný: Perec

- termín: do 29. marca 2006

  - Analýza a implementácia diskusného fóra do systému

  - zodpovedný: Mlynarovič

- termín: do 29.marca 2006

  - Analýza modulu automatickej tvorby krúžkov

  - zodpovedný: Minárik

- termín: do 29. marca 2006

  - Implementácia celkovej bezpečnosti systému

  - zodpovedný: Minárik

- termín: do 29. marca 2006

Ďalšie stretnutie: 29. marca 2006 (softvérové štúdio)

Zápisnicu odsúhlasili: Minárik+ Mlynarovič+ Perec+ Roháček + Straka