### Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť

Hlavná téma:	Odstránenie problémov vo fázach tvorby rozvrhu

Por. číslo stretnutia: 	18

Dátum:		12. apríla 2006

Čas:			8:15

Miesto:		Softvérové štúdio 2

Prítomní:

vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý

členovia tímu Štrnásť

  - Mgr. Minárik Matej

  - Bc. Mlynarovič Vladimír

  - Bc. Perec Peter

  - Bc. Roháček Marek

  - Bc. Straka Vladimír

Stretnutie viedoł: 	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:  Matej Minárik

Obsah:

- diskusia k predošlým úloham

- analýza a následná oprava chýb v skriptoch

- analýza konzistentnosti nových dát v databáze zisťovanie príčin a návrh riešenia nekonzistentnosti

Vyhodnotenie plnenia úloh:

17.1 – splnená na 90%

17.2 – splnená na 60%

17.3 – splnená na 50%

Záznam stretnutia:

- Prebehla diskusia o stave riešení jednotlivých úloh, identifikovaných chybách a ich riešení.

- Zistili sme, že mnohé problémy spôsobujú nekorektne zadané dáta, najmä chýbajúce a nesprávne hodnoty niektorých atribútov.

- Ako zdroj týchto problémov sme identifikovali rozdielnosť medzi starými a novými dátami. Problematické boli napríklad názvy a označenia odborov.

- Rozdelili sme si úlohy na nasledujúce stretnutie.

Úlohy:

  - Premyslieť si čo bude obsahovať odovzdávaná dokumentácia k projektu.

- zodpovedný: E-club

- termín: do 19. apríla 2005

  - Kontrola konzistentnosti údajov v databáze

- zodpovedný: E-club

- termín: do 19. apríla 2005

  - Oprava JavaSkriptov v skriptoch na pridávanie zodpovednosti pedagógov a evidenciu miestností.

- zodpovedný: Perec

- termín: do 19. apríla 2005

  - Zobrazovanie a presúvanie cvičení

- zodpovedný: Minárik

termín: do 19. apríla 2005

  - Výmena študentov medzi krúžkami

- zodpovedný: Mlynarovič

- termín: do 19. apríla 2005

Ďalšie stretnutie: 19. 4. 2006 (softvérové štúdio)

Zápisnicu odsúhlasili: Minárik+ Mlynarovič+Perec+ Roháček + Straka