# Plán projektu

| 1. – 4. týždeň | - odovzdanie posudku prototypu iného tímu, zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov, podrobný plán na LS a rozdelenie úloh - doplnenie množiny testovacích údajov - pokračovanie v implementácií projektu – semestrálne rozvrhy (ďalšie etapy) |
| --- | --- |
| 5. – 8. týždeň | - dokončenie implementácie tvorby semestrálneho rozvrhu - postupná integrácia a overovanie jednotlivých častí - doimplementovanie skúškových rozvrhov |
| 9. – 12. týždeň | - Akceptačné testovanie projektu - Vytvorenie posudku na projekt iného tímu - Odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu (potrebnej pre používanie produktu) - Používanie produktu, údržba, kompletizácia dokumentácie - Odovzdanie celkového výsledku projektu |

Letný semester