| 9. týždeň | - Vytvorenie a odovzdanie posudku na dokumentáciu k fáze analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu tímu číslo 12. Posudok sa bude sústreďovať na obsahovú aj formálnu stránku tohto dokumentu. - Dokončenie testovania systému - Prepracovanie existujúceho pripájania sa k databáze - Analýza pripomienok vedúceho projektu k dokumentácii odovzdanej v prvom kontrolnom bode - Zapracovanie pripomienok do dokumentácie a začiatok tvorby prototypu na základe tejto dokumentácie. |
| --- | --- |
| 10. týždeň | - Analýza posudku na náš projekt, prípadné zohľadnenie výčitiek a ich zapracovanie do dokumentácie. Vytvorenie reakcie na posudok - Analýza problémov pri tvorbe prototypu, ich prekonzultovanie - Implementácia vybraných častí prototypu podľa výsledkov testovania - Oprava existujúcej inštalačnej príručky |
| 11. týždeň | - Analýza posudku na náš projekt, prípadné zohľadnenie výčitiek a ich zapracovanie do dokumentácie. Vytvorenie reakcie na posudok - Testovanie prototypu - Dokončovanie implementácie prototypu - Tvorba dokumentácie k fáze prototypovania - Tvorba dokumentácie k riadeniu projektu - Úprava používateľskej príručky |
| 12. týždeň | - Vypracovanie a odovzdanie posudku na projektovú dokumentáciu tímu číslo 12 - Vypracovanie a realizácia používateľskej prezentácie prototypu a aktuálneho stavu riešenia projektu, prezentácia bude zameraná predovšetkým na predvedenia vzájomného prepojenia implementovanej databázy a prechodu jednotlivými obrazovkami rozhrania |