STRETNUTIE č. 12

Téma: začiatok implementácie

Dátum: 1.3.2006

Čas: 16:00

Trvanie: 1 hod

Miesto: Softvérové štúdio

Prítomní :	Ing. Daniela Kotmanová

Bc. Peter Polačko

Bc. Róbert Smiščík

Bc. Michal Strhan

Bc. Peter Šinkovič

Bc. Martin Červa

Bc. Štefan Gembický

Vypracoval:	Bc. Róbert Smiščík

Priebeh stretnutia :

- začiatok implementácie Virtuálnej univerzity,

- špecifikovanie softvérových požiadaviek potrebných pre implementovanie (PHP5, PostgreSQL databáza) a zaslanie e-mailu správcovi softvérového štúdia,

- rozdelenie úloh členom tímu do budúceho stretnutia,

Úlohy a ciele do ďalšieho stretnutia :

- implementácia prihlasovania používateľov vystupujúcich vo Virtuálnej univerzite – Bc. Gembický,

- vytvorenie databázy – Bc. Polačko, Bc. Strhan,

- implementácia služieb:

  - slovník – Bc. Šinkovič, Bc. Cerva, Bc. Polačko,

  - nástenka – Bc. Smiščík, Bc. Strhan,

Dlhodobé ciele:

- zameranie sa na správu predmetov a prezentačný modul,