STRETNUTIE č. 21

Téma: Implementácia Virtuálnej univerzity

Dátum: 3.5.2006

Čas: 16:00

Trvanie: 1 hod

Miesto: Softvérové štúdio

Prítomní :	Ing. Daniela Kotmanová

Bc. Peter Polačko

Bc. Róbert Smiščík

Bc. Michal Strhan

Bc. Peter Šinkovič

Bc. Martin Cerva

Bc. Štefan Gembický

Vypracoval:	Bc. Róbert Smiščík

Splnené úlohy:

- dopracovanie úloh stanovených na stretnutí 27.4.2006

- dokončená správa predmetov pracovníka PGO

Priebeh stretnutia :

- zhodnotenie implementovaných častí

- začiatok práce na správe študentov z pohľadu pracovníka PGO