STRETNUTIE č. 5

Téma: špecifikácia projektu

Dátum: 9.11.2005

Čas: 9:30

Trvanie: 1 hod

Miesto: Softvérové štúdio

Prítomní :	Ing. Daniela Kotmanová

Bc. Peter Polačko

Bc. Róbert Smiščík

Bc. Michal Strhan

Bc. Peter Šinkovič

Bc. Martin Cerva

Bc. Štefan Gembický

Vypracovali:	Bc. Róbert Smiščík

Bc. Michal Strhan

Splnené úlohy :

- vypracovanie analýzy problematiky virtuálnej univerzity

- web stránka tímu upravená podľa pripomienok vedúcej projektu

Priebeh stretnutia :

- odovzdanie analýzy na posúdenie vedúcej projektu

- pripomienky vedúcej projektu Ing. Daniela Kotmanovej  na web stránku tímu:

  - použitý font je príliš malý

  - v pláne práce treba označiť čo je plánované na letný a zimný semester

  - pridať funkciu na návrat na hlavnú stránku

  - v stránke o zápisoch zmeniť názov na „Zápisy“

  - použiť jednotné označenie pre stiahnutie súborov, buď „download“ alebo „na stiahnutie“

- špecifikácia projektu

- identifikovanie hlavných používateľov systému

- „brainstorming“ funkcionálnych požiadaviek a prípadov použitia jednotlivých používateľov

- druhé stretnutie k téme špecifikácia projektu bude 11. novembra 2005 o 13:00 na Mladosti

- stanovenie ďalšieho termínu stretnutia tímu v softvérovom štúdiu na 16. novembra 2005 o 10:00

Úlohy a ciele do ďalšieho stretnutia :

- dopracovanie špecifikácie projektu a hrubého návrhu systému

- skompletizovať a odovzdať dokumentáciu analýzy projektu, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom do piatku 18. novembra 2005