Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Študijný odbor: Počítačové Systémy a Siete

Penetračné testovanie

Zápis zo stretnutia tímu

| Dátum stretnutia: | 21.03.2006 |
| --- | --- |
| Prítomní: | Bc. Ján Borlok |
|  | Bc. Miroslav Mateja |
|  | Bc. Roman Lenz |
|  | Bc. Matej Kubík |
|  | Bc. Ján Krištof |
| Vypracoval: | Bc. Ján Borlok |

Na začiatku stretnutia bol konštatovaný fakt, že stále nemáme hardware na ktorom sa bude projekt implementovať, ale v priebehu jedného dvoch dní by sme ho mali mať. Tím začal riešiť konkrétne aspekty implementácie projektu.

Akonáhle bude zabezpečený hardware prvou úlohou je jeho inštalácia. Stroj bude prístupný cez internet pomocou ssh a cez web. Bude nainštalovaný Apache web server, php a postgreSQL.

Ďalšie úlohu na tento týždeň sú nasledovné:

- vytvorenie jednoduchého modulu na komunikáciu z používateľským rozhraním

- vytvorenie prvej verzie deamonu na spúšťanie testov

- navrhnutie štruktúry databázy do ktorej sa budú ukladať výsledky testov.

- vytvoriť modul, ktorý bude overovať prístup používateľa k web stránke penetračného testovania

Ďalšie stretnutie tímu je naplánované na 28 Marca.