# Zápisnica zo stretnutia č. 1

Dátum:		28. septembra 2006

V čase:		13.00 – 15.00

Miesto:		blok D, 2. poschodie

Zúčastnení:

vedúci tímu:

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval:		Bc. Tomáš Tóth

### Témy stretnutia

Vypracovanie ponuky.

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

Neboli predchádzajúce úlohy.

### Priebeh stretnutia

Na stretnutí členovia tímu rozhodli o štruktúre ponuky a o rozdelení jednotlivých častí pre vypracovanie. Bola určená jednotná štruktúra údajov o jednotlivých členoch tímu:

- absolvované štúdium

- téma bakalárskeho projektu – oblasť, skúsenosti

- znalosti a skúsenosti z oblasti informatiky

- prípadné skúsenosti z praxe

- čomu sa venoval/venuje

Na záver tím určil preferencie tém zadaní tak, ako je uvedené v prílohe A.

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Napísať pár riadkov o sebe | všetci | 29.09.06 |
| 1.2 | Napísať svoj rozvrh | všetci | 29.09.06 |
| 1.3 | Napísať úvod ponuky | PRN | 30.09.06 |
| 1.4 | Vypracovať motiváciu tímu | PS | 30.09.06 |
| 1.5 | Vypracovať predbežný návrh projektu a predpokladané zdroje | PRN | 30.09.06 |
| 1.6 | Vypracovať predbežný plán projektu | TT | 30.09.06 |
| 1.7 | Skompletizovanie ponuky | TT | 01.10.06 |
| 1.8 | Zavedenie podporných prostriedkov pre manažment projektu | LR | 30.10.06 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth

# Príloha A: Preferencia tém

- Počítačová hra – plánovanie a simulácia horolezeckej výpravy
vedúci tímu: Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

- Počítačová hra – plánovanie a simulácia horolezeckej výpravy
vedúci tímu: doc. Ing. Martin Šperka, PhD.

- RoboCup tretí rozmer
vedúci tímu: Ing. Ivan Kapustík

- RoboCup tretí rozmer
vedúci tímu: Ing. Marián Lekavý

- RoboCup nové stratégie
vedúci tímu: Ing. Ivan Kapustík

- RoboCup nové stratégie
vedúci tímu: Ing. Marián Lekavý

- Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2007
vedúci tímu: Mgr. Alena Kovárová

- Tvorba obaľovačov na získavanie informácií z webu
vedúci tímu: Mgr. György Frivolt

- Softvérová podpora životného cyklu študentského projektu
vedúci tímu: Ing. Roman Filkorn

- Znalostný manažment na báze technológie .NET
vedúci tímu: Ing. Ivan Polášek, PhD.

- Tvorba testov s využitím LaTeXu
vedúci tímu: Ing. Valentino Vranić, PhD.