# Zápisnica zo stretnutia č. 3

Dátum:		12. októbra 2006

V čase:		13.00 – 15.00

Miesto:		blok D, 2. poschodie

Zúčastnení:

vedúci tímu:	doc. Ing. Martin Šperka

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ľubomír Lajoš

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval:		Bc. Tomáš Tóth

### Témy stretnutia

Špecifikácia zadania a analýza problémovej oblasti, webová prezentácia projektu (WPP).

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Vyhľadávanie a zhromažďovanie informácií o problémovej oblasti | všetci | 05.10.06 | 08.10.06 | splnená |
| 2.2 | Doplniť informácie o sebe | LL | 05.10.06 | 08.10.06 | splnená |

### Priebeh stretnutia

Stretnutie začalo za účasti doc. Šperku, ktorý upresnil zadanie projektu a načrtol svoju predstavu o spôsobe práce a hlavne o výslednom produkte. Priblížil členom tímu oblasť horolezectva a určil základnú množinu činností horolezcov, ich výbavy a pod.

Diskusia ďalej prebiehala už bez prítomnosti doc. Šperku. Jej predmetom bolo zosúladenie predstáv jednotlivých členov tímu o vzhľade a funkcionalite vytváranej aplikácie.

Na základe diskusie boli určené predmety skúmania problémovej oblasti potrebné pre vytvorenie špecifikácie a analýzy:

- parametre horolezcov

- prostredie – parametre a možné riziká

- činnosti horolezcov a fázy výstupu

- zoznam výbavy horolezcov – triedy a ich parametre

Na záver sa členovia tímu zaoberali webovou prezentáciou projektu, pričom sa dohodli, že implementáciu a obsah stránky budú mať na starosti Ladislav Rado a Tomáš Tóth. Stránka bude spĺňať okrem minimálneho obsahu aj požiadavku jednoduchého pridávania odkazov, súborov a pod. prostredníctvom formulárov. Manipulácia s obsahom stránky bude možná iba po prihlásení sa pomocou login-u. Stránka bude implementovaná pomocou jazyka PHP.

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Analýza výbavy horolezcov a ich parametrov | MK | 16.10.06 |
| 3.2 | Analýza prostredia horolezeckého výstupu | PS | 16.10.06 |
| 3.3 | Analýza činností a fáz horolezeckého výstupu | PS | 19.10.06 |
| 3.4 | Analýza parametrov horolezca | LL | 16.10.06 |
| 3.5 | Špecifikácia požiadaviek na produkt | PRN | 16.10.06 |
| 3.6 | Koncept produktu | PRN | 19.10.06 |
| 3.7 | Implementácia WPP | LR | 19.10.06 |
| 3.8 | Obsahová náplň WPP | TT | 16.10.06 |
| 3.9 | Vypracovanie vzoru zápisníc a vypracovanie zápisníc z poznámok z prvých dvoch stretnutí | TT | 16.10.06 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth