# Zápisnica zo stretnutia č. 5

Dátum:		23. októbra 2006

V čase:		9.00 – 12.00

Miesto:		Softvérové štúdio 2

Zúčastnení:

vedúci tímu:	doc. Ing. Martin Šperka

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ľubomír Lajoš

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval:		Bc. Miroslav Kallo

### Témy stretnutia

Špecifikácia požiadaviek na produkt, práca na dokumentácii.

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Analýza činností a fáz horolezeckého výstupu | PS | 12.10.06 | 19.10.06 | splnená |
| 3.6 | Koncept produktu | PRN | 12.10.06 | 19.10.06 | splnená [23.10.06] |
| 3.7 | Implementácia WPP | LR | 12.10.06 | 19.10.06 | splnená |
| 4.1 | Špecifikácia atribútov inventáru, prostredia a horolezcov a závislostí energie horolezcov od nich | MK, LL, PŠ | 16.10.06 | 23.10.06 | rozpracovaná |
| 4.2 | Analýza grafických knižníc pre tvorbu 3D aplikácie bežiacej v okne s využitím Win ovládacích prvkov | PRN | 16.10.06 | 23.10.06 | splnená |
| 4.3 | Vypracovanie úvodných kapitol dokumentácie | TT | 16.10.06 | 26.10.06 | rozpracovaná |

### Priebeh stretnutia

Stretnutie začalo za účasti doc. Šperku. Peter Ruttkay – Nedecký ho oboznámil s konceptom produktu, ktorý navrhol. Ukázal mu diagram prípadov použitia a zodpovedajúce diagramy aktivít. Doc. Šperka nemal výhrady voči takto navrhnutému riešeniu.

Ďalej doc. Šperka pokračoval vo vysvetľovaní metód a  techník výstupov. Všetky informácie sú spísané v dokumente „Lezenie_05.doc“.

Na záver stretnutia si členovia pridelili nové úlohy. Zoznam všetkých aktuálnych úloh je v nasledujúcej tabuľke:

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Špecifikácia atribútov inventáru, prostredia a horolezcov a závislostí energie horolezcov od nich | MK, LL, PŠ | 30.10.06 |
| 4.3 | Vypracovanie úvodných kapitol dokumentácie | TT | 26.10.06 |
| 5.1 | Analýza možností grafického engine-u OGRE | PRN | 06.11.06 |
| 5.2 | Vypracovanie úvodných kapitol dokumentácie – časť riadenie | LR | 06.11.06 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth