# Zápisnica zo stretnutia č. 6

Dátum:		30. októbra 2006

V čase:		9.00 – 12.00

Miesto:		Softvérové štúdio 2

Zúčastnení:

vedúci tímu:	doc. Ing. Martin Šperka

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ľubomír Lajoš

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval:		Bc. Peter Šupina

### Témy stretnutia

Grafické rozhranie produktu, prototyp produktu, špecifikácia a návrh produktu, práca na dokumentácii.

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Špecifikácia atribútov inventáru, prostredia a horolezcov a závislostí energie horolezcov od nich | MK, LL, PS | 16.10.06 | 30.10.06 | rozpracovaná |
| 4.3 | Vypracovanie úvodných kapitol dokumentácie | TT | 16.10.06 | 26.10.06 | rozpracovaná |
| 5.1 | Analýza možností grafického engine-u OGRE | PRN | 23.10.06 | 06.11.06 | rozpracovaná |
| 5.2 | Vypracovanie úvodných kapitol dokumentácie – časť riadenie | LR | 23.10.06 | 06.11.06 | rozpracovaná |

### Priebeh stretnutia

Na úvodnej časti stretnutia sa zúčastnil aj doc. Šperka, ktorého sme oboznámili s priebehom našej práce na projekte. Peter Ruttkay – Nedecký naznačil doc. Šperkovi schopnosti grafického engine-u OGRE prostredníctvom obrázkov a dokumentácie na webovom portáli tohto engine-u a informoval ho o svojej prebiehajúcej práci na vypracúvaní analýzy k tomuto engine-u.

Obsahom ďalšej diskusie bolo grafické používateľské rozhranie produktu. Doc. Šperka navrhol vytvoriť ovládacie prvky, ktoré by svojim vzhľadom a tvarom viac ladili s grafickou prezentačnou časťou hry. Členovia tímu zvažovali použitie knižnice CEGUI, avšak nakoniec sa rozhodli (pre časovú náročnosť naštudovania ďalšej knižnice a v súvislosti s ďalšími ťažkosťami vzhľadom na zadávanie väčšieho množstva vstupných dát potrebných pre simuláciu), že použijú štandardnú knižnicu MFC, s ktorou majú všetci členovia tímu väčšie skúsenosti. V tomto prípade bude časť obrazovky tvoriť používateľské rozhranie tvorené ovládacími prvkami knižnice MFC a druhá časť obrazovky bude graficky zobrazovať stav simulácie. Zároveň však vytvorený produkt umožní jednoduchú zmenu grafického používateľského rozhrania pre prípad neskoršieho rozširovania produktu.

Ďalej sa viedol rozhovor o prototype produktu. Doc. Šperka naznačil, že prototypom odovzdávaným na konci zimného semestra,  by mohlo byť aj grafické rozhranie navrhnuté napríklad pomocou nástroja Macromedia Flash.

Ľubomír Lajoš a Miroslav Kallo zatiaľ spolu rozoberali atribúty horolezca, prostredia a horolezeckej výbavy a ich vzájomné súvislosti. Navrhovali, aký veľký vplyv (číselne) budú mať konkrétne atribúty vo vzťahoch pre výpočet kroku simulácie.

Peter Šupina začal diskusiu s doc. Šperkom ohľadne použitia a obsahu akceptačných testov pre náš projekt. Dohodli sme sa, že túto problematiku ešte budeme riešiť neskôr.

Po odchode doc. Šperku sme sa venovali práci na dokumentácii. Peter Ruttkay – Nedecký navrhol spôsob zápisu pre odkazy na použitú literatúru. Dohodli sme sa, že budeme používať formát: autor + číslo.

Tomáš Tóth potom viedol brainstorming ohľadne štruktúry dokumentácie a o funkcionálnych a nefunkcionálnych vlastnostiach produktu. Týmto spôsobom sme identifikovali tieto vlastnosti, ktoré budú neskôr podrobnejšie rozpísané v dokumentácii.

V závere ešte Peter Šupina navrhol zriadenie privátneho diskusného fóra pre členov tímu, kde budú môcť prehľadne viesť písomné rozhovory na rôzne témy a problémy ohľadne tohto projektu. Ladislav Rado sa podujal na vyriešenie tohto bodu.

Nakoniec sa členovia tímu dohodli na úlohách, ktoré budú riešiť v ďalšej fáze projektu. Tieto sú prehľadne uvedené v nasledujúcej tabuľke:

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Špecifikácia atribútov inventáru, prostredia a horolezcov a závislostí energie horolezcov od nich | MK, LL, PS | 30.10.06 |
| 4.3 | Vypracovanie úvodných kapitol dokumentácie | TT | 26.10.06 |
| 5.1 | Analýza možností grafického engine-u OGRE | PRN | 06.11.06 |
| 5.2 | Vypracovanie úvodných kapitol dokumentácie – časť riadenie | LR | 06.11.06 |
| 6.1 | Prerobiť diagramy do formátu Microsoft Visio | PRN | 13.11.06 |
| 6.2 | Dokončiť dokumentáciu o špecifikácii požiadaviek na produkt | PRN | 13.11.06 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth