# Zápisnica zo stretnutia č. 7

Dátum:		6. novembra 2006

V čase:		9.00 – 12.00

Miesto:		Softvérové štúdio 2

Zúčastnení:

vedúci tímu:	doc. Ing. Martin Šperka

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ľubomír Lajoš

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval:		Bc. Peter Šupina

### Témy stretnutia

Diskusia ohľadne niektorých oblastí špecifikácie a návrhu, spresnenie požiadaviek na produkt.

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Špecifikácia atribútov inventáru, prostredia a horolezcov a závislostí energie horolezcov od nich | MK, LL, PS | 16.10.06 | 30.10.06 | splnená [06.11.06] |
| 4.3 | Vypracovanie úvodných kapitol dokumentácie | TT | 16.10.06 | 26.10.06 | splnená [06.11.06] |
| 5.1 | Analýza možností grafického engine-u OGRE | PRN | 23.10.06 | 06.11.06 | splnená |
| 5.2 | Vypracovanie úvodných kapitol dokumentácie – časť riadenie | LR | 23.10.06 | 06.11.06 | rozpracovaná |
| 6.1 | Prerobiť diagramy do formátu Microsoft Visio | PRN | 30.10.06 | 13.11.06 | rozpracovaná |
| 6.2 | Dokončiť dokumentáciu o špecifikácii požiadaviek na produkt | PRN | 30.10.06 | 13.11.06 | rozpracovaná |

### Priebeh stretnutia

Stretnutie sa začalo diskusiou na tému „Výpočet materiálu na expedíciu“. Tejto súčasti produktu bola pridelená nižšia priorita, napriek tomu je však možné zaoberať sa ňou. Ako príklady počítaných údajov boli uvedené: hmotnosť jedla, počet stanov, počet plynových bombičiek.

Ďalej doc. Šperka spomenul možnosť zapracovania viacerých úrovní náročností hry. Pri najjednoduchšej úrovni môže byť horolezcom k dispozícii neobmedzené množstvo materiálu.

Potom Miroslav Kallo konzultoval s doc. Šperkom, ktoré položky inventára horolezca sú potrebné pre našu hru. Viaceré položky boli označené ako nepodstatné, k iným boli doplnené ďalšie poznámky. Doc. Šperka tiež doplnil informácie o spôsobe dopravenia materiálu do základného tábora – zásoby nesú najatí nosiči. Jeden nosič môže niesť maximálne 20 kg záťaž. Súčasťou expedície býva aj styčný dôstojník, ktorý počas celého jej trvania zotrváva v základnom tábore.

Prebiehala aj diskusia o parametroch samotnej simulácie. Závislosti medzi týmito parametrami môžu byť popísané produkčnými pravidlami.

V súvislosti s používateľským rozhraním bolo spomenuté, že hráč by mohol mať k dispozícii informácie o stave jednotlivých horolezcov aj vo forme stĺpcových grafov. Išlo by najmä o parametre ako množstvo energie, vody, atď.

Hra by mala brať ohľad aj na fázu dňa (deň / noc). V noci sa lezenie neodporúča, najmä na ťažšom teréne. Riešením pre horolezcov v tejto situácii môže byť bivakovanie, avšak aj to má svoje negatíva. Horolezec môže totiž ľahko zamrznúť, čo by viedlo k neúspešnému ukončeniu rozohranej hry.

Nakoniec sa členovia tímu dohodli na úlohách, ktoré budú riešiť v ďalšej fáze projektu. Tieto sú prehľadne uvedené v nasledujúcej tabuľke:

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Vypracovanie úvodných kapitol dokumentácie – časť riadenie | LR | 06.11.06 |
| 6.1 | Prerobiť diagramy do formátu Microsoft Visio | PRN | 13.11.06 |
| 6.2 | Dokončiť dokumentáciu o špecifikácii požiadaviek na produkt | PRN | 13.11.06 |
| 7.1 | Diagram tried | PRN, TT | 13.11.06 |
| 7.2 | Integrácia výsledkov analýzy problémovej oblasti | LL | 13.11.06 |
| 7.3 | Vypracovanie dokumentácie k návrhu (časť: Problémová oblasť) | MK, LL, PS | 13.11.06 |
| 7.4 | Kompletizácia a jazyková korektúra dokumentácie | TT | 13.11.06 |
| 7.5 | Návrh kroku simulácie | PRN | 13.11.06 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth