# Zápisnica zo stretnutia č. 8

Dátum:		13. novembra 2006

V čase:		9.00 – 12.00

Miesto:		Softvérové štúdio 2

Zúčastnení:

vedúci tímu:	doc. Ing. Martin Šperka

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ľubomír Lajoš

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval:		Ľubomír Lajoš

### Témy stretnutia

Diskusia ohľadne štýlu dokumentu, spôsobu tlače, popisu obrázkov a tabuliek, oponentských posudkov.

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Vypracovanie úvodných kapitol dokumentácie – časť riadenie | LR | 30.10.06 | 06.11.06 | splnená |
| 6.1 | Prerobiť diagramy do formátu Microsoft Visio | PRN | 06.11.06 | 13.11.06 | splnená |
| 6.2 | Dokončiť dokumentáciu o špecifikácii požiadaviek na produkt | PRN | 06.11.06 | 13.11.06 | splnená |
| 7.1 | Diagram tried | PRN, TT | 06.11.06 | 13.11.06 | splnená |
| 7.2 | Integrácia výsledkov analýzy problémovej oblasti | LL | 06.11.06 | 13.11.06 | splnená [13.11.2006] |
| 7.3 | Vypracovanie dokumentácie k návrhu (časť: Problémová oblasť) | MK, LL, PS | 06.11.06 | 13.11.06 | splnená |
| 7.4 | Kompletizácia a jazyková korektúra dokumentácie | TT | 06.11.06 | 13.11.06 | splnená [13.11.2006] |
| 7.5 | Návrh kroku simulácie | PRN | 06.11.06 | 13.11.06 | splnená |

### Priebeh stretnutia

Stretnutie sa začalo diskusiou na tému o harmonizácií štýlov jednotlivých kapitol. Ďalej sa všetci členovia venovali upravovaniu zdrojov a nadpisov tak aby štýl formátovania dokumentu bol jednotný.

Ďalej doc. Šperka nám dal odporúčania a praktické rady ako viazať dokument, ako má vyzerať úvodná strana a v akej forme je najvhodnejšie odovzdať dokument. Taktiež oboznámil tím s najčastejšími chybami pri odovzdávaní hrubého návrhu, upozornil nás na dobre načasovanie tlače a na to, že máme kontaktovať druhý tím.

Ďalej sa všetci členovia tímu dohodli kto bude tlačiť dokumentáciu analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia. Taktiež sa dohodlo na tom, že tlačiť sa bude v utorok, tak aby bol deň ako rezervu. Taktiež sa členovia tímu dohodli na tom, že vo štvrtok 17.11.2006 odovzdajú dokumentáciu spoločne.

Ďalej prebehla diskusia o prototypovaní a tom aký štýl prototypovania sa zvolí. Či sa bude vytvárať prototyp na zahodenie alebo prototyp, ktorý sa bude ďalej rozvíjať.

Nakoniec sa členovia tímu rozdelili do dvoch skupín. V prvej sú: Bc. Tóth, Bc. Rado a Bc. Lajoš, ktorí sa budú zaoberať v budúcom týždni oponentským posudkom. Druhá časť tímu tvorená Bc. Ruttkay – Nedeckým, Bc. Kallom a Bc. Šupinou sa bude venovať prototypovaniu.

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Zjednotenie štýlov | TT | 15.11.06 |
| 8.2 | Vloženie popisu obrázkov a tabuliek | TT,LL | 15.11.06 |
| 8.3 | Tlač dokumentu | MK,LR | 15.11.06 |
| 8.4 | Oponentský posudok tímu č.1 | TT, LL, LR | 23.11.06 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth