# Zápisnica zo stretnutia č. 9

Dátum:		20. novembra 2006

V čase:		9.00 – 12.00

Miesto:		lab softvérové štúdio D07

Zúčastnení:

vedúci tímu:	doc. Ing. Martin Šperka

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ľubomír Lajoš

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval:		Bc. Ladislav Rado

### Témy stretnutia

Posudzovanie projektu konkurenčného tímu, navrhovanie používateľského rozhrania - riadiaci panel.

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Zjednotenie štýlov | TT | 13.11.06 | 15.11.06 | splnená |
| 8.2 | Vloženie popisu obrázkov a tabuliek | TT,LL | 13.11.06 | 15.11.06 | splnená |
| 8.3 | Tlač dokumentu | MK,LR | 13.11.06 | 15.11.06 | splnená |
| 8.4 | Oponentský posudok tímu č.1 | TT, LL, LR | 13.11.06 | 23.11.06 | rozpracovaná |

### Priebeh stretnutia

Hlavnou témou stretnutia bola diskusia k posudku projektu konkurenčného tímu.

Najprv boli pod vedením Tomáša Tótha prezentované požiadavky na formu a obsah posudku. Boli diskutované chyby v dokumentácii konkurenčného tímu. Napríklad nereálny odhad údajov pre rýchlosť výstupu 10m/s.

Diskusia pokračovala pod vedením Petra Ruttkaya-Nedeckého o základnom návrhu monitora. Navrhli sme rozmiestnenie ovládacích prvkov používateľského rozhrania pre výber horolezcov, cieľa simulácie, materiálov do inventára a ovládanie simulácie.

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Oponentský posudok tímu č.1 | TT, LL, LR | 23.11.06 |
| 9.2 | Návrh ovládacích prvkov používateľského rozhrania | všetci | 27.11.06 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth