# Zápisnica zo stretnutia č. 10

Dátum:		27. novembra 2006

V čase:		9.00 – 12.00

Miesto:		lab softvérové štúdio D07

Zúčastnení:

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ľubomír Lajoš

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval:		Bc. Ladislav Rado

### Témy stretnutia

Návrh prototypu UI, reakcia na posudok druhého tímu.

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Oponentský posudok tímu č.1 | TT, LL, LR | 23.11.06 | 15.11.06 | splnená |
| 9.2 | Návrh ovládacích prvkov používateľského rozhrania | všetci | 27.11.06 | 15.11.06 | splnená |

### Priebeh stretnutia

Hlavnou témou stretnutia bola diskusia k návrhu prototypu používateľského rozhrania (UI).

Zvažovali sme tvorbu prototypu na zahodenie, bližšie o tom v časti špecifikácia.

Návrh obrazoviek bol nakreslený v softvérovom štúdiu, tie budú ďalej upravované (MS Visio). Ďalej sa diskutovalo o písaní reakcie na posudok druhého tímu.

Na záver boli pridelené nové úlohy.

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Návrh prototypu UI inicializácie | MK | 11.12.06 |
| 10.2 | Návrh prototypu UI kroku simulácie | PŠ | 11.12.06 |
| 10.3 | Návrh prototypu UI monitora | PRN | 4.12.06 |
| 10.4 | Špecifikácia prototypu | LL | 11.12.06 |
| 10.5 | Návrh a popis prototypu UI | LR, MK | 11.12.06 |
| 10.6 | Reakcia na posudok druhého tímu | LL, TT | 11.12.06 |
| 10.7 | Návrh parametrov a stavov počasia | TT | 11.12.06 |
| 10.8 | Návrh systému s využitím návrhových vzorov | TT, PRN | 11.12.06 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth