# Zápisnica zo stretnutia č. 11

Dátum:		4. decembra 2006

V čase:		9.00 – 12.00

Miesto:		lab softvérové štúdio D07

Zúčastnení:

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ľubomír Lajoš

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval:		Bc. Tomáš Tóth

### Témy stretnutia

Návrh prototypu UI, implementácia prototypu.

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Návrh prototypu UI inicializácie | MK | 27.11.06 | 11.12.06 | splnená |
| 10.2 | Návrh prototypu UI kroku simulácie | PŠ | 27.11.06 | 11.12.06 | splnená |
| 10.3 | Návrh prototypu UI monitora | PRN | 27.11.06 | 4.12.06 | splnená |
| 10.4 | Špecifikácia prototypu | LL | 27.11.06 | 11.12.06 | splnená |
| 10.5 | Návrh a popis prototypu UI | LR, MK | 27.11.06 | 11.12.06 | rozpracovaná |
| 10.6 | Reakcia na posudok druhého tímu | LL, TT | 27.11.06 | 11.12.06 | splnená |
| 10.7 | Návrh parametrov a stavov počasia | TT | 27.11.06 | 11.12.06 | splnená |
| 10.8 | Návrh systému s využitím návrhových vzorov | TT, PRN | 27.11.06 | 11.12.06 | splnená |

### Priebeh stretnutia

Hlavnou témou stretnutia bolo zhodnotenie návrhu prototypu používateľského rozhrania (UI) a diskusia k implementácii prototypu. Po zhodnotení návrhu prebehla jeho úprava. Bola uzatvorená dohoda, že ovládacie prvky UI budú vytvorené formou sprievodcov a budú implementované vo Visual Studio 2005 obsahujúc vzorové údaje. Monitor UI bude vytvorený s pomocou knižnice OGRE, pričom bude obsahovať ovládacie prvky implementované pomocou knižnice CEGUI. Na záver boli pridelené nové úlohy.

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Implementácia prototypu UI inicializácie | MK | 18.12.06 |
| 11.2 | Implementácia prototypu UI kroku simulácie | PŠ | 18.12.06 |
| 11.3 | Implementácia prototypu UI monitora | PRN | 18.12.06 |
| 11.4 | Návrh a popis prototypu UI | LR,MK | 16.12.06 |
| 11.5 | Vypracovanie dokumentácie k prototypu | TT | 18.12.06 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth