# Zápisnica zo stretnutia č. 12

Dátum:		18. decembra 2006

V čase:		10.30 – 12.00 a 15.00 – 16.00

Miesto:		lab softvérové štúdio D07

Zúčastnení:

vedúci tímu:	doc. Ing. Martin Šperka, PhD. (iba druhá časť stretnutia)

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ľubomír Lajoš

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:		tím 01 (iba druhá časť stretnutia)

Ing. Juraj Štefanovič, PhD. (iba druhá časť stretnutia)

Vypracoval:		Bc. Tomáš Tóth

### Témy stretnutia

Prezentácia prototypu.

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Implementácia prototypu UI inicializácie | MK | 4.12.06 | 18.12.06 | splnená |
| 11.2 | Implementácia prototypu UI kroku simulácie | PŠ | 4.12.06 | 18.12.06 | splnená |
| 11.3 | Implementácia prototypu UI monitora | PRN | 4.12.06 | 18.12.06 | splnená |
| 11.4 | Návrh a popis prototypu UI | LR,MK | 4.12.06 | 18.12.06 | splnená |
| 11.5 | Vypracovanie dokumentácie k prototypu | TT | 4.12.06 | 18.12.06 | splnená |

### Priebeh stretnutia

Stretnutnie prebiehalo v dvoch samostatných častiach.

Na prvom stretnutí sa stretli iba členovia tímu, ktorí prediskutovali konečnú podobu prototypu vytváranej aplikácie. Zhodli sa na tom, že časti prototypu – obrazovky pre ovládanie aplikácie a monitor simulácie – sú vhodne integrované a do výsledného prototypu už netreba zasahovať. Členovia tímu sa v ďalšej časti prvého stretnutia dohodli na forme a priebehu prezentácie prototypu.

Druhá časť stretnutia prebiehala za účasti tímu 01 a pedagogických vedúcich oboch tímov. Oba tímy odprezentovali svoje prototypy, ku každému prebehla krátka diskusia.

Všetci členovia tímu 04 si podľa dohody robili písomné poznámky, ktoré použijú pri vypracovaní posudku na prototyp tímu 01.

V závere prebehla výmena dokumentácie medzi tímami 01 a 04.

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Poskytnutie poznámok z prezentácie prototypu tímu 01 v elektronickej forme Ľubošovi Lajošovi | ALL | 21.12.06 |
| 12.2 | Poskytnutie poznámok z posudzovania dokumentácie k prototypu tímu 01 | TT | 22.12.06 |
| 12.3 | Vypracovanie posudku k prezentácii a dokumentácii prototypu tímu 01 | LL | 1.1.07 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth

ALL – všetci