# Zápisnica zo stretnutia č. 15

Dátum:		7. marec 2007

V čase:		13.00 – 15.00

Miesto:		softvérové štúdio D07

Zúčastnení:

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ľubomír Lajoš

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval:		Bc. Ladislav Rado

### Témy stretnutia

Pokračovanie prác na projekte, Revízia diagramu tried, Vplyvy prostredia na výpočet parametrov horolezca.

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Naštudovať a odskúšať použitie viacerých scén v OGRE | PRN | 28.02.07 | 14.03.07 | splnená |
| 14.2 | Dopracovať štábnu kultúru pre zápis zdrojových kódov | TT | 28.02.07 | 07.03.07 | splnená |
| 14.3 | Dopracovať spôsob zápisu parametrov predmetov inventáru do XML súboru | MK | 28.02.07 | 14.03.07 | rozpracovaná |
| 14.4 | Návrh riešenia pre diagram tried | LL | 28.02.07 | 07.03.07 | rozpracovaná |
| 14.5 | Nájsť a spracovať informácie o známych horolezcoch do tvaru parametrov horolezcov pre vytváraný systém | LR | 28.02.07 | 14.03.07 | rozpracovaná |

### Priebeh stretnutia

Stretnutie začalo diskusiou ohľadom navrhnutého štandardu kódovania (štábnej kultúry). Ďalej sme diskutovali o návrhu

Spôsob prepočítania energie po zmene, koeficient zmeny energie podľa smeru pohybu horolezca. Spojnice z viacerých segmentov (trieda CJoin) nahradíme v modeli bodmi s parametrami. Náročnosť terénu je určená jeho sklonom a typom (kamene, sneh), atribúty je potrebné určiť. Sklon svahu bude určený parametrom.

Liečenie horolezca bude možné len v tábore. Ošetrovanie bude možné na svahu. Vplyv na zdravie: hlad, spánok, únava. Energia sa nedopĺňa pri bivakovaní. Na svahu sa nemôže spať. Pri zranení horolezca ako ho ostatní budú niesť, budú penalizovaní konštantou.

Plánovanie je možné len cez deň, v noci sa nelezie ale prepočítajú sa hodnoty. 
Ak úlohu horolezci do noci nestihnú musia bivakovať.

Horolezci budú mať len parametre, nie stavy s prechodmi. Každý horolezec bude mať inventár (bez možnosti zdieľania jedla), spoločný inventár nebude.

V ďalšej časti prebiehala revízia navrhnutého diagramu tried.

Stretnutie sme ukončili pridelením úloh (viď nasledujúcu tabuľku).

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Agenty úlohy (činnosti) | LR | 14.03.07 |
| 15.2 | Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) | LL | 14.03.07 |
| 15.3 | Plánovač, diagram tried | PRN | 14.02.07 |
| 15.4 | Reprezentácia terénu (spojnica bodov trás) | PS | 14.02.07 |
| 15.5 | IO systém parametrov, inventár | MK | 14.03.07 |
| 15.6 | Počasie | TT | 14.03.07 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth