# Zápisnica zo stretnutia č. 16

Dátum:		14. marec 2007

V čase:		13.00 – 16.00

Miesto:		softvérové štúdio D07

Zúčastnení:

vedúci tímu:	doc. Ing. Martin Šperka, PhD.

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ľubomír Lajoš

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval:		Bc. Ladislav Rado

### Témy stretnutia

Podrobný návrh častí systému, postupy implementácie.

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Agenty úlohy (činnosti) | LR | 07.03.07 | 14.03.07 | rozpracovaná |
| 15.2 | Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) | LL | 07.03.07 | 14.03.07 | rozpracovaná |
| 15.3 | Plánovač, diagram tried | PRN | 07.03.07 | 14.03.07 | splnená |
| 15.4 | Reprezentácia terénu (spojnica bodov trás) | PS | 28.02.07 | 14.03.07 | rozpracovaná |
| 15.5 | IO systém parametrov, inventár | MK | 28.02.07 | 14.03.07 | rozpracovaná |

### Priebeh stretnutia

Stretnutie začalo zhodnotením úloh.

Vyhodnotenie akcií má prednosť pred spustením lavíny, preto je potrebné dorobiť prioritu do rozvrhu. Možnosť dorobiť video ukážky lavíny. Počasie sa prepočíta po skončení akcií. Pre každú horu zavedieme parameter pohyblivej nuly – teplota sa určuje podľa výšky a podľa prevládajúceho počasia.

V ďalšej časti prebiehala revízia navrhnutého diagramu tried.

Dohodli sme sa na zrušení nadbytočných tried CExhaution, CHunger a ich začlenenie do CHealth.

Stretnutie sme ukončili pridelením úloh (viď nasledujúcu tabuľku).

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Aktivity horolezca, navrhnúť storyboard | LR | 21.03.07 |
| 16.2 | Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) | LL | 21.03.07 |
| 16.3 | Plánovač – dorobiť prioritu do rozvrhu, Logger do súboru | PRN | 21.03.07 |
| 16.4 | Reprezentácia terénu (spojnica bodov trás) | PS | 21.03.07 |
| 16.5 | IO systém parametrov, inventár | MK | 21.03.07 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth