# Zápisnica zo stretnutia č. 17

Dátum:		21. marec 2007

V čase:		13.00 – 16.00

Miesto:		softvérové štúdio D07

Zúčastnení:

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ľubomír Lajoš

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval:		Bc. Peter Šupina

### Témy stretnutia

Pravdepodobnosť zmeny počasia, dopady počasia na horolezca, aktivity horolezca v kroku simulácie.

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Aktivity horolezca, navrhnúť storyboard | LR | 14.03.07 | 21.03.07 | rozpracovaná |
| 16.2 | Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) | LL | 14.03.07 | 21.03.07 | rozpracovaná |
| 16.3 | Plánovač – dorobiť prioritu do rozvrhu, Logger do súboru | PRN | 14.03.07 | 21.03.07 | splnená |
| 16.4 | Reprezentácia terénu (spojnica bodov trás) | PS | 14.03.07 | 21.03.07 | rozpracovaná |
| 16.5 | IO systém parametrov, inventár | MK | 14.03.07 | 21.03.07 | rozpracovaná |

### Priebeh stretnutia

Najprv sme sa zaoberali spôsobom, ako budeme počítať náhodné zmeny počasia určené pravdepodobnosťami. Dohodli sme sa na vytvorení spoločných funkcií na generovanie náhodných udalostí.

Ďalej sme diskutovali o možných dopadoch počasia na stav horolezca a ako ich budeme riešiť.

Vymedzili sme možné aktivity horolezca zadávané v kroku simulácie.

Rozoberali sme plánovanie lavín a ich dopad na terén – zmení sa typ terénu na sneh a zvýši sa jeho náročnosť.

Nakoniec sme si pridelili úlohy, ktorými sa budeme zaoberať do ďalšieho stretnutia:

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Aktivity horolezca, navrhnúť storyboard | LR | 28.03.07 |
| 17.2 | Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) - implementácia | LL | 28.03.07 |
| 17.3 | Pripraviť základnú štruktúru zdrojových súborov projektu | PRN | 28.03.07 |
| 17.4 | Reprezentácia terénu (spojnica bodov trás) - implementácia | PS | 28.03.07 |
| 17.5 | IO systém parametrov, inventár | MK | 28.03.07 |
| 17.6 | Implementácia modulu počasia, funkcie pre náhodné udalosti | TT | 28.03.07 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth