# Zápisnica zo stretnutia č. 18

Dátum:		28. marec 2007

V čase:		13.00 – 16.00

Miesto:		softvérové štúdio D07

Zúčastnení:

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ľubomír Lajoš

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval:		Bc. Peter Šupina

### Témy stretnutia

Roztriedenie zdrojových súborov projektu do projektových priečinkov (filtrov), spôsob komunikácie používateľ vs. simulácia, vplyv lavíny na entity (tábor, horolezec), preplánovanie udalostí (Reschedule).

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Aktivity horolezca, navrhnúť storyboard | LR | 21.03.07 | 28.03.07 | splnená |
| 17.2 | Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) - implementácia | LL | 21.03.07 | 28.03.07 | rozpracovaná |
| 17.3 | Pripraviť základnú štruktúru zdrojových súborov projektu | PRN | 21.03.07 | 28.03.07 | splnená |
| 17.4 | Reprezentácia terénu (spojnica bodov trás) - implementácia | PS | 21.03.07 | 28.03.07 | rozpracovaná |
| 17.5 | IO systém parametrov, inventár | MK | 21.03.07 | 28.03.07 | rozpracovaná |
| 17.6 | Implementácia modulu počasia, funkcie pre náhodné udalosti | TT | 21.03.07 | 28.03.07 | splnená |

### Priebeh stretnutia

Dohodli sme sa, že zdrojové súbory budeme v prostredí Visual Studia triediť prostredníctvom filtrov – uľahčí to orientáciu v súboroch.

Ďalej sme riešili, ako bude simulácia komunikovať s používateľom počas vykonávania obsluhy udalostí – riešením sa zdá byť vytvorenie a používanie vlastných MessageBox-ov v prostredí OGRE.

Upresnili sme si aj následky pádu lavíny na lokáciu, kde sa nachádza nejaká entita – tábor bude zničený a horolezec zomrie.

Riešili sme aj vplyv vykonávaných udalostí na iné naplánované udalosti – využijeme možnosť upraviť parametre naplánovaných udalostí počas vykonávania obsluhy iných udalostí pred nimi.

Nakoniec sme si pridelili úlohy, ktorými sa budeme zaoberať do ďalšieho stretnutia:

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Implementácia úloh horolezcov (trieda CTask) | LR | 04.04.07 |
| 18.2 | Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) – implementácia a integrácia s ostatnými modulmi | LL | 04.04.07 |
| 18.3 | Rozvrh – metóda Reschedule, rozhranie triedy MessageBox pre OGRE | PRN | 04.04.07 |
| 18.4 | Reprezentácia terénu (spojnica bodov trás) – dokončenie implementácie | PS | 04.04.07 |
| 18.5 | Inventár – dokončenie návrhu a implementácia, úprava riadiacej časti dokumentácie | MK | 04.04.07 |
| 18.6 | Integrácia IO modulu, modulu počasia a rozvrhu | TT | 04.04.07 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth