# Zápisnica zo stretnutia č. 19

Dátum:		4. apríl 2007

V čase:		13.00 – 16.00

Miesto:		softvérové štúdio D07

Zúčastnení:

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ľubomír Lajoš

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval:		Bc. Miroslav Kallo

### Témy stretnutia

Viacvláknovosť aplikácie, zmena počasia a úlohy horolezcov, preplánovanie udalostí a MessageBox.

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Implementácia úloh horolezcov (trieda CTask) | LR | 28.03.07 | 04.04.07 | rozpracovaná |
| 18.2 | Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) – implementácia a integrácia s ostatnými modulmi | LL | 28.03.07 | 04.04.07 | rozpracovaná |
| 18.3 | Rozvrh – metóda Reschedule, rozhranie triedy MessageBox pre OGRE | PRN | 28.03.07 | 04.04.07 | splnená |
| 18.4 | Reprezentácia terénu (spojnica bodov trás) – dokončenie implementácie | PS | 28.03.07 | 04.04.07 | rozpracovaná |
| 18.5 | Inventár – dokončenie návrhu a implementácia, úprava riadiacej časti dokumentácie | MK | 28.03.07 | 04.04.07 | splnená |
| 18.6 | Integrácia IO modulu, modulu počasia a rozvrhu | TT | 28.03.07 | 04.04.07 | rozpracovaná |

### Priebeh stretnutia

Na stretnutí sme riešili niektoré problémy, ktoré vyplynuli pri implementácii. Prvým bola viacvláknovosť aplikácie. PRN zistil, že budú potrebné minimálne dve vlákna (čo sme aj predpokladali, ale museli sme vyriešiť ich synchronizáciu a odovzdávanie parametrov).

Potom sme riešili ako sa má presne postupovať pri preplánovaní udalostí, aby bola zabezpečená kontinualita zmien a aby bolo možné podať o tom používateľovi správu pomocou spomínaného Messageox-u

Určili sme, že pri zmene počasia sa bude zobrazovať hlásenie pre každú úlohu čo je logické, pretože každá úloha si vyžiada zásah používateľa). Preto bude úlohe (trieda CTask) poslaný parameter so správou o zmene počasia tak, aby sa dalo určiť aj na aké počasie sa zmena uskutočnila.

Dohodli sme sa, že úloha bude identifikovaná pomocou svojho mena (napr. stavba tábora...).

Nakoniec sme si pridelili úlohy, ktorými sa budeme zaoberať do ďalšieho stretnutia:

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Implementácia úloh horolezcov (trieda CTask) | LR | 11.04.07 |
| 18.2 | Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) – implementácia a integrácia s ostatnými modulmi | LL | 11.04.07 |
| 18.4 | Reprezentácia terénu (spojnica bodov trás) – dokončenie implementácie | PS | 11.04.07 |
| 18.6 | Integrácia IO modulu, modulu počasia a rozvrhu | TT | 11.04.07 |
| 19.1 | Upraviť Reschedule() a implementovať Delete() s parametrom na rodiča udalosti | PRN | 11.04.07 |
| 19.2 | Tvorba dokumentácie pre IO modul, implementácia inventáru | MK | 11.04.07 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth