# Zápisnica zo stretnutia č. 20

Dátum:		11. apríl 2006

V čase:		13.00 – 16.00

Miesto:		Softvérové štúdioD07

Zúčastnení:

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ľubomír Lajoš

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval:		Ľubomír Lajoš

### Témy stretnutia

Diskusia ohľadne nefungujúceho SVN a návrh na zmenu SVN, viacvláknosť aplikácie, tvorba dokumentácie

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Implementácia úloh horolezcov (trieda CTask) | LR | 04.04.07 | 10.04.07 | rozpracovaná |
| 18.2 | Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) – implementácia a integrácia s ostatnými modulmi | LL | 04.04.07 | 10.04.07 | rozpracovaná |
| 18.4 | Reprezentácia terénu (spojnica bodov trás) – dokončenie implementácie | PS | 04.04.07 | 10.04.07 | splnená |
| 18.6 | Integrácia IO modulu, modulu počasia a rozvrhu | TT | 04.04.07 | 10.04.07 | splnená |
| 19.1 | Upraviť Reschedule() a implementovať Delete() s parametrom na rodiča udalosti | PRN | 04.04.07 | 10.04.07 | splnená |
| 19.2 | Tvorba dokumentácie pre IO modul, implementácia inventáru | MK | 04.04.07 | 10.04.07 | rozpracovaná |

### Priebeh stretnutia

Stretnutie sa začalo diskusiou na tému o vláknach aplikácie. Začala sa riešiť synchronizácia vákien a odovzdávanie parametrov. Členovia tímu navrhli riešiť vlákna v triede CSimulation a to pomocou statickej premennej, ktorá bude určovať identifikátor vlákna.

Členovia tímu LR, MK a LL sa dohadovali na spôsobe odovzdávania si parametrov medzi inventárom a horolezcom a medzi skupinou a horolezcom. Vznikla diskusia o forme reprezentovania inventáru a o spôsobe jeho používania.

LR prezentoval tímu svoj návrh úloh horolezca a skupiny. Členovia tímu sa dohodli na tom, že úloha bude vždy priradená iba skupine. Ak náhodou horolezec bude osamostatnený, bude reprezentovaný skupinou o veľkosti 1.

Nakoniec sme si pridelili úlohy, ktorými sa budeme zaoberať do ďalšieho stretnutia:

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Implementácia úloh horolezcov (trieda CTask) | LR | 18.04.07 |
| 18.2 | Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) – implementácia a integrácia s ostatnými modulmi | LL | 18.04.07 |
| 19.2 | Tvorba dokumentácie pre IO modul, implementácia inventáru | MK | 18.04.07 |
| 20.1 | Vytvorenie manažéra skupiny | LR | 18.04.07 |
| 20.2 | Návrh WindowsObservera | PRN | 18.04.07 |
| 20.3 | Implementácia počiatočných a cieľových bodov expedície | PS | 18.04.07 |
| 20.4 | Dokumentácia k modulu počasia, aktualizácia celej dokumentácie | TT | 18.04.07 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth