# Zápisnica zo stretnutia č. 21

Dátum:		19. apríl 2007

V čase:		12.00 – 17.00

Miesto:		Softvérové štúdioD07

Zúčastnení:

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ľubomír Lajoš

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval:		Ľubomír Lajoš

### Témy stretnutia

Diskusia ohľadne integrácie časti skupiny, horolezca, energie, inventáru, počasia a povrchu. Navrhovanie reprezentácie kempu a základne. Ošetrovanie výnimiek v CEGUI a OGRE.

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Implementácia úloh horolezcov (trieda CTask) | LR | 10.04.07 | 19.04.07 | splnená |
| 18.2 | Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) – implementácia a integrácia s ostatnými modulmi | LL | 10.04.07 | 19.04.07 | splnená |
| 19.2 | Tvorba dokumentácie pre IO modul, implementácia inventáru | MK | 10.04.07 | 19.04.07 | splnená |
| 20.1 | Vytvorenie manažéra skupiny | LR | 10.04.07 | 19.04.07 | splnená |
| 20.2 | Návrh WindowsObservera | PRN | 10.04.07 | 19.04.07 | splnená |
| 20.3 | Implementácia počiatočných a cieľových bodov expedície | PS | 10.04.07 | 19.04.07 | rozpracovaná |
| 20.4 | Dokumentácia k modulu počasia, aktualizácia celej dokumentácie | TT | 10.04.07 | 19.04.07 | splnená |

### Priebeh stretnutia

Členovia tímu LR, MK a LL začali stretnutie diskusiou o integrácií ich časti a o spôsobe integrácie. LL s LR prebrali spôsob vypočítavania spotreby energie za časovú jednotku.

PRN vysvetľoval fungovanie observera ostatným členom tímu. Navrhol vytvoriť medzi dvoma bodmi na hore čiaru, ktorá bude reprezentovať možný postup horolezca.

TT vysvetlil spôsob implementácie počasia, náväznosť na energiu horolezca a skupinu a spolu s ostatnými členmi tímu sa podieľal na integrácií ich časti.

Nakoniec sme si pridelili úlohy, ktorými sa budeme zaoberať do ďalšieho stretnutia:

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.3 | Implementácia počiatočných a cieľových bodov expedície | PS | 25.04.07 |
| 21.1 | Vytváranie Observerov | všetci | 25.04.07 |
| 21.2 | Nastavenie úlohy ku každému horolezcovi | LR | 25.04.07 |
| 21.3 | Aktualizovanie inventára pre potreby integrácie | MK | 25.04.07 |
| 21.4 | Aktualizácia počasia pre potreby integrácie | TT | 25.04.07 |
| 21.5 | Pridanie Recalculate do CSchedule | PRN | 25.04.07 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth