# Zápisnica zo stretnutia č. 22

Dátum:		27. apríl 2007

V čase:		08.00 – 13.00

Miesto:		Softvérové štúdioD07

Zúčastnení:

vedúci tímu:	doc. Ing. Martin Šperka

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval:		Bc. Tomáš Tóth

### Témy stretnutia

Vytváranie Observerov, testovanie aplikácie. Integrácia dokumentácia, protokolov

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1 | Vytváranie Observeru pre skupinu | PS | 25.04.07 | 27.04.07 | splnená |
| 22.2 | Nastavenie skupiny v CTask a CMovementTask | LR | 25.04.07 | 27.04.07 | splnená |
| 22.3 | Rozšírenie funkcionality Observeru 3DObserver | PRN | 25.04.07 | 27.04.07 | splnená |
| 22.4 | Integrácia a dokončenie dokumentácie | TT | 25.04.07 | 27.04.07 | splnená |
| 22.5 | Vytváranie Observeru pre lokáciu | LL | 25.04.07 | 27.04.07 | splnená |

### Priebeh stretnutia

Na začiatku stretnutia členovia tímu dávali do kopy dokumentáciu a kontrolovali jednotlivé časti. Potom sa pripravili preberacie protokoly pre druhý tím.

Celé stretnutie všetci členovia tímu programovali. LL sa podieľal na vytváraní Observera pre lokáciu. TT dorábal posledné zmeny vo výpisoch počasia a neskôr sa venoval observeru pre vykresľovanie cesty. LR dorábal vo svojej časti, venovanej skupine, odovzdávanie zoznamov referenciou, automatické hľadanie lán pre úlohy. PS vytváral Observer pre pridelenie položiek z inventáru. MK vytváral MenuObserver a vytvoril horolezcov s rovnakými menami ako majú členovia tímu. PRN dorábal vlajočky a čiarky so simulácie. Nakoniec sa venoval selekcii v 3D modely.

Na záver tím odovzdal funkčné časti aplikácie a požadované časti dokumentácie vedúcemu tímu.

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.1 | Dorobenie CTask a CDurationTask | PS | 02.05.07 |
| 23.2 | Aktualizovanie inventáru pre automatické používanie veci | MK | 02.05.07 |
| 23.3 | Implementacia CMovementTask | LR | 02.05.07 |
| 23.4 | Dorobenie LocationObservera | LL | 02.05.07 |
| 23.5 | Vytváranie Zobrazovania skupín | PRN | 02.05.07 |
| 23.6 | Aktualizácia dokumentácie k riadeniu projektu | TT | 02.05.07 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth