# Zápisnica zo stretnutia č. 23

Dátum:		2. mája 2007

V čase:		13.00 – 16.00

Miesto:		Softvérové štúdioD07

Zúčastnení:

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ľubomír Lajoš

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval:		Ľubomír Lajoš

### Témy stretnutia

Aktualizovanie Layotov, Presun horolezcov v simulácií, dokončenie všetkých časti týkajúcich sa úlohy.

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1 | Dorobenie CTask a CDurationTask | PS | 27.04.07 | 02.05.07 | splnená |
| 23.2 | Aktualizovanie inventáru pre automatické používanie veci | MK | 27.04.07 | 02.05.07 | splnená |
| 23.3 | Implementacia CMovementTask | LR | 27.04.07 | 02.05.07 | rozpracovaná |
| 23.4 | Dorobenie LocationObservera | LL | 27.04.07 | 02.05.07 | splnená |
| 23.5 | Vytváranie Zobrazovania skupín | PRN | 27.04.07 | 02.05.07 | splnená |
| 23.6 | Aktualizácia dokumentácie k riadeniu projektu | TT | 27.04.07 | 02.05.07 | splnená |

### Priebeh stretnutia

LR začal stretnutie s prezentáciou posledných opráv v CTask a CDurationTask. Týmto ukončil túto časť až na male zmeny navrhnuté ostatnými členmi tímu pri prezentácií. TT pracoval na aktualizácii Layotov. PRN sa celý čas venoval OGRE a zobrazovaním prejdenej cesty. Farebné škály zobrazovaných ciest konzultoval s ostatnými členmi tímu. MK, LL a LR sa podielali na aktualizovaní inventáru a s tým spojených aktualizácií horolezca a skupín horolezcov. PS pracoval na presune horolezcov v simulácií, čo sa mu aj nakoniec podarilo. Nakoniec sa riešil spôsob ukončenia simulácie. Tím sa dohodol na tom, že simulácia sa bude ukončovať prehrou alebo výhrou.

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.3 | Implementacia CMovementTask | LR | 09.05.07 |
| 24.1 | Vytváranie layoutov pre observeri | TT | 09.05.07 |
| 24.2 | Vytvorenie rôznych Observerov | všetci | 09.05.07 |
| 24.3 | Vytvorenie základného tábora | PRN | 09.05.07 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth