# Zápisnica zo stretnutia č. 24

Dátum:		9., 10. a 11. mája 2007

V čase:		13.00 – 16.00, 12.00 – 19.00, 9.00 – 12.00

Miesto:		Softvérové štúdioD07

Zúčastnení:

vedúci tímu:	doc. Ing. Martin Šperka (9. mája 2007)

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo

Bc. Ladislav Rado

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bc. Peter Šupina

Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval:		Bc. Tomáš Tóth

### Témy stretnutia

Naväzovanie funkcionality na používateľské rozhranie. Implementácia riadenia simulácie, rozširovanie 3D reprezentácie simulácie a pridávanie grafických modelov.

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1 | Dorobenie CTask a CDurationTask | PS | 27.04.07 | 02.05.07 | splnená |
| 23.2 | Aktualizovanie inventáru pre automatické používanie veci | MK | 27.04.07 | 02.05.07 | splnená |
| 23.3 | Implementacia CMovementTask | LR | 27.04.07 | 02.05.07 | rozpracovaná |
| 23.4 | Dorobenie LocationObservera | LL | 27.04.07 | 02.05.07 | splnená |
| 23.5 | Vytváranie Zobrazovania skupín | PRN | 27.04.07 | 02.05.07 | splnená |
| 23.6 | Aktualizácia dokumentácie k riadeniu projektu | TT | 27.04.07 | 02.05.07 | splnená |

### Priebeh stretnutia

Stretnutia mali priebeh spoločného programovacieho sedenia, kde sa implementovali dodatočné časti kódu a vykonávala sa revízia kódu. Členovia tímu doviedli kód aplikácie do podoby pre jej odovzdanie. Taktiež sa aktualizovala dokumentácia k dielu a k riadeniu projektu.

### Pridelenie nových úloh

| ID | Úloha | Riešiteľ | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.1 | Vytváranie používateľskej príručky, revízia funkcionality v module úloh horolezca | LR | 11.05.07 |
| 24.2 | Zdokumentovanie návrhu rozhrania | TT, MK | 11.05.07 |
| 24.3 | Aktualizácia riadenia projektu | TT | 11.05.07 |
| 24.4 | Implementácia niektorých objektov inventára | MK | 11.05.07 |
| 24.5 | Zmeny v rozhraní pridávania materiálu, rozšírenie modulu repr. terénu, revízie kódu v rôznych moduloch | PŠ | 11.05.07 |
| 24.6 | Implementácia 3D reprezentácie simulácie, rozširovanie reprezentácie o 3D modely objektov, revízia ódu modulov | PRN | 11.05.07 |
| 24.6 | Úprava kódu aplikácie a formy dokumentácie pre odovzdanie. | LR, TT, MK, PŠ, PRN | 11.05.07 |

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo

LL – Ľubomír Lajoš

LR – Ladislav Rado

PRN – Peter Ruttkay – Nedecký

PS – Peter Šupina

TT – Tomáš Tóth