| Zápis zo stretnutia - Netrollers | č. 1 |
| --- | --- |

| Téma stretnutia: | Dátum: | 10.10.2006 |
| --- | --- | --- |
| Oboznámenie sa s projektom | Čas: | 15:55 – 18:05 |
|  | Pedagóg: | Mgr. Alena Kovárová |
|  | Miesto: | Softvérové štúdio |
| Zúčastnení členovia tímu: | Prílohy: |  |
| Bc. Michal Dobiš Bc. Vladimír Hlaváček Bc. Linh Hoang Xuan Bc. Michal Jajcaj Bc. Dušan Lamoš |  |  |
| Zápis vypracoval: | Zápis overil: |  |
| Bc. Vladimír Hlaváček | Bc. Michal Dobiš |  |

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

Z predchádzajúceho stretnutia neboli určené žiadne úlohy.

Opis stretnutia

- Oboznámenie sa s podmienkami hodnotenia projektu

- Testovanie schopností kamery a rozoznávania ukazovátka na základe prototypu vytvoreného Michalom Dobišom

- Rozbor možností pre ovládanie spotrebičov za pomoci počítača

  - ovládanie pomocou PDA alebo mobilného telefónu

  - ovládanie priamo pomocou infraportu počítača

  - ovládanie pomocou univerzálneho ovládača

- Diskusia o umiestnení kamery

  - Statické umiestnenie – jednoduchšia implementácia, nutnosť viditeľnosti spotrebičov z kamery

  - Prenosná kamera – zložitejšia implementácia rozpoznávania spotrebičov, nutnosť prenášať kameru s headsetom, odpadá nutnosť umiestnenia kamery tak aby videla spotrebiče

Prijaté rozhodnutia

- Dočasný vedúci tímu – Michal Dobiš

- V prípade potreby ďalšej komunikácie medzi členmi tímu alebo s vedúcou sa zvolila ako alternatíva k e-mailom komunikácia prostredníctvom ICQ

- Pre vytvorenie prototypu bude použitá statická kamera, počas vytvárania konečnej verzie produktu je možné zapracovať aj použitie prenosnej kamery

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| Úloha č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | každý | Návrh a rozpracovanie možností potvrdzovania (voľby) pre ukazovátko | 10.10.06 | Priebežne | Zadaná |
| 1.2 | Linh Hoang Xuang | Preskúmať možnosti realizácie „fotobunky“ snímajúcej pohyb viečok, a pôsobenie infračerveného žiarenia na používateľa (oči) | 10.10.06 | 17.10.06 | Zadaná |
| 1.3 | Michal Jajcaj | Preskúmať možnosti a projekty pre ovládanie spotrebičov z PC | 10.10.06 | 17.10.06 | Zadaná |
| 1.4 | Michal Dobiš | Zabezpečiť kameru | 10.10.06 | 17.10.06 | Zadaná |
| 1.5 | Vladimír Hlaváček | Inštalácia systému pre manažment projektu (dotProject) | 10.10.06 | 17.10.06 | rozpracovaná |
| 1.6 | každý | Vytvorenie osobného projektového denníku | 10.10.06 | 17.10.06 | Zadaná |
| 1.7 | Vladimír Hlaváček | Tvorba web-stránky | 10.10.06 | 24.10.06 | Zadaná |
| 1.8 | Dušan Lamoš | Vytvorenie loga aplikácie podľa návrhu | 10.10.06 | 24.10.06 | Zadaná |
| 1.9 | Michal Dobiš, Vladimír Hlaváček | Vypracovať návrh rozdelenia úloh na jednotlivých častiach systému v rámci tíme | 10.10.06 | 17.10.06 | Zadaná |